ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы «Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

за 2016 год

Приложение №1

Объемы финансирования реализации программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования из бюджета Ступинского муниципального района на 2016 год, тыс.руб. | Фактический объем финансирования за 2016 год, тыс.руб. | Краткая информация об исполнении задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» Задача Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Ступинском муниципальном районе | 4 667,4 | 3 753,0 | Установка, модернизация, ревизия ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) учреждений образования. Модернизировано 9 ИТП. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Задача Повышение пропускной способности электрических сетей и надежности энергоснабжения | 350,0 | 0,0 | Проектирование трансформаторной подстанции по ул. Пятая г. Ступино. Проект разработан и прошел экспертизу. Оплата в 2017 году. |
|  |  | 4 551,6 | 0,0 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Пятая г. Ступино. Работы по строительству не выполнены в связи со срывом сроков разработки проекта со стороны МУП «Электрические сети». |
|  |  | 10 558,0 (трансферт из бюджета г.п. Ступино в бюджет района) | 5 679,1 | Ремонт и содержание уличного освещения в границах г.п. Ступино |
|  | Итого бюджет Ступинского муниципального района | 9 569,0 | 3 753,0 | 39,2% |
|  | Итого бюджет Ступинского муниципального района (межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) | 10 558,0 | 5 679,1 | 53,8% |
| Всего: |  | 20 127,0 | 9 432,1 | 46,9% |

И.о. заместителя руководителя администрации                                                                 А.С. Туманов

Котова И.В., 642-36-77.