
******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4545-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 457 361,19 | 107 786,71 | 262 503,60 | 1 284,00 | 85 786,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 711 605,26 | 1 079 098,46 | 1 284 186,60 | 826 891,54 | 859 428,66 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам реализации | 5 501 195,34 | 1 409 032,06 | 1 599 428,20 | 857 519,54 | 973 215,54 | 662 000,00 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 426 733,52 | 81 011,04 | 261 219,60 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 713 303,44 | 260 819,15 | 419 947,17 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме I, в том числе по годам реализации | 1 333 063,85 | 534 857,08 | 681 166,77 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 627,67 | 26 775,67 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 998 301,82 | 818 279,31 | 864 239,43 | 826 891,54 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам реализации | 4 168 131,49 | 874 174,98 | 918 261,43 | 857 519,54 | 856 175,54 | 662 000,00 |

».

1. Части 3, 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

3.Показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики | 1.F2.01, 1.F2.02,  1.F2.03 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Отраслевой показатель  Обращение | Единица | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.03 |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 88,98 | 88,48 | 89,27 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.04 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 36,56 | 36,52 | 36,68 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.04 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 20 | 0 | 30 | 35 | 40 | 0 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики | 1.F2.01,  1.F2.02,  1.F2.03,  1.01.03,  1.01.04,  1.01.06 |
| 2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.F2.01 |
| 2. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 1005 | 12 289,22 | 26 082,00 | 11 131,66 | 11 131,66 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.01 |
| 3. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.01 |
| 4. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Отраслевой показатель | Единица | 9 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.02 |
| 5. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.02 |
| 6. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.17 |
| 7. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 3 405,52 | 3 405,52 | 3 575,63 | 3 575,63 | 3 575,63 | 3 575,63 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство»; МКУ ХЭС МУ | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18 |
| 8. | Замена детских игровых площадок | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.20 |
| 9. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | 0 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.22 |
| 10. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | 70 | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.23 |
| 11. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.30 |

1. Методика расчета значений показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Ступино на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 2 | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто.  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто.  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 6 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Единица | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 7 | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 8 | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Процент | Значение показателя определяется по формуле:  (Xдеф./Xплан.)\*100  Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.  Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году  Для Xдеф - Отчет г.о. Ступино предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт осфальтового покрытия дворовых территорий  Для Xплан - устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 9 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории г.о. Ступино Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 10 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории г.о. Ступино Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 11 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 12 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства г.о. Ступино Московской области  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежегодно |
| 13 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 14 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 15 | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 16 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2023 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |

».

1. Часть 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий Программы

Отчёты о реализации Программы формирует Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

».

1. Части 7, 7.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7. Паспорт подпрограммы I

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 426 733,52 | 81 011,04 | 261 219,60 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 713 303,44 | 260 819,15 | 419 947,17 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 1 333 063,85 | 534 857,08 | 681 166,77 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |

7.1 Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2026 | Итого | 830 474,61 | 351 634,61 | | 361 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 412 905,19 | 67 182,71 | | 261 219,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 224 542,53 | 91 425,01 | | 100 580,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 709 596,21 | 347 796,21 | | 361 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики |
| Средства бюджета Московской области | 325 561,90 | 64 342,30 | | 261 219,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 191 007,42 | 90 427,02 | | 100 580,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | 12 месяцев | |
| 2 | 1 | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023 | Итого | 3 838,40 | 3 838,40 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики |
| Средства бюджета Московской области | 2 840,41 | 2 840,41 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 997,99 | 997,99 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2026 | Итого | 117 040,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 84 502,88 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 32 537,12 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2024 | Итого | 502 589,24 | 183 222,47 | | 319 366,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 13 828,33 | 13 828,33 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 488 760,91 | 169 394,14 | | 319 366,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 32 648,70 | 32 648,70 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 9 794,61 | 9 794,61 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 22 854,09 | 22 854,09 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 5 | 5 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 72 330,39 | 13 445,75 | | 58 884,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 4 033,72 | 4 033,72 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 68 296,67 | 9 412,03 | | 58 884,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 7 | 4 | | 3 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023 | Итого | 8 982,50 | 8 982,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление физической культуры и спорта |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 8 982,50 | 8 982,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2024 | Итого | 383 149,38 | 122 667,25 | | 260 482,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 383 149,38 | 122 667,25 | | 260 482,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 13 | 6 | | 7 | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | 5 | | | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 2 | 1 | | 1 | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 2 | 1 | | 1 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 3 681,64 | 3 681,64 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 3 681,64 | 3 681,64 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 5 | 5 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.22.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023 | Итого | 1 796,63 | 1 796,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 1 796,63 | 1 796,63 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 16 | 16 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

1. В Части 7.2 пункт 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Единица | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |

».

1. Часть 7.3, 7.3.1 и 7.3.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий реализации мероприятий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 24,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022 -15.10.2023 | 18.10.2023 | 570 300,80 | 0,00 | Итого | 347 796,21 | 347 796,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 64 342,30 | 64 342,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 90 427,02 | 90 427,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство «Общественной территории Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 – 27 по ул. Тимирязева) | 3,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023 - 15.10.2024 | 18.10.2024 | 361 800,00 | 0,00 | Итого | 361 800,00 | 0,00 | 361 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 261 219,60 | 0,00 | 261 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 100 580,40 | 0,00 | 100 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 709 596,21 | 347 796,21 | 361 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 325 561,90 | 64 342,30 | 261 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 191 007,42 | 90 427,02 | 100 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 24,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023 -15.10.2023 | 18.10.2023 | 570 300,80 | 218 666,19 | Итого | 3 838,40 | 3 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 839,62 | Средства бюджета Московской области | 2 840,41 | 2 840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 826,57 | Средства бюджета г.о. Ступино | 997,99 | 997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 218 666,19 | Итого | 3 838,40 | 3 838,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 839,62 | Средства бюджета Московской области | 2 840,41 | 2 840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 826,57 | Средства бюджета г.о. Ступино | 997,99 | 997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 20 25 год | 2026 год | 20 27 год |
| 1 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д. 4 | 2,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2025-16.10.2026 | 19.10.2026 | 117 040,00 | 0,00 | Итого | 117 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84 502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 32 537,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 117 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 84 502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 32 537,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |

».

1. Часть 7.3.5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20  27 год |
| 1 | Стела «Ступино-город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством, городской округ Ступино | 1,2га | Работы по благоустройству | 29.08.22-28.05.23 | 06.2023 | 89 642,20 | 68 936,59 | Итого | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 936,59 | Средства бюджета г.о. Ступино | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 85,70 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.10.23 | 11.2023 | 3 828,32 | 0,00 | Итого | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 3579,50 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 12 221,42 | 0,00 | Итого | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 1906,92 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 27 702,50 | 0,00 | Итого | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д.1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 5 925,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 25 408,02 | 0,00 | Итого | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 1246,60 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 19 813,33 | 0,00 | Итого | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Площадь Металлургов, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 10 800,00 кв.м. | Работы по благоустройству (авторский надзор) | 30.12.21-31.12.22 | 01.2023 | 134 344,83 | 134 113,54 | Итого | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 293,90 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 330,50 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 489,14 | Средства бюджета г.о. Ступино | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 720,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.23-30.09.23 | 10.2023 | 3 922,86 | 0,00 | Итого | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный) | 3 981,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.24 | 09.2024 | 50 446,91 | 0,00 | Итого | 50 446,91 | 2 833,91 | 47 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 50 446,91 | 2 833,91 | 47 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 714,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 30.05.24 | 06.2024 | 8 159,33 | 0,00 | Итого | 8 159,33 | 0,00 | 8 159,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 8 159,33 | 0,00 | 8 159,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул.Тимирязева) | 2,4 га | Создание объекта благоустройства (Проектные работы, строительный контроль, авторский надзор) | 01.07.23 - 15.10.24 | 18.10.2024 | 11 300,30 | 0,00 | Итого | 11 300,30 | 6 000,00 | 5 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 11 300,30 | 6 000,00 | 5 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 3 247 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 22 925,00 | 0,00 | Итого | 22 925,00 | 0,00 | 22 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 22 925,00 | 0,00 | 22 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Сквер на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино | 9 915 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 97 500,00 | 0,00 | Итого | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 97 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Пешеходная зона вдоль ул.Андропова на участке от ул.  Бахарева до пл.Металлургов | 6 714 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 28 552,00 | 0,00 | Итого | 28 552,00 | 0,00 | 28 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 28 552,00 | 0,00 | 28 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Сквер у Дома культуры «Металлург» | 4 893,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 34 832,51 | 0,00 | Итого | 34 832,51 | 0,00 | 34 832,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 34 832,51 | 0,00 | 34 832,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы |  | Работы по благоустройству (устройство ограждения) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 14 899,99 | 0,00 | Итого | 14 899,99 | 0,00 | 14 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 14 899,99 | 0,00 | 14 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 600,00 | 0,00 | Итого | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь |  | Работы по благоустройству (Обследование объекта) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 100,00 | 0,00 | Итого | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 383 149,38 | 122 667,25 | 260 482,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 383 149,38 | 122 667,25 | 260 482,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*\* В рамках выполнения мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, 01.20 перечень видов работ по благоустройству общественных территорий могут проводиться по следующим направлениям:*

*выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;*

*проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;*

*выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;*

*(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);*

*разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);*

*благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;*

*благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;*

*благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);*

*благоустройство парковых проездов (дорог);*

*благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);*

*благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);*

*благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;*

*благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);*

*благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;*

*благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;*

*благоустройство элементов сопряжения покрытий;*

*благоустройство конструкций велопарковок;*

*благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;*

*благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;*

*благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;*

*благоустройство систем наружного освещения;*

*благоустройство праздничного оформления;*

*благоустройство средств размещения информации;*

*благоустройство малых архитектурных форм;*

*благоустройство въездных групп, стел;*

*проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*

*благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;*

*выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);*

*создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;*

*подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;*

*организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;*

*приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

».

1. Части 8, 8.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. Паспорт подпрограммы II

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 627,67 | 26 775,67 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 3 998 301,82 | 818 279,31 | 864 239,43 | 826 891,54 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 4 168 131,49 | 874 174,98 | 918 261,43 | 857 519,54 | 856 175,54 | 662 000,00 |

* 1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2026 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2026 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 903 820,02 | 831 188,96 | 834 884,08 | | | | | 787 873,49 | 787 873,49 | 662 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 20 366,83 | 16 514,83 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 3 883 453,19 | 814 674,13 | 833 600,08 | | | | | 786 589,49 | 786 589,49 | 662 000,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2026 | Итого | 83 251,18 | 16 873,08 | 35 810,58 | | | | | 15 283,76 | 15 283,76 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 12 486,06 | 12 486,06 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 70 765,12 | 4 387,02 | 35 810,58 | | | | | 15 283,76 | 15 283,76 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 60 634,54 | 12 289,22 | 26 082 | 0 | 10 000,00 | 20 000,00 | 26 082,00 | 11 131,66 | 11 131,66 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2026 | Итого | 25 595,44 | 6 184,48 | 4 175,50 | | | | | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 22 747,67 | 3 336,71 | 4 175,50 | | | | | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2026 | Итого | 5 033,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | Администрация г.о. Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 5 033,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 852 966,95 | 315 082,29 | 143 132,62 | | | | | 109 376,02 | 109 376,02 | 176 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 852 966,95 | 315 082,29 | 143 132,62 | | | | | 109 376,02 | 109 376,02 | 176 000,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 914,56 | 2 958,73 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 |
| 2.5. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 281 133,75 | 146 370,73 | 326 863,06 | | | | | 318 949,98 | 318 949,98 | 170 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 1 281 133,75 | 146 370,73 | 326 863,06 | | | | | 318 949,98 | 318 949,98 | 170 000,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 399,48 | 396,89 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 |
| 2.6. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2024 | Итого | 27 326,71 | 22 406,71 | 4 920,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 27 326,71 | 22 406,71 | 4 920,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 241 621,70 | 15 697,70 | 55 308,00 | | | | | 55 308,00 | 55 308,00 | 60 000,00 | МКУ ХЭС МУ; Управление культуры и молодежной политики; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 241 621,70 | 15 697,70 | 55 308,00 | | | | | 55 308,00 | 55 308,00 | 60 000,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 261,59 | 49,91 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 |
| 2.8. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 92 628,79 | 15 928,79 | 28 700,00 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 92 628,79 | 15 928,79 | 28 700,00 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 2.9. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 096 221,50 | 235 896,18 | 160 325,32 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 1 096 221,50 | 235 896,18 | 160 325,32 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 744 | 17 695 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 |
| 2.10. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 | Итого | 43 487,29 | 43 487,29 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 43 487,29 | 43 487,29 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 383 | 7 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023 | Итого | 12 080,71 | 12 080,71 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 12 080,71 | 12 080,71 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 70 | 52 | 18 | 0 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2026 | Итого | 114 039,00 | 0,00 | 59 931,00 | | | | | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 114 039,00 | 0,00 | 59 931,00 | | | | | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2026 | Итого | 28 434,00 | 0,00 | 14 434,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 28 434,00 | 0,00 | 14 434,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 161 804,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 161 804,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 197 | 37 | 94 | 0 | 50 | 80 | 94 | 35 | 31 | 0 |

».

1. Части 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

8.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20  25 год | 20  26 год | 20  27 год |
| 1 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Есенина, д.60, 62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 125,97 | 0,00 | Итого | 2 125,97 | 2 125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 573,21 | 1 573,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 552,76 | 552,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино,п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 578,52 | 0,00 | Итого | 2 578,52 | 2 578,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 908,10 | 1 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 670,42 | 670,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.69, 71, ул.Бахарева, д.16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 9 161,53 | 0,00 | Итого | 9 161,53 | 9 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 779,53 | 6 779,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 382,00 | 2 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 379,31 | 0,00 | Итого | 2 379,31 | 0,00 | 2 379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 379,31 | 0,00 | 2 379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 713,70 | 0,00 | Итого | 1 713,70 | 0,00 | 1 713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 713,70 | 0,00 | 1 713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 009,90 | 0,00 | Итого | 1 009,90 | 0,00 | 1 009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 009,90 | 0,00 | 1 009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нераспределено | | | | | | 0,00 | Итого | 83 538,54 | 0,00 | 2 934,44 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 83 538,54 | 0,00 | 2 934,44 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |

8.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г. Ступино от ул. Чайковского 62 вдоль д/с № 26 до ул. Андропова д.93 (54.886841, 38.052917; 54.886118, 38.050978) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 476,01 | 0,00 | Итого | 1 476,01 | 1 476,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 092,24 | 1 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 383,77 | 383,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 1) (54.891576, 38.076900; 54.892506, 38.077203) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 905,07 | 0,00 | Итого | 905,07 | 905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 669,75 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 235,32 | 235,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 2) (54.892692, 38.076955; 54.893657, 38.077118) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 729,39 | 0,00 | Итого | 729,39 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 539,74 | 539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 189,65 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 3) (54.892960, 38.077021; 54.893263, 38.077439) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 388,37 | 0,00 | Итого | 388,37 | 388,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 287,39 | 287,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 100,98 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.29 до д.25 (54.883814, 38.063657; 54.883372, 38.064068) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 349,53 | 0,00 | Итого | 349,53 | 349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 258,65 | 258,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 90,88 | 90,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Устройство тротуара вдоль детской поликлиники по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 410 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 306,69 | 0,00 | Итого | 1 306,69 | 1 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 306,69 | 1 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Устройство тротуара по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, в районе ТЦ Райпо | 186 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.09.23-30.10.23 | 11.2023 | 575,47 | 0,00 | Итого | 575,47 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 575,47 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Устройство тротуара по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Городище, вдоль ул. Молодежная | 25,2 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.09.23-30.10.23 | 11.2023 | 337,75 | 0,00 | Итого | 337,75 | 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 337,75 | 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882193, 38.060306; 54.881876,38.059649) | 70 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 608,64 | 0,00 | Итого | 608,64 | 0,00 | 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 608,64 | 0,00 | 608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пешеходная коммуникация, г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории ул.Андропова, д.47, 49, 51/20 до администрации, вдоль детского сада (54.886010, 38.075382; 54.886211, 38.072233) | 180 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 572,37 | 0,00 | Итого | 1 572,37 | 0,00 | 1 572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 572,37 | 0,00 | 1 572,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882005, 38.062453; 54.882206,38.059690) | 222 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 930,25 | 0,00 | Итого | 1 930,25 | 0,00 | 1 930,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 930,25 | 0,00 | 1 930,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Нераспределено | | | | | | | Итого | 15 415,90 | 116,20 | 64,24 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 15 415,90 | 116,20 | 64,24 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 25 595,44 | 6 184,48 | 4 175,50 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 22 747,67 | 3 336,71 | 4 175,50 | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |

8.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.17 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 | 1399,80 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 773,91 | 0,00 | Итого | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 | 5035,90 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 386,09 | 0,00 | Итого | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул.Фрунзе, д.5, корп.1,2,3 | 1863 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 13 570,03 | 0,00 | Итого | 13 570,03 | 13 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 13 570,03 | 13 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 | 853,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 032,99 | 0,00 | Итого | 3 032,99 | 3 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 032,99 | 3 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 | 863,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 4 643,69 | 0,00 | Итого | 4 643,69 | 4 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 4 643,69 | 4 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 | 1 390,80 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 473,78 | 0,00 | Итого | 473,78 | 0,00 | 473,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 473,78 | 0,00 | 473,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 | 1 092,10 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 579,20 | 0,00 | Итого | 579,20 | 0,00 | 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 579,20 | 0,00 | 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А | 1 549,00 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 463,74 | 0,00 | Итого | 463,74 | 0,00 | 463,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 463,74 | 0,00 | 463,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Нераспределено | | | | | | | Итого | 3 403,28 | 0,00 | 3 403,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 3 403,28 | 0,00 | 3 403,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 27 326,71 | 22 406,71 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 27 326,71 | 22 406,71 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* объем работ выполнен в рамках мероприятий 01.17, 01.29 II подпрограммы и мероприятия F2.01 II подпрограммы

8.3.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 922,72 | 0,00 | Итого | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 561,50 | 0,00 | Итого | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 001,11 | 0,00 | Итого | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 287,85 | 0,00 | Итого | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, рп. Жилево, ул. Комсомольская, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 394,95 | 0,00 | Итого | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.60,62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 632,36 | 0,00 | Итого | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Московская область, г.о. Ступино, д. Госконюшня, ул. Почтовая, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 128,30 | 0,00 | Итого | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 023,37 | 0,00 | Итого | 2 023,37 | 0,00 | 2 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 023,37 | 0,00 | 2 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 400,80 | 0,00 | Итого | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 400,80 | 0,00 | Итого | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Нераспределено | | | | | | 0,00 | Итого | 67 875,03 | 0,00 | 19 875,03 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 67 875,03 | 0,00 | 19 875,03 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 92 628,79 | 15 928,79 | 28 700,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 92 628,79 | 15 928,79 | 28 700,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

».

1. Часть 8.3 муниципальной программы дополнить частями 8.3.4, 8.3.5 следующего содержания:

«

8.3.4 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29 Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 827,84 | 0,00 | Итого | 2 827,84 | 0,00 | 2 827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 827,84 | 0,00 | 2 827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 443,66 | 0,00 | Итого | 1 443,66 | 0,00 | 1 443,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 443,66 | 0,00 | 1 443,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 5 325,06 | 0,00 | Итого | 5 325,06 | 0,00 | 5 325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 5 325,06 | 0,00 | 5 325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Нераспределено | | | | | | 0,00 | Итого | 104 442,44 | 0,00 | 50 334,44 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 104 442,44 | 0,00 | 50 334,44 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 114 039,00 | 0,00 | 59 931,00 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 114 039,00 | 0,00 | 59 931,00 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |

8.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.30 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калина, д. 44 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024- 16.10.2024 | 10.2024 | 14 434,00 | 0,00 | Итого | 14 434,00 | 0,00 | 14 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 14 434,00 | 0,00 | 14 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Нераспределено | | | | | | 0,00 | Итого | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 28 434,00 | 0,00 | 14 434,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 28 434,00 | 0,00 | 14 434,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |

».

1. Часть 10 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. Адресный перечень общественных территорий городского округа Ступино Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2026 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 2022-2023 |
| 2 | г. Ступино, бульвар Победы, Стела «Ступино-город трудовой доблести» прилегающее благоустройство | 2022-2023 |
| 3 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 2023 |
| 4 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 2023 |
| 5 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 2023 |
| 6 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д. 1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 2023 |
| 7 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 2023 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 2023 |
| 9 | За границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный ) | 2024 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 2024 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д. 19-27 по ул. Тимирязева) | 2023-2024 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 2024 |
| 13 | Сквер на пересечении ул. Андропова и ул. Калинина г. Ступино | 2024 |
| 14 | Пешеходная зона вдоль ул. Андропова на участке от ул. Бахарева до пл. Металлургов | 2024 |
| 15 | Сквер у Дома культуры «Металлург» | 2024 |
| 16 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы | 2024 |
| 17 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы | 2024 |
| 18 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь | 2024-2025 |
| 19 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д.4 | 2026 |

».