******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4545-п,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Жукова Максима Викторовича.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г.Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – Программа)

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Управление благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета  | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 185 618,60 | 113 864,04 | 65 614,92 | 6 139,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области  | 2 526 473,39 | 1 111 846,65 | 723 635,98 | 690 990,76 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 120 352,00 | 60 176,00 | 30 832,00 | 29 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по муниципальной программе**, в том числе по годам реализации | 3 027 601,19 | 1 481 043,89 | 820 082,90 | 726 474,40 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |
| Средства федерального бюджета  | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 136 787,43 | 77 587,43 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области  | 280 653,29 | 259 853,29 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам реализации | 612 597,92 | 532 597,92 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 831,17 | 36 276,61 | 6 414,92 | 6 139,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области  | 2 245 820,10 | 851 993,36 | 702 835,98 | 690 990,76 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 120 352,00 | 60 176,00 | 30 832,00 | 29 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II**, в том числе по годам реализации | 2 415 003,27 | 948 445,97 | 740 082,90 | 726 474,40 | 0,00 | 0,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Благоустройство территорий – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для благоприятных и безопасных условий проживания населения. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид. В связи со строительством нового жилья и заселением многоквартирных домов повышаются требования комфортного проживания, что предполагает устройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, пешеходных коммуникаций, наличие достаточного освещения, увеличения площади территории озеленения, зеленых насаждений, обустройство комфортных зон отдыха и проведение замены (модернизации) детских игровых площадок.

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Ступино запланированы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Московской области №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

Ежегодно проводятся мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству формируется исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Распоряжением Министерства Благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства».

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2023-2027гг., формируется:

1) по результатам голосования жителей на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад;

2) на основании обращений жителей в адрес Президента Российской Федерации, Губернатора Московской области, Правительства Московской области, Администрации городского округа Ступино Московской области, поступивших на интернет-портал «Добродел», другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий (50% от плана на год).

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с софинансированием из бюджета Московской области) администрация округа вправе организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В случае отсутствия условий для формирования безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека, администрация городского округа Ступино Московской области вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленным такой комиссией;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленным такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Ступино Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий указан в Приложении №1 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2023 – 2025 годах, указан в Приложении №2 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Распоряжением Министерства Благоустройства Московской области от 06.05.2020 № 10Р-19 «Об утверждении форм титульных списков объектов благоустройства».

В целях инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится информирование жителей городского округа Ступино Московской области о проведении такой инвентаризации. Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам, инвентаризация объектов индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном порядке.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков заключаются соглашения об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Ступино Московской области, утвержденных в городском округе Ступино.

По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указного соглашения;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дата и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

Одним из необходимых элементов инфраструктуры городского округа Ступино является наличие достаточного уличного освещения. Для решения данной проблемы в 2017 году дан старт проекту Губернатора Московской области «Светлый город», который реализуется для того, чтобы убрать недоосвещенные места, повысить энегоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации подпрограммы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой. Мероприятия по модернизации и автоматизации систем наружного освещения, в том числе замена неэнергоэффективных светильников на энергоэффективные, позволят снизить бюджетные затраты на оплату электроэнергии путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое.

Также осуществляется реализация приоритетного проекта Губернатора Московской области «Мой подъезд», в рамках которого планируется провести текущий ремонт подъездов в большинстве многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Ступино.

В городском округе Ступино проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе. Вновь строящиеся объекты социальной инфраструктуры проектируются с учетом требований законодательства Российской федерации и Московской области об обеспечении к ним беспрепятственного доступа инвалидов. Все проектные решения проходят согласование с общественным объединением инвалидов.

Однако реализация данных мероприятий не устраняют полностью все имеющиеся проблемы, а именно:

- недостаточность обеспечения детскими игровыми, спортивными площадками дворовых территорий;

- недостаточность развития современной инфраструктуры и благоустройства мест общего пользования на территории поселения;

- проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах;

- медленное повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- ненадлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах;

- 70% жилищного фонда многоквартирных домов городского округа Ступино построены в середине ХХ века, и не соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, имеют высокий физический износ;

- некоторые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для инвалидов.

Кроме того, на территории городского округа Ступино Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №3 к Программе.

Реализация мероприятий Программы позволит добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формирования современной инфраструктуры и благоустройства (содержания) мест общего пользования, в том числе зон отдыха, пешеходных зон, скверов и площадей, благоустройства дворовых территорий. Данные мероприятия обеспечат создание условий для повышения качества и комфорта городской среды, а также будет наблюдаться положительная динамика в развитии благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Ступино.

Инерционный прогноз развития сферы реализации Программы

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит обеспечить:

- улучшение внешнего облика территории округа;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;

- приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

- увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории городского округа Ступино.

К рискам реализации Программы следует отнести риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств, риски, связанные с изменениями внешней среды, риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета городского округа Ступино;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**3. Показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области
 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ПриоритетныйРегиональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства; Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения культуры | 1.F2.01, 1.F2.03 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | ПриоритетныйОбращение  | Единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.03 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»  | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.F2.04; 1.F2.05 |
| 1. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино Московской области
 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.F2.01 |
| 2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 7127,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.01 |
| 3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.02 |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.17 |
| 5. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 3 405 521,46 | 3 405 521,46 | 3 405 521,46 | 3 405 521,46 | 3 405 521,46 | 3 405 521,46 | Управление благоустройства; Управление ЖКХ; МКУ «Благоустройство»; МКУ ХЭС МУ | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18 |
| 6. | Замена детских игровых площадок  | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.20 |
| 7. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный Отраслевой показатель | Единица | 7383 | 7383 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.22 |
| 8.  | Количество установленных шкафов управления наружными освещением | ПриоритетныйОтраслевой показатель | Единица | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.23 |

1. **Методика расчета значений показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата  | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Ступино на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 2 | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 5 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратные метры | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории городского округа Ступино, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 8 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Квадратные метры | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Годовая |
| 9 | Замена детских игровых площадок  | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 10 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |
| 11 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения управления благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области | Ежеквартальная |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы**

С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за год – до 13 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

 Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных за год – до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации**

**мероприятий Программы**

Отчёты о реализации Программы формирует управление благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

1. **Паспорт подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Управление благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета  | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 136 787,43 | 77 587,43 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 280 653,29 | 259 853,29 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме**, в том числе по годам реализации | 612 597,29 | 532 597,92 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 431 634,61 | 351 634,61 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 124 252,41 | 65 052,41 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 112 225,00 | 91 425,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 351 634,61 | 351 634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства; Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения культуры |
| Средства бюджета Московской области | 65 052,41 | 65 052,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 91 425,00 | 91 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие F2.04.Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие F2.05. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 180 963,31 | 180 963,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 12 535,02 | 12 535,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 168 428,29 | 168 428,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.03.Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований  | 2023-2027 | Итого | 33 255,00 | 33 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 9 976,50 | 9 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 23 278,50 | 23 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.04.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 8 528,40 | 8 528,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 2 558,52 | 2 558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 5 969,88 | 5 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 132 360,00 | 132 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 132 360,00 | 132 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроенные общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 4 267,68 | 4 267,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 4 267,68 | 4 267,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.22.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 2 552,23 | 2 552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 2 552,23 | 2 552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Единица | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству.Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 3 | F2 | 04 | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 4 | F2 | 05 | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием –победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 5 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 6 | 01 | 04 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Штук | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало.Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах. |
| 6 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Единица | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 7 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Единица | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 8 | 01 | 22 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета | Штук | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |

* 1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий реализации мероприятий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022 -15.10.2023 | 18.10.2023 | 570 300,80 | 218 666,19 | Итого | 351 634,61 | 351 634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 839,62 | Средства бюджета Московской области | 65 052,41 | 65 052,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 826,57 | Средства бюджета г.о. Ступино | 91 425,00 | 91 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 351 634,61 | 351 634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 65 052,41 | 65 052,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 195 157,20 | 195 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 91 425,00 | 91 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д. 4 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 80 000,00 | 0,00 | Итого | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 351 634,61 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 260 209,61 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 91 425,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о. Ступино, с. Березнецово, ул. Центральная, д.3, ул. Полевая, д.11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 | 0,00 | Итого | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Чайковского д.3,5 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 | 0,00 | Итого | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, с. Семёновское, ул. Школьная, д.4 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 | 0,00 | Итого | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.2 (клуб) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 | 0,00 | Итого | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, с. Лужники, ул. Центральная, д.д.7, 9, 13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 | 0,00 | Итого | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 6 198,50 | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 33 255,00 | 33 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 976,50 | 9 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 23 278,50 | 23 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 1. мкр. Новое Ступино, ул. Николаевская;2. г. Ступино, ул. Чайковского (вдоль ГСК-2);3. с. Большое Алексеевское, ул. Садовая;4. г. Ступино, ул. Калинина от д. 34 до д.46 |  | Работы по благоустройству | 01.03.2023- 15.10.2023 | 10.2023 | 8 528,40 | 0,00 | Итого | 8 528,40 | 8 528,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 558,52 | 2 558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 5 969,88 | 5 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 8 528,40 | 8 528,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 558,52 | 2 558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 5 969,88 | 5 969,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3.4 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Стела «Ступино-город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством, городской округ Ступино |  | Работы по благоустройству | 29.08.2022-28.05.2023 | 06.2023 | 89 642,20 | 68 936,59 | Итого | 20 705,61 | 20 705,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 936,59 | Средства бюджета г.о. Ступино | 20 705,61 | 20 705,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы |  | Работы по благоустройству | 01.04.2023-31.10.2023 | 11.2023 | 4 407,78 | 0,00 | Итого | 4 407,78 | 4 407,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 4 407,78 | 4 407,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина |  | Работы по благоустройству | 01.03.2023 – 31.08.2023 | 09.2023 | 13 922,00 | 0,00 | Итого | 13 922,00 | 13 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 13 922,00 | 13 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ступино, мкр. Юго-Западный (прилегающая территория к СОШ на 825 мест) |  | Работы по благоустройству | 01.03.2023 – 31.09.2023 | 10.2023 | 16 438,10 | 0,00 | Итого | 16 438,10 | 16 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 16 438,10 | 16 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д.1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области |  | Работы по благоустройству | 01.03.2023 – 31.08.2023 |  09.2023 | 23 589,65 | 0,00 | Итого | 23 589,65 | 23 589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 23 589,65 | 23 589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина |  | Работы по благоустройству | 01.04.2023-31.08.2023 | 09.2023 | 25 661,78 | 0,00 | Итого | 25 661,78 | 25 661,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 25 661,78 | 25 661,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 |  | Работы по благоустройству | 01.04.2023-31.08.2023 | 09.2023 | 19 143,14 | 0,00 | Итого | 19 143,14 | 19 143,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 19 143,14 | 19 143,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Площадь Металлургов, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области (авторский надзор) |  | Работы по благоустройству | 30.12.2021-31.12.2022 | 01.2023 | 134 344,83 | 134 113,54 | Итого | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 293,90 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 330,50 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 489,14 | Средства бюджета г.о. Ступино  | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-30.09.2023 | 10.2023 | 4 902,98 | 0,00 | Итого | 4 902,98 | 4 902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино  | 4 902,98 | 4 902,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д. 4 (Разработка ПИР и ПСД) |  | Работы по благоустройству | 01.05.2023-30.09.2023 | 10.2023 | 3 357,67 | 0,00 | Итого | 3 357,67 | 3 357,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино  | 3 357,67 | 3 357,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 132 360,00 | 132 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 132 360,00 | 132 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Паспорт подпрограммы II**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы  | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Управление благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 48 831,17 | 36 276,61 | 6 414,92 | 6 139,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 2 245 820,10 | 851 993,36 | 702 835,98 | 690 990,76 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 120 352,00 | 60 176,00 | 30 832,00 | 29 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме**, в том числе по годам реализации | 2 415 003,27 | 948 445,97 | 740 082,90 | 726 474,40 | 0,00 | 0,00 |

## Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
|
| 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 14 430,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01.Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства  |
| Средства бюджета Московской области | 14 430,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | 2023-2027 | Итого | 2 245 063,27 | 853 725,97 | 701 542,90 | 689 794,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 12 136,05 | 10 714,05 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 2 232 927,22 | 843 011,92 | 700 831,90 | 689 083,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01.Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 9 785,65 | 9 785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства  |
| Средства бюджета Московской области | 7 241,37 | 7 241,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 2 544,28 | 2 544,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 7 127,21 | 7 127,21 | 0 | 0 | 7 127,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 3 732,00 | 3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства  |
| Средства бюджета Московской области | 2 761,68 | 2 761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 970,32 | 970,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 2 133,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 2 133,00 | 711,00 | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных административных комиссий, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.15.Содержание дворовых территорий  | 2023-2027 | Итого | 633 453,06 | 282 254,40 | 175 599,33 | 175 599,33 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства; Управление ЖКХ; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 633 453,06 | 282 254,40 | 175 599,33 | 175 599,33 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 2 958 727,47 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 551 282,14 | 196 084,90 | 183 472,87 | 171 724,37 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство»  |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 551 282,14 | 196 084,90 | 183 472,87 | 171 724,37 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 396 888,13 | 396 888,13 | 396 888,13 | 396 888,13 | 396 888,13 | 396 888,13 | 396 888,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.17.Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 63 708,33 | 18 390,99 | 22 658,67 | 22 658,67 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 63 708,33 | 18 390,99 | 22 658,67 | 22 658,67 | 0,00 | 0,00 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.18.Содержание парков культуры и отдыха  | 2023-2027 | Итого | 47 093,10 | 15 697,70 | 15 697,70 | 15 697,70 | 0,00 | 0,00 | МКУ ХЭС МУ; Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения культуры |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 47 093,10 | 15 697,70 | 15 697,70 | 15 697,70 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 49 905,86 | 49 905,86 | 49 905,86 | 49 905,86 | 49 905,86 | 49 905,86 | 49 905,86 | 49 905,86 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 79 209,99 | 26 403,33 | 26 403,33 | 26 403,33 | 0,00 | 0,00 |  Управление благоустройства, МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 79 209,99 | 26 403,33 | 26 403,33 | 26 403,33 | 0,00 | 0,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2023-2027 | Итого | 678 830,10 | 224 830,10 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства; Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 678 830,10 | 224 830,10 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 53 085 | 17 695 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 4 695 | 17 695 | 17 695 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 01.22.Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | 2023-2027 | Итого | 163 592,90 | 63 592,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства   |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 163 592,90 | 63 592,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 20 383 | 7 383 | 0 | 0 | 4 000 | 3 383 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 12 243,00 | 12 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 12 243,00 | 12 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 2023-2027 | Итого | 150 440,00 | 75 220,00 | 38 540,00 | 36 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 22 265,12 | 11 132,56 | 5 703,92 | 5 428,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 7 822,88 | 3 911,44 | 2 004,08 | 1 907,36 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 120 352,00 | 60 176,00 | 30 832,00 | 29 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 150 440,00 | 75 220,00 | 38 540,00 | 36 680,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 22 265,12 | 11 132,56 | 5 703,92 | 5 428,64 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 7 822,88 | 3 911,44 | 2 004,08 | 1 907,36 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 120 352,00 | 60 176,00 | 30 832,00 | 29 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 250 | 125 | 0 | 25 | 50 | 50 | 62 | 63 | 0 | 0 |

8.2 Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | F2 | 01 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 2 | 01 | 01 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 3 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории городского округа Ступино Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 4 | 01 | 03 | Количество созданных административных комиссий | Единица | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 5 | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 6 | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 7 | 01 | 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области |
| 8 | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств |  | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 9 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 10 | 01 | 21 | Количество светильников | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 11 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 12 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 13 | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа Ступино в соответствии с адресным перечнем подъездов |

8.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Ремонт дворовых территорий

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Есенина, д.60, 62 |  | Работы по благоустройству  | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 7 255,00 | 0,00 | Итого | 7 255,00 | 7 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 5 368,70 | 5 368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 1 886,30 | 1 886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино,п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 741,00 | 0,00 | Итого | 2 741,00 | 2 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 028,34 | 2 028,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 712,66 | 712,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.69, 71, ул.Бахарева, д.16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 9 504,00 | 0,00 | Итого | 9 504,00 | 9 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 032,96 | 7 032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 2 471,04 | 2 471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 430,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /приростмощностиобъекта строительства (кв.метр, погонныйметр, место, койко-местои так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ  | Открытие объекта / завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства /работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г. Ступино от ул. Чайковского 62 вдоль д/с № 26 до ул. Андропова д.93 (54.886841, 38.052917; 54.886118, 38.050978) |  | Работы по благоустройству  | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 700,00 | 0,00 | Итого | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 258,00 | 1 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.29 до д.25 (54.883330, 38.064089; 54.883330, 38.064089) |  | Работы по благоустройству  | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 391,00 | 0,00 | Итого | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 289,34 | 289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 101,66 | 101,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 1) (54.891576, 38.076900; 54.892506, 38.077203) |  | Работы по благоустройству  | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 277,00 | 0,00 | Итого | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 944,98 | 944,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 332,02 | 332,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 2) (54.892698, 38.076957; 54.892698, 38.076957) |  | Работы по благоустройству  | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 149,00 | 0,00 | Итого | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 110,26 | 110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 38,74 | 38,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, д.Дубнево, ул.Новые дома от д.16 до Дубневской школы (55.105804, 38.106458; 55,105586, 38.105599) |  | Работы по благоустройству  | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 215,00 | 0,00 | Итого | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 159,10 | 159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | Итого | 3 732,00 | 3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 761,68 | 2 761,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино | 970,32 | 970,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №1

к Программе

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Ступино Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.Ступино, ул.Андропова, д.30/23 | 2024-2027 |
| 2 | г.Ступино, ул.Бахарева, д.8, 10а/39к1, 10а/39к2, ул.Чайковского, д.37 | 2024-2027 |
| 3 | г.Ступино, Горького д.22, д.24, д.24ак1, д.24ак2 | 2024-2027 |
| 4 | г.Ступино, Калинина,10,12, Крупской,3,12,14,18, Жуковского,14,18, Куйбышева, 7,9,13,15,17,19,21,25 | 2024-2027 |
| 5 | г.Ступино, Калинина,22\36,24 Крупской,15/32,17,19, 21, 23 | 2020 |
| 6 | г.Ступино, Калинина,30\59, Андропова,57 Крупской, 33 | 2024-2027 |
| 7 | г.Ступино, Комсомольская,15,17\16, Пр. Победы,14 | 2024-2027 |
| 8 | г.Ступино, Комсомольская, 19\27 | 2024-2027 |
| 9 | г.Ступино, Крупской, 26, 28, Чайковского 28/29, 30/26, Куйбышева, 29/28, 31, 33, 35, 37 | 2024-2027 |
| 10 | г.Ступино, Проспект Победы, д.32/48, 34, ул.Октябрьская, д.42, 44, 46 | 2022 |
| 11 | г.Ступино, Проспект Победы, д.38/22, к.1,к.2 | 2024-2027 |
| 12 | г.Ступино, Проспект победы, д.59,61/45, ул.Первомайская, д.47,д.49, д.51 | - |
| 13 | г.Ступино, пр.Победы д.26,28 | - |
| 14 | г.Ступино, Пр.Победы д.30/45,Октябрьская д.43 | 2024-2027 |
| 15 | г.Ступино, Пр.Победы д.33а/54,Тимирязева д.56 | 2024-2027 |
| 16 | г.Ступино, Пр.Победы д.36/43 Первомайская д.41 д.39д.37 д.35 | - |
| 17 | г.Ступино, Пр.Победы д.37,35,39, | 2021 |
| 18 | г.Ступино, Пр.Победы д.41,43 | 2024-2027 |
| 19 | г.Ступино, Пр.Победы д.45,47,49 | 2020 |
| 20 | г.Ступино, Пр.Победы д.53 д.55,57 | 2023 |
| 21 | г.Ступино, Тимирязева д.23,27,25 | 2022 |
| 22 | г.Ступино, ул.Акри, д.32 | - |
| 23 | г.Ступино, ул.Андропова,29\9 | - |
| 24 | г.Ступино, ул.Андропова,31,33 Пушкина,21 | 2021 |
| 25 | г.Ступино, ул.Андропова,35,37, 39, 41\8 | 2024-2027 |
| 26 | г.Ступино, ул.Андропова,47,49,51/20 | 2020 |
| 27 | г.Ступино, ул.Андропова, д.16/5, д.18, пер.Некрасова, д.11 | - |
| 28 | г.Ступино, ул.Андропова, д.17/3,19,2123, Тургенева, д.8\25 | - |
| 29 | г.Ступино, ул.Андропова, д.26/28 | 2019 |
| 30 | г.Ступино, ул.Андропова, д.40/4, ул.Проспект Победы, д.29/38, д.31, д.33/27, ул.Горького, д.29 | 2024-2027 |
| 31 | г.Ступино, ул.Андропова,д.60, д.58, д.60 к.2 | 2022 |
| 32 | г.Ступино, ул.Андропова, д.62, д.64 | 2019 |
| 33 | г.Ступино, ул.Андропова, д.69, д.71, ул.Бахарева, д.16/73 | 2023 |
| 34 | г.Ступино, ул.Андропова, д.72 | 2020 |
| 35 | г.Ступино, ул.Андропова, д.75, д.77, д.79 | - |
| 36 | г.Ступино, ул.Андропова, д.81, д.87 | 2024-2027 |
| 37 | г.Ступино, ул.Андропова, д.89, д.91, д.93 | 2022 |
| 38 | г.Ступино, ул.Бахарева,д.15, д.19 | 2021 |
| 39 | г.Ступино, ул.Бахарева, д.4, д.6, ул.Чайковского, д.35 | 2020 |
| 40 | г.Ступино, ул.Больничный городок, д.4,5,6 | 2024-2027 |
| 41 | г.Ступино, ул. Гоголя, д.13/8, д.15, ул.Овражная, д.17 | - |
| 42 | г.Ступино, ул.Горького, д.13, д.15, д.17 | 2024-2027 |
| 43 | г.Ступино, ул.Горького, д.33/25, д.35, ул.Андропова, д.42/15, д.44, д.46, д.48/22, ул.Куйбышева, д.24, д.37/26 | - |
| 44 | г.Ступино, ул.Достоевского, д.1, Лесной пер.д.6, ул.Горького, д.51, д.49, д.53/11 | - |
| 45 | г.Ступино, ул.Есенина, д.40, д.42 | 2021 |
| 46 | г.Ступино, ул.Есенина, д.60, д.62 | 2023 |
| 47 | г.Ступино, ул.Калинина, д.17 | 2019 |
| 48 | г.Ступино, ул.Калинина, д.19, д.21 | 2019 |
| 49 | г.Ступино, ул.Калинина, д.23, 25 | 2024-2027 |
| 50 | г.Ступино, ул.Калинина, д.27, д.29, | 2019 |
| 51 | г.Ступино, ул.Калинина д.34 | 2022 |
| 52 | г.Ступино, ул.Калинина, д.38к1, 38к2, 38к3, 38к4, Калинина, д.40 | 2024-2027 |
| 53 | г.Ступино, ул.Калинина, д.42, д.44, | 2024-2027 |
| 54 | г.Ступино, ул.Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3, 46к4, д.48 | - |
| 55 | г.Ступино, ул. Калинина, д.5/17, д.3, Чайковского, д.19, д.21, д.23 | 2019 |
| 56 | г.Ступино, ул.Калинина, д.9а, д.9, ул.Андропова, д.61/11, ул.Чайковского, д.38, д.40 | - |
| 57 | г.Ступино, ул.Кирова д.2, д.4, д.5, д.7, д.9 | 2024-2027 |
| 58 | г.Ступино, ул.Куйбышева 52,50,48,46 | - |
| 59 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.36,32 | 2024-2027 |
| 60 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.38,40,42,44 | - |
| 61 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.61 | - |
| 62 | г.Ступино, ул.Куйбышева, д.63 | - |
| 63 | г.Ступино, ул.Куйбышева,д.69 | 2024-2027 |
| 64 | г.Ступино, ул.Молодежная, д.1, д.3,д.5,д.7,д.9/67 | 2024-2027 |
| 65 | г.Ступино, ул.Некрасова, д.12/9, , ул.Горького, д.9, д.7/11, | 2020 |
| 66 | г.Ступино, ул.Некрасова, д.18, д.20, ул.Тургенева, д.16/22, д.18/19а | 2024-2027 |
| 67 | г.Ступино, ул.Овражная, д.6, д.8, д.10 | - |
| 68 | г.Ступино, ул.Первомайская, д.14а, д.18, д.18 а | 2019 |
| 69 | г.Ступино, ул.Первомайская, д.57, д.53, д.55/54 | - |
| 70 | г.Ступино, ул.Пристанционная, д.23, д.25 | 2019 |
| 71 | г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.20/36, д.22, ул.Андропова, д.34/7, ул.Центральный переулок, д.9 | 2024-2027 |
| 72 | г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.24/25, ул.Центральный переулок, д.13, ул.Горького, д.23/15 | 2024-2027 |
| 73 | г.Ступино, ул.Пушкина,17,19 Чайковского,2\11 | 2024-2027 |
| 74 | г.Ступино, ул.Пушкина, д.27/28, ул.Горького, д.19/29, ул.Некрасова, д.30 | 2019 |
| 75 | г.Ступино, ул.Пушкина, д.97, д.99, д.101 | 2019 |
| 76 | г.Ступино, ул.Садовая,10 | 2024-2027 |
| 77 | г.Ступино, ул.Садовая, 2\1, 4, 6 | - |
| 78 | г.Ступино, ул.Службина, д.12, д.14, д.16 | 2019 |
| 79 | г.Ступино, ул. Службина, д.2, д.4, д.6 | 2022 |
| 80 | г.Ступино, ул.Службина, д.8, д.10, д.18 | 2024-2027 |
| 81 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.11, д.13, д.15 | - |
| 82 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.19, д.19а | - |
| 83 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.1, д.3, д.5 | 2019 |
| 84 | г.Ступино, ул.Тимирязева д.62/28,60,Куйбышева д.30,34 | 2019 |
| 85 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.7, д.9 | 2024-2027 |
| 86 | г.Ступино, ул. Тургенева, д.16, д.20, ул.Овражная, д.19/22 | 2024-2027 |
| 87 | г.Ступино, ул.Тургенева, д.7, д.9, ул.Пушкина, д.24к1, д.24к2 | - |
| 88 | г.Ступино, ул.Фрунзе, д.3,к.1, к.2 | 2024-2027 |
| 89 | г.Ступино, ул.Чайковского,14, 18\12 | - |
| 90 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.25 | 2019 |
| 91 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 | 2021 |
| 92 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.29, 31, д.33 | - |
| 93 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.43, д.43А, д.45/1, д.61, пер.Приокский, д.1А | 2024-2027 |
| 94 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.46/10, д.44, ул.Бахарева,д.12, д.14 | 2021 |
| 95 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.48/5, д.50 | 2019 |
| 96 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.52 | 2024-2027 |
| 97 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.58, д.62 | 2024-2027 |
| 98 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.59, .Приокский пер. 3а, Приокский пер. д.5, Приокский пер. д.5а | - |
| 99 | г.Ступино, Центральный пер, д.4, ул. Чайковского, д.6,10 Центральный пер, 4-а | - |
| 100 | г.Ступино, Чайковского,22\1, 24,24-а,26\10 | - |
| 101 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.12/2, д.14/1, пр-д Новоселов, д.6,8,10,12 | 2024-2027 |
| 102 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.18/5, пр-д Новоселов | 2024-2027 |
| 103 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.27,д.29 ул. Луговая д.2 | 2019 |
| 104 | д. Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 | 2024-2027 |
| 105 | д. Беспятово, ул. Лесная д. 25,27 | 2020 |
| 106 | г. Ступино, ул. Бахарева, д.23 | 2024-2027 |
| 107 | г. Ступино, ул. Домостроительная, д.4 | 2024-2027 |
| 108 | г. Ступино, ул. Калинина д.2,6,8, ул. Куйбышева д.3,5 | - |
| 109 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.61а, д.61б, корп.1, Калинина, д.34а | - |
| 110 | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.5, корп.1,2,3 | 2023 |
| 111 | д. Госконюшня, ул. Почтовая, д.4,6 | 2024-2027 |
| 112 | п. Малино, ул. Весенняя, д.7 | - |
| 113 | п. Малино, ул. Чапаева, д.27 | - |
| 114 | с.Березнецово, ул. Полевая, д.13 | - |
| 115 | д.Городище, ул.Молодежная, д.2, ул.Центральная, д.42, 44, 46, 48, 50 | 2024-2027 |
| 116 | д. Городище, ул.Молодежная, д.3, д.5, д.7, д.9 | - |
| 117 | д.Городище, ул.Молодёжная, 1, 1А | 2024-2027 |
| 118 | д.Дубнево,улНовые дома д.10,12 | - |
| 119 | д.Дубнево,улНовые дома д.1,3,5 | 2020 |
| 120 | д.Дубнево,улНовые дома д.14,16 | - |
| 121 | д.Дубнево,улНовые дома д.15,17 | 2024-2027 |
| 122 | д.Дубнево,улНовые дома д.19,21 | - |
| 123 | д.Дубнево,улНовые дома д.2,4 | - |
| 124 | д.Дубнево,улНовые дома д.6,8 | - |
| 125 | мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Преображенский проспект, д.9, 10, 11, 12 | 2024-2027 |
| 126 | мкр. Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 39, д. 41-1, д. 41-2 | - |
| 127 | мкр. Новое Ступино, ул. Николаевская, д. 65/13, д. 67/29 | 2024-2027 |
| 128 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 28, д. 30 | 2024-2027 |
| 129 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 29 к. 1; д. 29 к. 2; д. 29 к. 3 | - |
| 130 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, ул. Шаховская, д. 3, ул. Преображенский пр-т, д. 2.1 д. 2.2 | 2020 |
| 131 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 32, д. 34, д. 36 | 2024-2027 |
| 132 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 33; д. 35; ул. Шаховская, д. 7-2 | - |
| 133 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д. 13, д. 15 | 2024-2027 |
| 134 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 1-1; д. 1-2; д. 3; ул. Шаховская, д. 2 | - |
| 135 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 17, д. 19 - ул. Центральная, д. 1, д. 3 | 2020 |
| 136 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 21, д. 23 - ул. Центральная, д. 5 | - |
| 137 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 25, д. 27 - ул. Центральная, д. 9, д. 11 | 2020 |
| 138 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 4, д. 6, д. 7/1, д. 8 | 2024-2027 |
| 139 | мкр. Новое Ступино, ул. Спортивная, д. 1, ул. Олимпийская, д. 1, д. 3 | - |
| 140 | мкр. Новое Ступино, ул. Шаховская, д. 1, ул. Преображенский пр-т, д. 5.1 д. 5.2 | - |
| 141 | п. Михнево, ул. 9Мая, д.1,2,3 | - |
| 142 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 15,17 | 2020 |
| 143 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 16, 18 | 2024-2027 |
| 144 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 18А | - |
| 145 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20 | - |
| 146 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20А, 22, 24 | - |
| 147 | п. Михнево, ул. Больничная, д.4,6,8 | - |
| 148 | п. Михнево, ул. Больничная, д.5 | 2024-2027 |
| 149 | п. Михнево, ул. Кирова д.25, ул. Фрунзе д.24/23А | - |
| 150 | п. Михнево, ул. Кооперативная. д.8 | 2024-2027 |
| 151 | п. Михнево, ул. Ленина д.15 | 2020 |
| 152 | п. Михнево, ул. Московская д.11,13 | 2019 |
| 153 | п. Михнево, ул. Московская д.15,15А | 2019 |
| 154 | п. Михнево, ул. Московская д.15Б | - |
| 155 | п. Михнево, ул. Московская д.25 | 2020 |
| 156 | п. Михнево, ул. Московская д.26 | 2024-2027 |
| 157 | п. Михнево, ул. Московская д.5 | - |
| 158 | п. Михнево, ул. Московская д.7 9 | 2024-2027 |
| 159 | п. Михнево, ул. Правды д. 4 | 2024-2027 |
| 160 | п. Михнево, ул. Сельхозтехника д.1 | - |
| 161 | п. Михнево, ул. Советская д. 21, 23, 25 | 2022 |
| 162 | п. Михнево, ул. Советская д. 27,29 | - |
| 163 | п. Михнево, ул. Советская д. 29А | - |
| 164 | п. Михнево, ул. Советская д.3 | - |
| 165 | п. Михнево, ул. Советская д. 33А | 2024-2027 |
| 166 | п. Михнево, ул. Строителей д. 1 | - |
| 167 | п. Михнево, ул. Строителей д. 2,3,4 | 2024-2027 |
| 168 | п. Михнево, ул. Тепличная д. 2, 4 | 2024-2027 |
| 169 | п. Михнево, ул. Тепличная д.2, 3 ул. Тимирязева д. 10 | 2022 |
| 170 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.3 | - |
| 171 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.4А | 2019 |
| 172 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.8А | 2019 |
| 173 | п. Михнево, ул. Чайковского д.1 | 2022 |
| 174 | п. Михнево, ул. Чайковского д.3, 5 | - |
| 175 | п. Михнево, ул. Юности д.2, 4, 6 | 2020 |
| 176 | п. Усады ул. Пролетарская д.11 | 2024-2027 |
| 177 | п. Усады ул. Пролетарская д.16,17,18,19,20 | 2019 |
| 178 | п. Усады ул. Пролетарская д. 2, 4 | 2024-2027 |
| 179 | п. Усады ул. Пролетарская д. 3,5,7,9 | - |
| 180 | п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 | 2023 |
| 181 | с. Татариново, ул. Колхозная д. 4, 6 | 2020 |
| 182 | с. Татариново, ул. Колхозная д.8А корп.1 | 2020 |
| 183 | с. Татариново, ул. Ленина д. 1,1А | 2024-2027 |
| 184 | с. Татариново, ул. Ленина д. 3,5,7 | 2024-2027 |
| 185 | с. Татариново, ул. Ленина д. 6 | - |
| 186 | с. Татариново, ул. Ленина д. 8,10,12,13,14 | - |
| 187 | п.Белопесоцкий, ул. Есенина, д.64, д.66 | 2024-2027 |
| 188 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1 | - |
| 189 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1а | - |
| 190 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3 | 2024-2027 |
| 191 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 5 | - |
| 192 | п. Жилёво, ул. Северная, д. 37, ул. Первомайская, д. 36, ул. Первомайская, д. 38 | - |
| 193 | п. Жилёво, ул. Северная, д. 39, ул. Первомайская, д. 40 | 2024-2027 |
| 194 | п. Жилёво, ул. Советская, д. 38, ул. Первомайская, д. 35, ул. Первомайская, д. 37 | - |
| 195 | п. Жилёво, ул. Советская, д. 42, ул. Первомайская, д. 39 | 2024-2027 |
| 196 | п. Жилёво, ул. Центральная, д. 45-47 | - |
| 197 | п. Жилёво, ул. Центральная, д. 49 | 2024-2027 |
| 198 | п.Малино, ул.Весенняя д.9,11,13 | 2024-2027 |
| 199 | п.Малино, ул.Победы 1,3 | - |
| 200 | п.Малино,ул.Победы, 2, 4, 6 | 2024-2027 |
| 201 | п.Малино, ул.Полевая, д.13А, д.15 | 2020 |
| 202 | п.Малино, ул.Школьная 1,3 | 2024-2027 |
| 203 | п.Малино, ул.Школьная д.12,14 | 2019 |
| 204 | п. Малино, ул. Школьная, д.2, 4 | 2024-2027 |
| 205 | п.Малино, ул.Школьная д.6,6а,8 | - |
| 206 | п.Михнево-3, 71, 72, 73, 83, 136, 80 | - |
| 207 | рп.Малино, ул.Ленина, д.1, д.2 | 2019 |
| 208 | рп. Михнево, ул. Правды д.4а, 8а | 2024-2027 |
| 209 | рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.8, 8А | - |
| 210 | с. Аксиньино ул. Молодежная д. 1,3,3а,5 | 2024-2027 |
| 211 | с. Аксиньино, ул. Нагорная д. 1,3 | 2022 |
| 212 | с.Березнецово, ул.Полевая д.11, 11а, ул.Центральная, д. 3 | 2019 |
| 213 | с.Березнецово, ул.Садовая д.26,28,30,32,34,36,38 | 2022 |
| 214 | с.Березнецово, Центральный проезд 9 | 2022 |
| 215 | с. Большое Алексеевское ул. Кооперативная д. 15, Рябиновая д.2,4, Садовая д. 2а | 2019 |
| 216 | с. Большое Алексеевское, ул. Садовая д.1а, Школьная 3,5,7,9 | 2020 |
| 217 | с. Ивановское, ул. Мира д. 11,13 | 2020 |
| 218 | с. Ивановское, ул. Мира д. 2/9, 3,5 | 2020 |
| 219 | с. Ивановское, ул. Мира д. 4,6,7,9 | 2024-2027 |
| 220 | с. Ивановское, ул. Школьная д. 10-12 | - |
| 221 | с. Ивановское, ул. Школьная д. 2,4,6 | 2024-2027 |
| 222 | с. Леонтьево, ул. Новая, д.1,2,3,4,5,6,8 | 2024-2027 |
| 223 | с. Леонтьево, ул.Центральная, д.19,д.26,д.28 | 2020 |
| 224 | с. Леонтьево, ул. Центральная, д.22, д.24 | 2024-2027 |
| 225 | с.Лужники, ул.Дорожная, д.5 | - |
| 226 | с.Лужники, ул.Центральная, 19, 21, 23, 25 | 2019 |
| 227 | с.Лужники, ул.Центральная, 7, 9, 13, 15, 17 | 2024-2027 |
| 228 | с. Мещерино ул. Новая д. 15,17,18,19,21 | 2020 |
| 229 | с. Семёновское, ул. Совхозная д.3,5 | 2024-2027 |
| 230 | с. Семёновское, ул. Черемушки, д.4/1, д.6, д.8, д.10 | 2024-2027 |
| 231 | с.Семёновское, ул.Школьная, 14, 16, 18, 20 | 2024-2027 |
| 232 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 12а | - |
| 233 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 22 | - |
| 234 | с. Семёновское, ул. Школьная д.4-6 | 2024-2027 |
| 235 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 8-10 | 2024-2027 |
| 236 | с.Ситне-Щелканово, ул.Вишневая, д.8, ул.Мира, д.20 | 2019 |
| 237 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, 14, 16, 18 | 2024-2027 |
| 238 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, 8, 10, 12 | - |
| 239 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, д.22 | 2024-2027 |
| 240 | с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д. 1,3,5,7,9,11 | 2024-2027 |
| 241 | с. Ситне-Щелканово, ул. Пролетарская, д. 4; ул. Дружбы, д. 3,5,10,12. | - |
| 242 | с.Ситне-Щелканово, ул.Спортивная, д.1а, д.3, д.5, ул.Первомайская улица, д.4/1 | 2024-2027 |
| 243 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.11 | 2022 |
| 244 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10 | 2024-2027 |
| 245 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.8 | 2024-2027 |
| 246 | Ступинский р-он, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.12, 14 | - |
| 247 | с. Хатунь, Спутник | - |
| 248 | с. Хатунь, ул. Почтовая, д.4 | - |
| 249 | с. Хатунь, ул. Советская, д.27 | 2024-2027 |
| 250 | с. Хатунь, ул. Советская д.31,33, Колхозный пр-д д.4 | - |
| 251 | с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 1/7 | - |
| 252 | с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 4-6, ул. Совхозная, д.7/5-5, Центральная, д.7 | 2024-2027 |
| 253 | с.Шугарово, ул.Совхозная, 2, 4, 6, ул.Шоссейная, 1, 4, ул.Центральная, 1/3 | 2020 |
| 254 | с.Шугарово, ул.Центральная, 8, 10/8, Комсомольская, 10, ул.Совхозная, 9, 11, ул.Вокзальная, 5 | 2024-2027 |
| 255 | с.Шугарово, ул.Шоссейная, д.6, ул.Вокзальная, д.3, ул.Совхозная, 10А, 12, 14 | 2022 |
| 256 | г.Ступино, пер.Приокский, д.7к1, 7к2, 9 | 2024-2027 |
| 257 | г.Ступино, ул. Левая Пойма, д. 19 | 2023 |

Приложение №2

к Программе

Адресный перечень общественных территорий городского округа Ступино Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 2022-2023 |
| 2 | г. Ступино, бульвар Победы, Стела «Ступино-город трудовой доблести» прилегающее благоустройство | 2022-2023 |
| 3 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 2023 |
| 4 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 2023 |
| 5 | г. Ступино, мкр. Юго-Западный (прилегающая территория к СОШ на 825 мест) | 2023 |
| 6 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д. 1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 2023 |
| 7 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 2023 |
| 8 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 2023 |
| 9 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 2023 |
| 10 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д.4  | 2024 |

Приложение №3

к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | ИП Бузук М.Ф. | г. Ступино, проспект Победы, в районе д.51 | Нестационарный торговый объект | Обеспечение соответствия внешнего вида некапитальных торговых объектов утвержденным типам архитектурных решений внешнего вида; благоустройство и озеленение прилегающей территории | 2023 |
| 2 | ООО «ТК Сандор» | г. Ступино, ул. Пушкина, д. 29А  | Стационарный торговый объект | Обеспечение соответствия внешнего вида некапитальных торговых объектов утвержденным типам архитектурных решений внешнего вида; благоустройство и озеленение прилегающей территории | 2023 |
| 3 | ИП Щеглова Т.Н. | г.о. Ступино, с. Лужники, ул. Центральная, д. 21 | Нестационарный торговый объект | Обеспечение соответствия внешнего вида некапитальных торговых объектов утвержденным типам архитектурных решений внешнего вида; благоустройство и озеленение прилегающей территории | 2023 |
| 4 | ООО «ТК Сандор» | г. Ступино, проспект Победы, в районе МФЦ | Нестационарный торговый объект | Обеспечение соответствия внешнего вида некапитальных торговых объектов утвержденным типам архитектурных решений внешнего вида; благоустройство и озеленение прилегающей территории | 2023 |