****

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Жилище», утвержденную

постановлением администрации

городского округа Ступино Московской

области от 30.12.2022 № 4948-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Жилище», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4948-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г.Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Жилище» (далее - муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 15 453,7 | 7 803,3 | 1 718,2 | 2 231,8 | 1 974,9 | 1 725,5 |
| Средства бюджета Московской области | 1 136 417,2 | 345 986,9 | 136 093,8 | 515 749,6 | 58 201,8 | 80 385,1 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 59 852,8 | 10 139,9 | 17 910,4 | 15 213,6 | 10 296,8 | 6 292,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе по годам** | 1 211 723,7 | 363 930,1 | 155 722,4 | 533 195,0 | 70 473,5 | 88 402,7 |
| Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 760 488,0 | 253 477,0 | 60 390,0 | 446 621,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 21 253,7 | 3 141,0 | 10 000,7 | 5 712,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме I, в том числе по годам** | 781 741,7 | 256 618,0 | 70 390,7 | 452 333,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 10 353,7 | 2 703,3 | 1 718,2 | 2 231,8 | 1 974,9 | 1 725,5 |
| Средства бюджета Московской области | 38 599,2 | 6 998,9 | 7 909,8 | 9 501,6 | 9 096,8 | 5 092,1 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 38 599,1 | 6 998,9 | 7 909,7 | 9 501,6 | 9 096,8 | 5 092,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам** | 87 552,0 | 16 701,1 | 17 537,7 | 21 235,0 | 20 168,5 | 11 909,7 |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 337 330,0 | 85 511,0 | 67 794,0 | 59 627,0 | 49 105,0 | 75 293,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам** | 337 330,0 | 85 511,0 | 67 794,0 | 59 627,0 | 49 105,0 | 75 293,0 |
| Подпрограмма IV «Социальная ипотека» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 5 100,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме VI, в том числе по годам** | 5 100,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме VII, в том числе по годам** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. В части 3 муниципальной программы слова «Управление культуры и молодежной политики, финансовое управление администрации городского округа комитет по управлению имуществом» заменить словами «Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации городского округа комитет по управлению имуществом».

3. В части 7 муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 760 488,0 | 253 477,0 | 60 390,0 | 446 621,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 21 253,7 | 3 141,0 | 10 000,7 | 5 712,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам | 781 741,7 | 256 618,0 | 70 390,7 | 452 333,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |

».

3.1. Часть 7.1. «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» изложить в следующей редакции:

«7.1. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | 2024  год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития жилищного строительства | 2023-2027 | Итого | 4 550,0 | 590,0 | 360,0 | | | | | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 550,0 | 590,0 | 360,0 | | | | | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Организация строительства | 2023-2027 | Итого | 4 550,0 | 590,0 | 360,0 | | | | | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства",Комитет по управлению имуществом |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 550,0 | 590,0 | 360,0 | | | | | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
|  | Объем ввода индивидуального жилищного строительства,построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, тыс. кв.м. | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1772 | 212 | 240 | 40 | 80 | 200 | 240 | 440 | 440 | 440 |
| 2 | Основное мероприятие 03 Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства | 2023 | Итого | 996,0 | 996,0 | - | | | | | - | - | - |  |
| Средства бюджета Московской области | 996,0 | 996,0 | - | | | | | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 03.03 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее –ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 2023 | Итого | 996,0 | 996,0 | - | | | | | - | - | - | Управление строительства |
| Средства бюджета Московской области | 996,0 | 996,0 | - | | | | | - | - | - |
|  | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт. | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 852 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 04. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | 2023-2024 | Итого | 325 062,7 | 255 032,0 | 70 030,7 | | | | | 451 133,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 312 871,0 | 252 481,0 | 60 390,0 | | | | | 446 621,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 12 191,7 | 2 551,0 | 9 640,7 | | | | | 4 512,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 04.03. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области | 2023-2024 | Итого | 776 195,7 | 255 032,0 | 70 030,7 | | | | | 451 133,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства", МКУ "Управление благоустройства", Сектор муниципального контроля в сфере благоустройства и автодорог, Комитет по управлению имуществом, Управление строительства и архитектуры |
|
| Средства бюджета Московской области | 759 492,0 | 252 481,0 | 60 390,0 | | | | | 446 621,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 16 703,7 | 2 551,0 | 9 640,7 | | | | | 4 512,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой, шт. | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |  |

».

3.2.Часть 7.3. «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.03.Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» изложить в следующей редакции:

«7.3.Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.03.Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| Всего | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги и выполнение сопутствующих работ по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения,электроснабжения,уличного освещения и благоустройству на территории городского округа Ступино( в том числе проектно-изыскательные работы), Московская область,г.о.Ступино | | автомобильная дорога L=3,67 км,наружные сети воотведения и водоснабжения L=8500 п.м,КНС 438 куб.м/сут. Сети освещения L= 4885 п.м.,ограждение L=2430 п.м,площадка с покрытием из резиновой крошки S=450 м² | Строительство | | 30.03  2023-31.052025 | 31.052025 | 702 659,0 | 0,0 | | Итого: | 776 195,8 | | 255 032,0 | 70 030,8 | 451 133,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 759 492,0 | | 252 481,0 | 60 390,0 | 446 621,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 16 703,8 | | 2 551,0 | 9 640,8 | 4 512,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | X | | X | кроме того: строительный контроль | | X | X | X | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | Х | Х | 0,0 | | Всего: | 776 195,8 | | 255 032,0 | 70 030,8 | 451 133,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 759 492,0 | | 252 481,0 | 60 390,0 | 446 621,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 16 703,8 | | 2 551,0 | 9 640,8 | 4 512,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | X | | X | кроме того: строительный контроль | | X | X | X | 0,0 | | Средства бюджета Московской области | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочная таблица: | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Количество объектов | | | Всего, в т.ч. по годам реализации: | | | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | | 2027 год | | | |
| вводимых, ед. | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| открываемых, ед. | | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | |

».

4. В части 8.1. муниципальной программы слова «Управление культуры и молодежной политики, финансовое управление администрации городского округа Ступино Московской области» заменить словами «Комитет по управлению имуществом, финансовое управление администрации городского округа Ступино Московской области».

5. В части 9 муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 337 330,0 | 85 511,0 | 67 794,0 | 59 627,0 | 49 105,0 | 75 293,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Подпрограмме III**, в том числе по годам | 337 330,0 | 85 511,0 | 67 794,0 | 59 627,0 | 49 105,0 | 75 293,0 |

».

5.1.Часть 9.1. «Перечень мероприятий Подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в следующей редакции:

«9.1. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024  год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого | 337 330,0 | 85 511,0 | 67 794,0 | | | | | 59 627,0 | 49 105,0 | 75 293,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 337 330,0 | 85 511,0 | 67 794,0 | | | | | 59 627,0 | 49 105,0 | 75 293,0 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого | 185 356,0 | 85 511,0 | 0,0 | | | | | 31 567,0 | 21 045,0 | 47 233,0 | Комитет по управлению имуществом,МКУ «Ступинский центр закупок»,финансовое управление |
| Средства бюджета Московской области | 185 356,0 | 85 511,0 | 0,0 | | | | | 31 567,0 | 21 045,0 | 47 233,0 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 53 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 12 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 2024-2027 | Итого | 151 974,0 | 0,0 | 67 794,0 | | | | | 28 060,0 | 28 060,0 | 28 060,0 | Комитет по управлению имуществом,МКУ «Ступинский центр закупок»,финансовое управление |
| Средства бюджета Московской области | 151 974,0 | 0,0 | 67 794,0 | | | | | 28 060,0 | 28 060,0 | 28 060,0 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 40 | 0 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 9 | 9 |

».