## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________ №________________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда», утвержденную

постановлением администрации

городского округа Ступино Московской

области от 30.12.2022 № 4963-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 № 307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4963-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области							С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «_____»________№_________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее - муниципальная программа)

1.В паспорте муниципальной программы:

1.1.Позицию «Муниципальный заказчик муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
| --- | --- |

».

1.2.Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 392 180,6 | 125 655,2 | 841 313,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 549 743,0 | 99 728,5 | 722 830,8 | 632 268,1 | 94 915,6 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 3 941 923,6 | 225 383,7 | 1 564 144,5 | 1 810 972,4 | 341 423,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 594 136,1 | 117 078,1 | 477 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 557 791,8 | 92 569,6 | 465 222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 1 151 927,9 | 209 647,7 | 942 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 789 467,4 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 984 792,3 | 0,0 | 257 608,6 | 632 268,1 | 94 915,6 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам | 2 774 259,7 | 0,0 | 621 864,3 | 1 810 972,4 | 341 423,0 | 0,0 |

».

2. Часть 3 «Показатели муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

«3. Показатели муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 6,713 | 6,198 | - | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино, комитет по управлению имуществом | 2.F3.01. 2.02.02 |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,579 | 0,532 | - | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино, комитет по управлению имуществом | 2.F3.01. 2.02.02 |
| 2 | Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино | 3.01.02. |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино | 3.01.02. |
| 3 | Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | 0,794 | - | 18,165 | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино, комитет по управлению имуществом | 4.01.01. |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | 0,071 | - | 0,992 | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино, комитет по управлению имуществом | 4.01.01. |

».

3. В части 7 слова «Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области» заменить на слова «Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области».

4. В части 8 муниципальной программы

4.1. Позицию «Муниципальный заказчик подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
| --- | --- |

».

5. Часть 8.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2024 | Итого: | 404 173,2 | 62 379,6 | 341 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 404 173,2 | 62 379,6 | 341 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2024 | Итого: | 404 173,2 | 62 379,6 | 341 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства администрации городского округа Ступино, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Обеспечение переселения в части дополнительного софинансирования приобретения 30 квартир на вторичном рынке для переселенцев |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 404 173,2 | 62 379,6 | 341 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2024 | Итого: | 747 754,7 | 147 268,1 | 600 486,6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 594 136,1 | 117 078,1 | 477 058,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 153 618,6 | 30 190,0 | 123 428,6 | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2024 | Итого: | 747 754,7 | 147 268,1 | 600 486,6 | - | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Расселение из аварийного жилищного фонда в 2023 112 человек. Расселение из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года 532 человека |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 594 136,1 | 117 078,1 | 477 058,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 153 618,6 | 30 190,0 | 123 428,6 | - | - | - |  |  |

».

6.В части 9 муниципальной программы

6.1. Позицию «Муниципальный заказчик подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
| --- | --- |

».

6.2.Часть 9.1. муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» изложить в следующей редакции:

«

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке | 2023 | Итого: | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда,признанного аварийными до 01.01.2017 | 2023 | Итого: | 15 736,0 | 15 736,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства администрации городского округа Ступино | Проведение окончательного расчета по оплате ранее заключенных МК по 186 квартирам |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 577,1 | 8 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 158,9 | 7 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

».

7. В части 10 муниципальной программы

7.1. Позицию «Муниципальный заказчик подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
| --- | --- |

».

7.2. В части 10 муниципальной программы позицию «Источники финансирования подпрограммы,  в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 789 467,4 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 984 792,3 | 0,0 | 257 608,6 | 632 268,1 | 94 915,6 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам | 2 774 259,7 | 0,0 | 621 864,3 | 1 810 972,4 | 341 423,0 | 0,0 |

».

7.3. Часть 10.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1.Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

|  | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2026 | Итого: | 2 774 259,7 | 0,0 | 621 864,3 | 1 810 972,4 | 341 423,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 789 467,4 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 984 792,3 | 0,0 | 257 608,6 | 632 268,1 | 94 915,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2024-2026 | Итого: | 2 774 259,7 | 0,0 | 621 864,3 | 1 810 972,4 | 341 423,0 | 0,0 | Управление строительства администрации городского округа Ступино, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино Московской области | Расселение из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года 71 человек, к концу 2026 года 992 человека. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 789 467,4 | 0,0 | 364 255,7 | 1 178 704,3 | 246 507,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 984 792,3 | 0,0 | 257 608,6 | 632 268,1 | 94 915,6 | 0,0 |  |  |

».