## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № _____________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Строительство

объектов социальной инфраструктуры»,

утвержденную  постановлением администрации

городского округа Ступино Московской области

от 30.12.2022 № 4951-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 16.12.2022 №36/5 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 № 4951-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Михалёва  Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области				                                           С.Г.Мужальских

Приложение к постановлению

администрации городского округа Ступино Московской области

_________№_________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.)»          изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 013 652,530 | 1 696 422,850 | 767 534,310 | 662 306,160 | 835 229,560 | 26 946,550 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 882 590,681 | 425 351,359 | 156 721,770 | 223 959,430 | 178 680,640 | 12 974,270 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 4 921 456,311 | 2 146 987,309 | 924 256,080 | 886 265,590 | 1 013 910,200 | 39 920,820 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 264 132,000 | 1 696 422,850 | 767 534,310 | 437 450,000 | 310 565,190 | 26 946,550 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 843 142,241 | 425 351,359 | 156 721,770 | 212 124,900 | 151 066,730 | 12 974,270 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 4 132 487,341 | 2 146 987,309 | 924 256,080 | 649 574,900 | 461 631,920 | 39 920,820 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 749 520,530 | 0,000 | 0,000 | 224 856,160 | 524 664,370 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 39 448,440 | 0,000 | 0,000 | 11 834,530 | 27 613,910 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 788 968,970 | 0,000 | 0,000 | 236 690,690 | 552 278,280 | 0,000 |

».

# 2. Часть 5 муниципальной программы в «Паспорте Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»»

# Позицию «Источники финансирования подпрограммы,  в том числе по годам реализации ( тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

# «

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 264 132,000 | 1 696 422,850 | 767 534,310 | 437 450,000 | 310 565,190 | 26 946,550 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 843 142,241 | 425 351,359 | 156 721,770 | 212 124,900 | 151 066,730 | 12 974,270 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 4 132 487,341 | 2 146 987,309 | 924 256,080 | 649 574,900 | 461 631,920 | 39 920,820 |

».

2.1. Часть 5.1. муниципальной программы «Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»» изложить в следующей редакции:

«5.1.Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

«

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие P2. Федеральный проект "Содействие занятости" | 2023-2027 | Итого | 279 940,770 | 279 940,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 165 706,510 | 165 706,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 89 021,160 | 89 021,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1 | Мероприятие P2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 | Итого | 279 940,770 | 279 940,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 165 706,510 | 165 706,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 89 021,160 | 89 021,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 2023-2027 | Итого | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.5 «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности» | 2023-2027 | Итого | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 2023-2027 | Итого | 3 827 218,259 | 1 751 834,539 | 924 256,080 | 649 574,900 | 461 631,920 | 39 920,820 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 073 212,390 | 1 530 716,340 | 767 534,310 | 437 450,000 | 310 565,190 | 26 946,550 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 754 005,869 | 221 118,199 | 156 721,770 | 212 124,900 | 151 066,730 | 12 974,270 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 | Итого | 1 962 905,000 | 457 969,360 | 353 808,000 | 649 574,900 | 461 631,920 | 39 920,820 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 291 192,610 | 291 233,750 | 224 997,120 | 437 450,000 | 310 565,190 | 26 946,550 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 671 712,390 | 166 735,610 | 128 810,880 | 212 124,900 | 151 066,730 | 12 974,270 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 | Итого | 1 864 313,259 | 1 293 865,179 | 570 448,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 782 019,780 | 1 239 482,590 | 542 537,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 82 293,479 | 54 382,589 | 27 910,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

».

2.2.Часть 5.3.муниципальной программы «Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.01 Подпрограммы  III «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

«5.3. Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.01 Подпрограммы  III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# «

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Проектная мощность -250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-21.08.2023 | 01.09.2023 | 669 330,260 | 389 389,490 | Итого: | 279 940,770 | 279 940,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 265 563,630 | Средства бюджета Московской области | 165 706,510 | 165 706,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 825,860 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 89 021,160 | 89 021,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | X | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: | Х | Х | 389 389,490 | Всего: | 279 940,770 | 279 940,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 265 563,630 | Средства бюджета Московской области | 165 706,510 | 165 706,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 123 825,860 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 89 021,160 | 89 021,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 0,000 | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | Х | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ».

2.3.Часть 5.4.муниципальной программы «Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

# «5.4. Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# «

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Проектная мощность -250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2023 | 01.09.2023 | 669 330,260 | 389 389,490 | Итого: | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 265 563,630 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 825,860 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | X | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: | Х | Х | 389 389,490 | Всего: | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 265 563,630 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 123 825,860 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 115 212,000 | 115 212,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | Х | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ».

2.4.Часть 5.4.муниципальной программы «Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

«5.4. Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

«

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство школы на 825 мест, г.Ступино, Центральный микрорайон (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2025-06.06.2027 | 01.09.2027 | 1 169 390,000 | 0,000 | Итого: | 1 151 127,640 | 0,000 | 0,000 | 649 574,900 | 461 631,920 | 39 920,820 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 774 961,740 | 0,000 | 0,000 | 437 450,000 | 310 565,190 | 26 946,550 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 376 165,900 | 0,000 | 0,000 | 212 124,900 | 151 066,730 | 12 974,270 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 0,000 | Итого: | 18 262,360 | 0,000 | 0,000 | 10 465,000 | 7 718,180 | 79,180 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 18 262,360 | 0,000 | 0,000 | 10 465,000 | 7 718,180 | 79,180 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2024 | 905 272,000 | 78 391,080 | Итого: | 811 777,360 | 457 969,360 | 353 808,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 855,850 | Средства бюджета Московской области | 516 230,870 | 291 233,750 | 224 997,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 535,230 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 295 546,490 | 166 735,610 | 128 810,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 220,880 | Итого | 14 882,680 | 8 690,680 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 220,880 | Средства бюджета Московской области | 14 882,680 | 8 690,680 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по мероприятию: | X | 78 391,080 | Всего: | 1 962 905,000 | 457 969,360 | 353 808,000 | 649 574,900 | 461 631,920 | 39 920,820 | 0,000 |
|  | X | 49 855,850 | Средства бюджета Московской области | 1 291 192,610 | 291 233,750 | 224 997,120 | 437 450,000 | 310 565,190 | 26 946,550 | 0,000 |
|  | X | 28 535,230 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 671 712,390 | 166 735,610 | 128 810,880 | 212 124,900 | 151 066,730 | 12 974,270 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 220,880 | Итого: | 33 145,040 | 8 690,680 | 6 192,000 | 10 465,000 | 7 718,180 | 79,180 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 220,880 | Средства бюджета Московской области | 33 145,040 | 8 690,680 | 6 192,000 | 10 465,000 | 7 718,180 | 79,180 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| открываемых, ед. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

# ».

2.5.Част 5.5. муниципальной программы «Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

«5.5. Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# «

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 272 678,310 | 255 152,380 | Итого: | 1 002 646,310 | 568 630,490 | 434 015,820 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 230 501,400 | Средства бюджета Московской области | 963 552,300 | 550 589,950 | 412 962,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 650,980 | Средства бюджета городского округа Ступино | 39 094,010 | 18 040,540 | 21 053,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Итого: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 436 150,560 | 574 568,160 | Итого: | 861 666,949 | 725 234,689 | 136 432,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 545 839,750 | Средства бюджета Московской области | 818 467,480 | 688 892,640 | 129 574,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 728,410 | Средства бюджета городского округа Ступино | 43 199,469 | 36 342,049 | 6 857,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 0,000 | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Всего по мероприятию: | 829 720,540 | Всего: | 1 864 313,259 | 1 293 865,179 | 570 448,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 776 341,150 | Средства бюджета Московской области | 1 782 019,780 | 1 239 482,590 | 542 537,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 53 379,390 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 82 293,479 | 54 382,589 | 27 910,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Всего: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

».