- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________№_________________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Строительство и капитальный

ремонт объектов социальной инфраструктуры»,

утвержденную  постановлением администрации

городского округа Ступино Московской области

от 30.12.2022 № 4951-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 №307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа  Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 № 4951-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва  Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области				                                         С.Г.Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «____»__________№_______

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.)»          изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 455 549,396 | 25 213,100 | 430 336,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 123 554,229 | 1 329 275,630 | 4 091 738,409 | 702 540,190 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 336 576,847 | 271 467,521 | 1 010 969,136 | 54 140,190 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 7 915 680,472 | 1 625 956,251 | 5 533 043,841 | 756 680,380 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 507 631,042 | 0,000 | 476 911,042 | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 150 552,410 | 0,000 | 141 272,410 | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 728 423,748 | 0,000 | 688 423,748 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 385 309,100 | 25 213,100 | 360 096,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 511 663,537 | 1 329 275,630 | 3 542 202,597 | 640 185,310 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 137 697,257 | 271 467,521 | 832 484,506 | 33 745,230 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 7 034 669,894 | 1 625 956,251 | 4 734 783,103 | 673 930,540 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 |

2. В части 6 муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 385 309,100 | 25 213,100 | 360 096,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 511 663,537 | 1 329 275,630 | 3 542 202,597 | 640 185,310 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 137 697,257 | 271 467,521 | 832 484,506 | 33 745,230 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 7 034 669,894 | 1 625 956,251 | 4 734 783,103 | 673 930,540 | 0,000 | 0,000 |

».

2.1. Часть 6.1. «Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт  объектов образования» изложить в следующей редакции:

«6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт  объектов образования»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 2023-2024 | Итого | 146,772 | 115,212 | 31,560 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 146,772 | 115,212 | 31,560 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности,единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 | Итого | 2 933 954,729 | 1 239 147,869 | 1 020 876,320 | 673 930,540 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 700 859,130 | 1 090 763,990 | 969 909,830 | 640 185,310 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 233 095,599 | 148 383,879 | 50 966,490 | 33 745,230 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2024 | Итого | 600,000 | 0,000 | 600,000 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 600,000 | 0,000 | 600,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023 | Итого | 307 969,360 | 307 969,360 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 833,750 | 195 833,750 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 112 135,610 | 112 135,610 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2025 | Итого | 2 625 385,369 | 931 178,509 | 1 020 276,320 | 673 930,540 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 505 025,380 | 894 930,240 | 969 909,830 | 640 185,310 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 120 359,989 | 36 248,269 | 50 366,490 | 33 745,230 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 | Итого | 204 697,684 | 0,000 | 204 697,684 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 201,062 | 0,000 | 142 201,062 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 62 496,622 | 0,000 | 62 496,622 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 3.1. | Мероприятие 06.01.Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | Итого | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области , подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | Итого | 13 728,780 | 0,000 | 13 728,780 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области , подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 912,179 | 0,000 | 9 912,179 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 816,601 | 0,000 | 3 816,601 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие P2. Федеральный проект "Содействие занятости" | 2023 | Итого | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 4.1. | Мероприятие P2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 | Итого | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | 2024 | Итого | 3 509 177,539 | 0,000 | 3 509 177,539 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 430 091,705 | 0,000 | 2 430 091,705 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 360 096,000 | 0,000 | 360 096,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 718 989,834 | 0,000 | 718 989,834 | - |  |  |  |  | - | - |  |
| 5.1 | Мероприятие Е1.02 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субьектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2024 | Итого | 3 509 177,539 | 0,000 | 3 509 177,539 | - |  |  |  |  | - | - | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 430 091,705 | 0,000 | 2 430 091,705 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 360 096,000 | 0,000 | 360 096,000 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 718 989,834 | 0,000 | 718 989,834 | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |

».

2.2. Часть 6.5. «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

«6.5. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-19.08.2025 | 01.09.2025 | 2 433 886,570 | 255 152,380 | Итого: | 2 262 786,660 | 568 630,490 | 1 020 276,320 | 673 879,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 230 501,400 | Средства бюджета Московской области | 2 160 685,090 | 550 589,950 | 969 909,830 | 640 185,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 650,980 | Средства бюджета городского округа Ступино | 102 101,570 | 18 040,540 | 50 366,490 | 33 694,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Итого: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-23.08.2024 | 02.09.2024 | 2 715 479,347 | 574 568,160 | Итого: | 362 548,019 | 362 548,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 545 839,750 | Средства бюджета Московской области | 344 340,290 | 344 340,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 728,410 | Средства бюджета городского округа Ступино | 18 207,729 | 18 207,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 0,000 | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 829 720,540 | Всего: | 2 625 334,679 | 931 178,509 | 1 020 276,320 | 673 879,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 776 341,150 | Средства бюджета Московской области | 2 505 025,380 | 894 930,240 | 969 909,830 | 640 185,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 379,390 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 120 309,299 | 36 248,269 | 50 366,490 | 33 694,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Всего: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых, ед. | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - открываемых, ед. | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |

».