- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________№_________________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Строительство и капитальный

ремонт объектов социальной инфраструктуры»,

утвержденную  постановлением администрации

городского округа Ступино Московской области

от 30.12.2022 № 4951-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 №173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 № 4951-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва  Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области				                                           С.Г.Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «_______»__________№__________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.)»          изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 599 587,796 | 25 213,100 | 574 374,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 307 695,639 | 1 329 275,630 | 3 947 700,009 | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 291 716,657 | 271 467,521 | 1 010 969,136 | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 7 199 000,092 | 1 625 956,251 | 5 533 043,841 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 507 631,042 | 0,000 | 476 911,042 | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 150 552,410 | 0,000 | 141 272,410 | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 728 423,748 | 0,000 | 688 423,748 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 529 347,500 | 25 213,100 | 504 134,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 172 638,547 | 1 329 275,630 | 3 398 164,197 | 445 198,720 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 127 383,537 | 271 467,521 | 832 484,506 | 23 431,510 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 6 829 369,584 | 1 625 956,251 | 4 734 783,103 | 468 630,230 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 |

».

- 2. В части 6 муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 529 347,500 | 25 213,100 | 504 134,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 172 638,547 | 1 329 275,630 | 3 398 164,197 | 445 198,720 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 127 383,537 | 271 467,521 | 832 484,506 | 23 431,510 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 6 829 369,584 | 1 625 956,251 | 4 734 783,103 | 468 630,230 | 0,000 | 0,000 |

».

2.1. Часть 6.1. «Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт  объектов образования» изложить в следующей редакции:

«6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт  объектов образования»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 2023-2024 | Итого | 146,772 | 115,212 | 31,560 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 146,772 | 115,212 | 31,560 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности,единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2024 | Итого | 1 239 747,869 | 1 239 147,869 | 600,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 090 763,990 | 1 090 763,990 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 148 983,879 | 148 383,879 | 600,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2024 | Итого | 600,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 600,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023 | Итого | 307 969,360 | 307 969,360 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 833,750 | 195 833,750 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 112 135,610 | 112 135,610 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 | Итого | 931 178,509 | 931 178,509 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 894 930,240 | 894 930,240 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 36 248,269 | 36 248,269 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 | Итого | 204 697,684 | 0,000 | 204 697,684 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 201,062 | 0,000 | 142 201,062 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 62 496,622 | 0,000 | 62 496,622 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 06.01.Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | Итого | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области , подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | Итого | 13 728,780 | 0,000 | 13 728,780 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области , подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 912,179 | 0,000 | 9 912,179 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 816,601 | 0,000 | 3 816,601 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие P2. Федеральный проект "Содействие занятости" | 2023 | Итого | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1. | Мероприятие P2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 | Итого | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | 2024-2025 | Итого | 4 529 453,859 | 0,000 | 4 529 453,859 |  |  |  |  | 468 630,230 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 255 963,135 | 0,000 | 3 255 963,135 |  |  |  |  | 445 198,720 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 504 134,400 | 0,000 | 504 134,400 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 769 356,324 | 0,000 | 769 356,324 |  |  |  |  | 23 431,510 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5.1 | Мероприятие Е1.02 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субьектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2024-2025 | Итого | 4 998 084,089 | 0,000 | 4 529 453,859 |  |  |  |  | 468 630,230 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 701 161,855 | 0,000 | 3 255 963,135 |  |  |  |  | 445 198,720 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 504 134,400 | 0,000 | 504 134,400 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 792 787,834 | 0,000 | 769 356,324 |  |  |  |  | 23 431,510 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |

».

- 2.2. Часть 6.6 «Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

изложить в следующей редакции:

- «6.6. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МБОУ СОШ №9 (дошкольное отделение),МО, г.о.Ступино,ул.Калинина,вл.20 | 1 641,5 кв.м. | Капитальный ремонт(в т.ч.проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 183 225,600 | 0,000 | Итого: | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 0,000 | Всего: | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».

2.3. Часть 6.9. «Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02.  Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

«6.9. Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02.  Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-26.08.2024 | 02.09.2024 | 2 132 109,942 | - | Итого: | 1 730 729,812 | 0,000 | 1 730 729,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 956 659,775 | 0,000 | 956 659,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства федерального бюджета | 144 038,400 | 0,000 | 144 038,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 630 031,637 | 0,000 | 630 031,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | - | Итого | 6 192,000 | 0,000 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 6 192,000 | 0,000 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-20.12.2024 | 17.03.2025 | 2 327 569,040 | - | Итого: | 1 488 906,550 | 0,000 | 1 020 276,320 | 468 630,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 1 271 070,150 | 0,000 | 825 871,430 | 445 198,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства федерального бюджета | 144 038,400 | 0,000 | 144 038,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино | 73 798,000 | 0,000 | 50 366,490 | 23 431,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | - | Итого: | 3 612,710 | 0,000 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 3 612,710 | 0,000 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-23.08.2024 | 02.09.2024 | 2 715 479,347 | - | Итого: | 1 778 447,727 | 0,000 | 1 778 447,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 1 473 431,930 | 0,000 | 1 473 431,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства федерального бюджета | 216 057,600 | 0,000 | 216 057,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино | 88 958,197 | 0,000 | 88 958,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | - | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | X | - | Всего: | 4 998 084,089 | 0,000 | 4 529 453,859 | 468 630,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | - | Средства бюджета Московской области | 3 701 161,855 | 0,000 | 3 255 963,135 | 445 198,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | - | Средства федерального бюджета | 504 134,400 | 0,000 | 504 134,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 792 787,834 | 0,000 | 769 356,324 | 23 431,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | - | Итого: | 9 804,710 | 0,000 | 9 804,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 9 804,710 | 0,000 | 9 804,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых, ед. | - 3 | - - | - 3 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - открываемых, ед. | - 3 | - - | - 2 | - 1 | - 0 | - 0 |

».

3. В части 7 муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 |

».

3.1. Часть «7.1.Перечень мероприятий подпрограммы V  «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»  изложить в следующей редакции:

«7.1.Перечень мероприятий подпрограммы V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| №п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2023-2025 | Итого | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 |  |  |  |  | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области,Управление физической культуры и спорта, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 |  |  |  |  | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 |  |  |  |  | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 2023-2025 | Итого | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 |  |  |  |  | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области,Управление физической культуры и спорта, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 |  |  |  |  | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 |  |  |  |  | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар- тал | 1 полуго-дие | 9 меся- цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

».

3.2. Часть 7.3. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Подпрограммы  V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«7.3. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Подпрограммы  V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Здание "Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном" по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, вл.3/10 | 3355,4 кв.м. | Капитальный ремонт(в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.012023-30.112024 | 30.112024 | 455 803,100 | 303 216,258 | Итого: | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224 380,031 | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 836,227 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 303 216,258 | Всего: | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224 380,031 | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 836,227 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».