- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________№___________________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Строительство и капитальный

ремонт объектов социальной инфраструктуры»,

утвержденную  постановлением администрации

городского округа Ступино Московской области

от 30.12.2022 № 4951-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 №307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 № 4951-п, изложив её в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва  Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области				                                           С.Г.Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «____»__________№_______

«Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «30»12.2022 № 4951-п

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» городского округа Ступино Московской области (далее муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Ю.М. Михалёв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Ступино Московской области объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» (далее - Подпрограмма II) | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» (далее - Подпрограмма III) | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма V) | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 455 549,396 | 25 213,100 | 430 336,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 928 656,449 | 1 329 275,630 | 4 091 738,409 | 507 642,410 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 326 268,367 | 271 467,521 | 1 010 969,136 | 43 831,710 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 7 710 474,212 | 1 625 956,251 | 5 533 043,841 | 551 474,120 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 507 631,042 | 0,000 | 476 911,042 | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 150 552,410 | 0,000 | 141 272,410 | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 728 423,748 | 0,000 | 688 423,748 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 385 309,100 | 25 213,100 | 360 096,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 316 765,757 | 1 329 275,630 | 3 542 202,597 | 445 287,530 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 127 388,777 | 271 467,521 | 832 484,506 | 23 436,750 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 6 829 463,634 | 1 625 956,251 | 4 734 783,103 | 468 724,280 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 |

2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов деятельности городского округа Ступино Московской области (далее - городской округ) является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Конкретные задачи по развитию социальной инфраструктуры поставлены Губернатором Московской области в ежегодном обращении к жителям Подмосковья от 27.01.2022 – развитие сферы образования, являющейся мерилом развития страны, качества жизни. Поддерживать систему образования в городском округе на традиционно высоком уровне, максимально инвестировать в систему образования, в связи с ожидаемым ростом численности детей школьного возраста строить необходимое количество школ, детских садов.

Удовлетворение потребностей семей городского округа в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет требует строительства зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет ухудшение условий их обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В городском округе уделяется большое внимание развитию физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений. Приоритетным направлением является модернизация устаревшей и не отвечающей требованиям безопасности материально - технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Основным объектом спорта в г.Ступино является Стадион «Металлург» 1956 года ввода в эксплуатацию. За 63 года работы спорткомплекса устарела материально-техническая база, изменились стандарты и требования к помещениям и территории спортивных учреждений. В комплекс стадиона «Металлург» входит здание с плавательным бассейном и гимнастическим залом, здание с тремя площадками для занятий большим теннисом, главное административно-бытовое здание, которое к настоящему времени обветшало, а футбольное поле с трибунами требует полной замены.

Своевременная реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Ступино Московской области основными типами спортивной инфраструктуры.

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»  направлен на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Ступино Московской области путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта.

2.1. Инерционный прогноз развития сферы строительства объектов социальной инфраструктуры с учетом ранее достигнутых результатов

В рамках реализации мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2023 г. достигнуты следующие результаты за счет строительства объектов образования: было открыто два новых общеобразовательных учреждения, что позволило снизить число обучающихся во вторую смену с 8,8 % до 6,0 %, разгрузив близлежащие общеобразовательные организации.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 от 17 лет включительно до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации посещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В 2023-2026 годы на территории городского округа планируется построить и ввести в эксплуатацию следующие объекты:

-общеобразовательная школа на 550 мест в мкр. Надежда;

-общеобразовательная школа на 825 мест в мкр. Юго-Запад;

-общеобразовательная школа на 825 мест, г.Ступино, центральный микрорайон;

-пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с. Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5;

-детский сад г.Ступино мкр. Дубки, ул. Службина на 250 мест;

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта в городском округе будет осуществлена реконструкция стадиона «Металлург», которая будет включать демонтаж трибун, мачт освещения, хозяйственных построек и возведение новых объектов, в частности, трех трибун, ремонт административно-бытового здания (без реконструкции), что позволит увеличить посещаемость, активное вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спорта.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы.

С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком  разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному  заказчику   программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных  за год – до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Отчёты о реализации Программы формирует Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

5. Паспорт подпрограммы II

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Ю.М.Михалёв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 507 631,042 | 0,000 | 476 911,042 | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 150 552,410 | 0,000 | 141 272,410 | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме II, в том числе по годам | 728 423,748 | 0,000 | 688 423,748 | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 |

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 2024 | Итого | 688 423,748 | 0,000 | 688 423,748 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 476 911,042 | 0,000 | 476 911,042 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 141 272,410 | 0,000 | 141 272,410 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1 | Мероприятие А1.06 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | 2024 | Итого | 139 711,428 | 0,000 | 139 711,428 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 55 499,982 | 0,000 | 55 499,982 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 13 971,150 | 0,000 | 13 971,150 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие А1.08 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры | 2024 | Итого | 548 712,320 | 0,000 | 548 712,320 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 421 411,060 | 0,000 | 421 411,060 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 127 301,260 | 0,000 | 127 301,260 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 "Капитальный ремонт объектов культуры" | 2025 | Итого | 40 000,000 | - | - | 40 000,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 720,000 | - | - | 30 720,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 9 280,000 | - | - | 9 280,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.05. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры | 2025 | Итого | 40 000,000 | - | - | 40 000,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 720,000 | - | - | 30 720,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | - | - | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 9 280,000 | - | - | 9 280,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

5.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А1 | 06 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | единиц | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в текущем году |
| 2 | А1 | 08 | Капитально отремонтированы объекты культурно - досуговых учреждений муниципальных образований Московской области | единиц | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 №Р-655 |

5.3. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.06. Подпрограммы II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Ступинская детская школа искусств" Московская область, г.Ступино, ул.Некрасова, д.26/30 | 2255,7 кв.м. | Капитальный ремонт | 03.07. 2023-30.06. 2024 | 01.09.2024 | 153 355,630 | 13 644,200 | Итого: | 139 711,428 | 0,000 | 139 711,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 639,030 | Средства бюджета Московской области | 55 499,982 | 0,000 | 55 499,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 640,750 | Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 364,420 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 13 971,150 | 0,000 | 13 971,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 13 644,200 | Всего: | 139 711,428 | 0,000 | 139 711,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 639,030 | Средства бюджета Московской области | 55 499,982 | 0,000 | 55 499,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 640,750 | Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 364,420 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 13 971,150 | 0,000 | 13 971,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.4. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.08. Подпрограммы II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МБУК "Дворец культуры", г.Ступино, проспект Победы, д. 18/43 | 8 599,2 кв.м. | Капитальный ремонт | 01.102018-10.012025 | 01.022025 | 994 501,310 | 405 788,990 | Итого: | 548 712,320 | 0,000 | 548 712,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 304 086,840 | Средства бюджета Московской области | 421 411,060 | 0,000 | 421 411,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 702,150 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 127 301,260 | 0,000 | 127 301,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 405 788,990 | Всего: | 548 712,320 | 0,000 | 548 712,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 304 086,840 | Средства бюджета Московской области | 421 411,060 | 0,000 | 421 411,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 702,150 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 127 301,260 | 0,000 | 127 301,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05 Подпрограммы II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МБУК "Дворец культуры", г.Ступино, проспект Победы, д. 18/43 | 8 599,2 кв.м. | Капитальный ремонт | 01.102018-10.012025 | 01.022025 | 994 501,310 | 954 501,310 | Итого: | 40 000,000 | - | - | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 725 497,900 | Средства бюджета Московской области | 30 720,000 | - | - | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229 003,410 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 9 280,000 | - | - | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 954 501,310 | Всего: | 40 000,000 | - | - | 40 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 725 497,900 | Средства бюджета Московской области | 30 720,000 | - | - | 30 720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 229 003,410 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 9 280,000 | - | - | 9 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 6. Паспорт подпрограммы III

- «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Ю.М.Михалёв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 385 309,100 | 25 213,100 | 360 096,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 316 765,757 | 1 329 275,630 | 3 542 202,597 | 445 287,530 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 127 388,777 | 271 467,521 | 832 484,506 | 23 436,750 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 6 829 463,634 | 1 625 956,251 | 4 734 783,103 | 468 724,280 | 0,000 | 0,000 |

6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт  объектов образования»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 2023-2024 | Итого | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности,единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 | Итого | 1 707 872,149 | 1 239 147,869 | 1 020 876,320 | 468 724,280 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 536 051,520 | 1 090 763,990 | 969 909,830 | 445 287,530 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 171 820,629 | 148 383,879 | 50 966,490 | 23 436,750 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2024 | Итого | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023 | Итого | 307 969,360 | 307 969,360 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 195 833,750 | 195 833,750 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 112 135,610 | 112 135,610 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2025 | Итого | 2 420 179,109 | 931 178,509 | 1 020 276,320 | 468 724,280 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 310 127,600 | 894 930,240 | 969 909,830 | 445 287,530 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 110 051,509 | 36 248,269 | 50 366,490 | 23 436,750 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 | Итого | 204 697,684 | 0,000 | 204 697,684 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 201,062 | 0,000 | 142 201,062 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 62 496,622 | 0,000 | 62 496,622 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 06.01.Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | Итого | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области , подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 | Итого | 13 728,780 | 0,000 | 13 728,780 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области Управление образования администрации городского округа Ступино Московской области , подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 912,179 | 0,000 | 9 912,179 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 816,601 | 0,000 | 3 816,601 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие P2. Федеральный проект "Содействие занятости" | 2023 | Итого | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1. | Мероприятие P2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 | Итого | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | 2024 | Итого | 3 509 177,539 | 0,000 | 3 509 177,539 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 430 091,705 | 0,000 | 2 430 091,705 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 360 096,000 | 0,000 | 360 096,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 718 989,834 | 0,000 | 718 989,834 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 5.1 | Мероприятие Е1.02 Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субьектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2024 | Итого | 3 509 177,539 | 0,000 | 3 509 177,539 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 430 091,705 | 0,000 | 2 430 091,705 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 360 096,000 | 0,000 | 360 096,000 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 718 989,834 | 0,000 | 718 989,834 | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

6.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| 1 | 01 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единиц | Значение результатов определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единиц | Значение результатов определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единиц | Значение результатов определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 4 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единиц | Общее количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций |
| 5 | 06 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | Отчеты муниципальных образований Московской области о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, предоставляемые посредством системы ГАС «Управление» Московской области |
| 6 | Р2 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами | единиц | Значение результатов определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию |

- 6.3. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Проектная мощность -250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.032022-25.082023 | 06.092023 | 0,000 | 0,000 | Итого: | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | X | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  | Х | Х | 0,000 | Всего: | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 146,772 | 115,212 | 31,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | Х | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - открываемых | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

- 6.4. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.032022-12.082024 | 02.092024 | 1 946 439,840 | 78 391,080 | Итого: | 307 969,360 | 307 969,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 855,850 | Средства бюджета Московской области | 195 833,750 | 195 833,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 535,230 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 112 135,610 | 112 135,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 220,880 | Итого | 8 690,680 | 8 690,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 220,880 | Средства бюджета Московской области | 8 690,680 | 8 690,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | X | 78 391,080 | Всего: | 307 969,360 | 307 969,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | 49 855,850 | Средства бюджета Московской области | 195 833,750 | 195 833,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | 28 535,230 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 112 135,610 | 112 135,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 220,880 | Итого: | 8 690,680 | 8 690,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 220,880 | Средства бюджета Московской области | 8 690,680 | 8 690,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - открываемых | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

6.5. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-04.07.2025 | 01.09.2025 | 2 327 569,040 | 255 152,380 | Итого: | 2 057 631,090 | 568 630,490 | 1 020 276,320 | 468 724,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 230 501,400 | Средства бюджета Московской области | 1 965 787,310 | 550 589,950 | 969 909,830 | 445 287,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 650,980 | Средства бюджета городского округа Ступино | 91 843,780 | 18 040,540 | 50 366,490 | 23 436,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Итого: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-23.08.2024 | 02.09.2024 | 2 715 479,347 | 574 568,160 | Итого: | 362 548,019 | 362 548,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 545 839,750 | Средства бюджета Московской области | 344 340,290 | 344 340,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 728,410 | Средства бюджета городского округа Ступино | 18 207,729 | 18 207,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 0,000 | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 829 720,540 | Всего: | 2 420 179,109 | 931 178,509 | 1 020 276,320 | 468 724,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 776 341,150 | Средства бюджета Московской области | 2 310 127,600 | 894 930,240 | 969 909,830 | 445 287,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 379,390 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 110 051,509 | 36 248,269 | 50 366,490 | 23 436,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Всего: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых, ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - открываемых, ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 |

- 6.6. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МБОУ СОШ №9 (дошкольное отделение),МО, г.о.Ступино,ул.Калинина,вл.20 | 1 641,5 кв.м. | Капитальный ремонт(в т.ч.проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 190 968,904 | 0,000 | Итого: | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 0,000 | Всего: | 190 968,904 | 0,000 | 190 968,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 132 288,883 | 0,000 | 132 288,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 58 680,021 | 0,000 | 58 680,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6.7. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности,  финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.02 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МБОУ СОШ №9 (дошкольное отделение),МО, г.о.Ступино,ул.Калинина,вл.20 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.092024 | 13 728,780 | 0,000 | Итого: | 13 728,780 | 0,000 | 13 728,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 9 912,179 | 0,000 | 9 912,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 816,601 | 0,000 | 3 816,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 0,000 | Всего: | 13 728,780 | 0,000 | 13 728,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 9 912,179 | 0,000 | 9 912,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 816,601 | 0,000 | 3 816,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 6.8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.01. Подпрограммы  III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Проектная мощность -250 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.032022-25.082023 | 06.092023 | 776 082,660 | 389 389,490 | Итого: | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 265 563,630 | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 825,860 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | X | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  | Х | Х | 389 389,490 | Всего: | 386 693,170 | 386 693,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 265 563,630 | Средства бюджета Московской области | 238 511,640 | 238 511,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 825,860 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 122 968,430 | 122 968,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | X | Х | Х | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - открываемых | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

6.9. Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02.  Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о.Ступино, с.Верзилово, мкр.Новое Ступино, ул.Школьная, влад.5 (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.032022-26.082024 | 02.09.2024 | 2 132 109,942 | - | Итого: | 1 730 729,812 | 0,000 | 1 730 729,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 956 659,775 | 0,000 | 956 659,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства федерального бюджета | 144 038,400 | 0,000 | 144 038,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 630 031,637 | 0,000 | 630 031,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | - | Итого | 6 192,000 | 0,000 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 6 192,000 | 0,000 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-23.08.2024 | 02.09.2024 | 2 715 479,347 | - | Итого: | 1 778 447,727 | 0,000 | 1 778 447,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 1 473 431,930 | 0,000 | 1 473 431,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства федерального бюджета | 216 057,600 | 0,000 | 216 057,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино | 88 958,197 | 0,000 | 88 958,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | - | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | X | - | Всего: | 3 509 177,539 | 0,000 | 3 509 177,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | - | Средства бюджета Московской области | 2 430 091,705 | 0,000 | 2 430 091,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | - | Средства федерального бюджета | 360 096,000 | 0,000 | 360 096,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | X | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 718 989,834 | 0,000 | 718 989,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | - | Итого: | 6 192,000 | 0,000 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета Московской области | 6 192,000 | 0,000 | 6 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Справочная таблица:

| - Количество объектов | - Всего, в т.ч. по годам реализации: | - 2023 год | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводимых, ед. | - 2 | - - | - 2 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - открываемых, ед. | - 2 | - - | - 2 | - 0 | - 0 | - 0 |

7. Паспорт подпрограммы V

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Ю.М.Михалёв |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме V, в том числе по годам | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 |

7.1.Перечень мероприятий подпрограммы V

## «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| №п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2023-2025 | Итого | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление физической культуры и спорта, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 2023-2025 | Итого | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | Управление строительства администрации городского округа Ступино Московской области,Управление физической культуры и спорта, подведомственные учреждения |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар- тал | 1 полуго-дие | 9 меся- цев | 12 меся- цев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

7.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы V

## «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 02 | 01 | Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта | единиц | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием |

- 7.3. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Подпрограммы  V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности,адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Здание "Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном" по адресу: г.Ступино, ул.Чайковского, вл.3/10 | 3355,4 кв.м. | Капитальный ремонт(в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.012023-03.032025 | 30.11.2024 | 455 803,100 | 303 216,258 | Итого: | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224 380,031 | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 836,227 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 303 216,258 | Всего: | 152 586,830 | 0,000 | 109 836,990 | 42 749,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224 380,031 | Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 72 624,770 | 31 634,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 78 836,227 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 37 212,220 | 11 114,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |