| Объемы финансирования реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный объем финансирования на 2014 год | Фактический объем финансирования за 2014 год | Краткая информация об исполнении задачи |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 5 788 328 | 5 877 755 | За 2014 год введено в эксплуатацию 110,1 тыс.кв.м. жилья (126% к уровню прошлого года), в том числе: - 452 квартирный 6-ти секционный 17-ти этажный жилой дом в Юго-западном микрорайоне г.Ступино площадью жилых помещений; - 408-квартирный 17-этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями в микрорайоне «Б» г.Ступино; - 60-квартирный 5-ти этажный кирпичный жилой дом с.Шугарово; - 18-квартирный 3-х этажный жилой дом в с.Алфимово ул.Новоселов; - 5-ти этажный 129-квартирный многоквартирный жилой дом в с. Лужники; - 17 многоквартирных малоэтажных жилых домов и 39 коттеджей в Новом Ступино городского поселения Жилево; - индивидуальное жилищное строительство 10,9 тыс. кв.м. |
|  | Задача 1. Увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья эконом-класса |  |  |  |
|  | Задача 2. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных территорий |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | 82121,6 | 80657,732 | В соответствии с Адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» в городском поселении Ступино переселяется 69 семей (176 человек) из 5 аварийных жилых домов общей площадью 2,2 тыс. кв.м. аварийного жилья. |
|  | Задача 1. Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ступинского района Московской области |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» | 23913,8 | 19806 | 6 получили соц.выплату. 2 молодые семьи не использовали свое право в 2014г., свидетельства действуют до сентября 2015г. |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | 34297 | 29875,6 | Дети сироты обеспечены полностью, экономия - в связи с уменьшением стоимости 1 кв.м. |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» | 0 | 0 | участники не заявились |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» | 3525,1 | 3525,1 | одной семье выдана субсидия |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | 895,1 | 895,1 | 1 инвалид получил единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. |  |  |  |
| 8. | Подпрограмма 8. "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе" | 289,8 | 289,8 | 8 семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильем. |
|  | Задача 1. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма очередникам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации |  |  |  |

| Результат реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели (наименование) | Ед. изм. | Базовое значение показателя (2013г.) | Планируемое значение показателя (2014г.) | Достигнутое значение показателя (2014г.) |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 87,1 | 89,9 | 110,1 |
|  | Задача 1. Увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья эконом-класса | Годовой объем ввода жилья экономического класса | тыс.кв.м | 36 | 12,4 | 37,4 |
|  | Задача 2. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных территорий | Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | % | 41,3 | 13,8 | 33,97% |
|  |  | Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства | % | 66,7 | 20,6 | 40,4 |
|  |  | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья | % | 1 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. | 28,7 | 28,9 | 28,9 |
|  |  | Коэффициент доступности жилья | ед | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 0 | 176 | 176 |
|  | Задача 1. Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ступинского района Московской области | Площадь расселенных помещений | кв.м. | 0 | 2,05 | 2,01* |
|  |  | Количество расселенных помещений | шт | 0 | 72 | 69* |
| * в результате уточнения фактического количества граждан, подлежащих переселению и помещений, подлежащих освобождению |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» | Количество свидетельств, выданных молодым семьям, в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита | шт | 32 | 8 | 6 |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | % | 87,5 | 100 | 75 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 9 | 15 | 15 |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями | чел | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» | Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный ипотечный кредит | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. | Количество участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | чел | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество участников Подпрограммы, получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту | чел | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» | Количество свидетельств, выданных семьям, имеющим семь и более детей | шт | 2 | 1 | 1 |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | чел | 0 | 0 | 0 |
|  | «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | чел | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Подпрограмма 8. "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе" | Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | ед. | 736 | 748 | 716 |
|  | Задача 1. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма очередникам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | % | 7,7 | 11,4 | 17,5 |