
******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 № 173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 301 469,90 | 193 026,89 | 108 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 348 918,17 | 107 786,71 | 154 060,58 | 1 284,00 | 85 786,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 747 387,47 | 1 079 098,46 | 1 319 968,81 | 826 891,54 | 859 428,66 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам реализации | 5 536 977,54 | 1 409 032,06 | 1 635 210,40 | 857 519,54 | 973 215,54 | 662 000,00 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 301 469,90 | 193 026,89 | 108 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 318 290,50 | 81 011,04 | 152 776,58 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 701 094,37 | 260 819,15 | 407 738,10 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам реализации | 1 320 854,77 | 534 857,08 | 668 957,69 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 627,67 | 26 775,67 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 046 293,10 | 818 279,31 | 912 230,71 | 826 891,54 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II**, в том числе по годам реализации | 4 216 122,77 | 874 174,98 | 966 252,71 | 857 519,54 | 856 175,54 | 662 000,00 |

».

1. В Части 3 муниципальной программы:
   1. Подпункт 3,4,5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 89,27 | 88,48 | 90,40 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.04 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный  Отраслевой показатель | Процент | 36,50 | 36,52 | 36,97 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.04 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 20 | - | 30 | 35 | 40 | 0 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики | 1.F2.01,  1.F2.02,  1.F2.03,  1.01.03,  1.01.04,  1.01.06,  1.01.20,  1.01.21,  1.01.22 |

».

* 1. Подпункт 5 и 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.02  2.01.28 |
| 6. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 14 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.17,  2.01.29 |

».

1. В Части 4 пункт 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Ступино на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».  С 2023 года достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |

».

1. Часть 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7. Паспорт подпрограммы I

«Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 301 469,90 | 193 026,89 | 108 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 318 290,50 | 81 011,04 | 152 776,58 | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 701 094,37 | 260 819,15 | 407 738,10 | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 1 320 854,77 | 534 857,08 | 668 957,69 | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |

».

1. В Части 7.1 муниципальной программы:
   1. Подпункт 1 и 1.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2026 | Итого | 830 474,61 | 351 634,61 | 361 800,00 | | | | | 0,00 | 117 040,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 304 462,17 | 67 182,71 | 152 776,58 | | | | | 0,00 | 84 502,88 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 301 469,90 | 193 026,89 | 108 443,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 224 542,54 | 91 425,01 | 100 580,41 | | | | | 0,00 | 32 537,12 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 709 596,21 | 347 796,21 | 361 800,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики |
| Средства бюджета Московской области | 217 118,88 | 64 342,30 | 152 776,58 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 301 469,90 | 193 026,89 | 108 443,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 191 007,43 | 90 427,02 | 100 580,41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

* 1. Подпункт 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2024 | Итого | 490 380,16 | 183 222,47 | 307 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 13 828,33 | 13 828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 476 551,83 | 169 394,14 | 307 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

* 1. Подпункт 2.4 и 2.5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2024 | Итого | 364 795,96 | 122 667,25 | 242 128,71 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 364 795,96 | 122 667,25 | 242 128,71 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 12 | 6 | 6 | 0 | | 1 | | | 4 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 3 681,64 | 3 681,64 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 681,64 | 3 681,64 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 5 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. В Части 7.2 пункт 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Единица | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Единица | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |

».

1. Часть 7.3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий реализации мероприятий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 24,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022 -15.10.2023 | 18.10.2023 | 570 300,80 | 0,00 | Итого | 347 796,21 | 347 796,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 64 342,30 | 64 342,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 193 026,89 | 193 026,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 90 427,02 | 90 427,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство «Общественной территории Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 – 27 по ул. Тимирязева) | 3,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023 - 15.10.2024 | 31.08.2024 | 361 800,00 | 0,00 | Итого | 361 800,00 | 0,00 | 361 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 152 776,58 | 0,00 | 152 776,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 108 443,01 | 0,00 | 108 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100 580,40 | 0,00 | 100 580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 709 596,21 | 347 796,21 | 361 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 217 118,88 | 64 342,30 | 152 776,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 301 469,90 | 193 026,89 | 108 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 191 007,43 | 90 427,02 | 100 580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 7.3.5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

7.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20  27 год |
| 1 | Стела «Ступино-город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством, городской округ Ступино | 1,2га | Работы по благоустройству | 29.08.22-28.05.23 | 06.2023 | 89 642,19 | 68 936,59 | Итого | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 936,59 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 85,70 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.10.23 | 11.2023 | 3 828,32 | 0,00 | Итого | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 3579,50 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 12 221,42 | 0,00 | Итого | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 1906,92 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 27 702,50 | 0,00 | Итого | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д.1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 5 925,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 25 408,02 | 0,00 | Итого | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 1246,60 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 19 813,33 | 0,00 | Итого | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Площадь Металлургов, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 10 800,00 кв.м. | Работы по благоустройству (авторский надзор) | 30.12.21-31.12.22 | 01.2023 | 134 344,83 | 134 113,54 | Итого | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 293,90 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 330,50 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 489,14 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 720,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.23-30.09.23 | 10.2023 | 3 922,86 | 0,00 | Итого | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный) | 3 981,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.24 | 09.2024 | 49 221,16 | 0,00 | Итого | 49 221,16 | 2 833,91 | 46 387,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 49 221,16 | 2 833,91 | 46 387,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 714,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 30.05.24 | 06.2024 | 7 547 ,77 | 0,00 | Итого | 7 547 ,77 | 0,00 | 7 547 ,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 547 ,77 | 0,00 | 7 547 ,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул.Тимирязева) | 2,4 га | Создание объекта благоустройства (Проектные работы, строительный контроль, авторский надзор) | 01.07.23 - 31.08.24 | 31.08.2024 | 10 102,66 | 0,00 | Итого | 10 102,66 | 6 000,00 | 4 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 10 102,66 | 6 000,00 | 4 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 3 247 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 38 170,11 | 0,00 | Итого | 38 170,11 | 0,00 | 38 170,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 38 170,11 | 0,00 | 38 170,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Сквер на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино | 9 915 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 95 851,20 | 0,00 | Итого | 95 851,20 | 0,00 | 95 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 95 851,20 | 0,00 | 95 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Сквер у Дома культуры «Металлург» | 4 893,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 34 469,72 | 0,00 | Итого | 34 469,72 | 0,00 | 34 469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 34 469,72 | 0,00 | 34 469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы |  | Работы по благоустройству (устройство ограждения) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 14 900,00 | 0,00 | Итого | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 600,00 | 0,00 | Итого | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь |  | Работы по благоустройству (Обследование объекта) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 100,00 | 0,00 | Итого | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 364 795,96 | 122 667,25 | 242 128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 364 795,96 | 122 667,25 | 242 128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |

*\*\* В рамках выполнения мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, 01.20 перечень видов работ по благоустройству общественных территорий может быть сформирован по следующим направлениям:*

*выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий; проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий; выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость; (на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект); разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия); благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов; благоустройство озелененных территорий, зеленых зон; благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок); благоустройство парковых проездов (дорог); благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта); благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.); благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов; благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас); благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения; благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства; благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок; благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления;*

*благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел; проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов; выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия); создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства; подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы; организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

».

1. Часть 7.3 дополнить Частью 7.3.6 следующего содержания:

«

7.3.6 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета

Подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о. Ступино, с. Березнецово, ул. Центральная, д.3, ул. Полевая, д.11 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 607,14 | 0,00 | Итого | 607,14 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 607,14 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Чайковского д.3,5 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 638,94 | 0,00 | Итого | 638,94 | 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 638,94 | 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, с. Семёновское, ул. Школьная, д.4 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 631,43 | 0,00 | Итого | 631,43 | 631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 631,43 | 631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.2 (клуб) | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 640,87 | 0,00 | Итого | 640,87 | 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 640,87 | 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, с. Лужники, ул. Центральная, д.д.7, 9, 13, 15, 17 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 17.10.2023 | 758,32 | 0,00 | Итого | 758,32 | 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 758,32 | 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.10А/39 корп.1, корп.2, ул. Чайковского, д.37 | 200 кв.м. | Работы по благоустройству (устройство ДИП) | 01.05.2024- 30.09.2024 | 17.10.2024 | 6 144,34 | 0,00 | Итого | 6 144,34 | 0,00 | 6 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 6 144,34 | 0,00 | 6 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 404,95 | 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 404,95 | 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 9 825,98 | 3 681,64 | 6 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино | 9 825,98 | 3 681,64 | 6 144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Части 8 и 8.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. Паспорт подпрограммы II

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 627,67 | 26 775,67 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 046 293,10 | 818 279,31 | 912 230,71 | 826 891,54 | 826 891,54 | 662 000,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 4 216 122,77 | 874 174,98 | 966 252,71 | 857 519,54 | 856 175,54 | 1. 00,00 |

* 1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2026 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2026 | Итого | 102 507,47 | 13 866,02 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 92 246,63 | 3 605,18 | 8 037,35 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 951 811,30 | 831 188,96 | 882 875,36 | | | | | 787 873,49 | 787 873,49 | 662 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 20 366,83 | 16 514,83 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 931 444,47 | 814 674,13 | 881 591,36 | | | | | 786 589,49 | 786 589,49 | 662 000,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2026 | Итого | 83 251,18 | 16 873,08 | 35 810,58 | | | | | 15 283,76 | 15 283,76 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 12 486,06 | 12 486,06 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 70 765,12 | 4 387,02 | 35 810,58 | | | | | 15 283,76 | 15 283,76 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 64 843,76 | 16 498,44 | 26 082,00 | 0 | 0 | 0 | 26 082,00 | 11 131,66 | 11 131,66 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2026 | Итого | 25 595,44 | 6 184,48 | 4 175,50 | | | | | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 747,67 | 3 336,71 | 4 175,50 | | | | | 7 617,73 | 7 617,73 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2026 | Итого | 5 033,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | Администрация г.о. Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 5 033,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | | | | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 843 660,19 | 315 082,29 | 133 825,86 | | | | | 109 376,02 | 109 376,02 | 176 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 843 660,19 | 315 082,29 | 133 825,86 | | | | | 109 376,02 | 109 376,02 | 176 000,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 914,56 | 2 958,73 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 | 2 914,56 |
| 2.5. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 282 630,97 | 146 370,73 | 328 360,28 | | | | | 318 949,98 | 318 949,98 | 170 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 282 630,97 | 146 370,73 | 328 360,28 | | | | | 318 949,98 | 318 949,98 | 170 000,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 399,48 | 396,89 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 | 399,48 |
| 2.6. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2024 | Итого | 27 021,40 | 22 406,71 | 4 614,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 021,40 | 22 406,71 | 4 614,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 241 621,70 | 15 697,70 | 55 308,00 | | | | | 55 308,00 | 55 308,00 | 60 000,00 | МКУ ХЭС МУ; Управление культуры и молодежной политики; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 241 621,70 | 15 697,70 | 55 308,00 | | | | | 55 308,00 | 55 308,00 | 60 000,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 261,59 | 49,91 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 | 261,59 |
| 2.8. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 93 976,79 | 15 928,79 | 30 048,00 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 93 976,79 | 15 928,79 | 30 048,00 | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 2.9. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 148 432,10 | 235 896,18 | 212 535,92 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 148 432,10 | 235 896,18 | 212 535,92 | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 240 000,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 744 | 17 695 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 | 17 744 |
| 2.10. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 | Итого | 43 487,29 | 43 487,29 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 43 487,29 | 43 487,29 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 930 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2024 | Итого | 18 620,71 | 12 080,71 | 6 540,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 18 620,71 | 12 080,71 | 6 540,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 70 | 52 | 18 | 0 | 7 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | Итого | 1 822,55 | 0,00 | 1 822,55 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 822,55 | 0,00 | 1 822,55 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2026 | Итого | 108 223,98 | 0,00 | 54 115,98 | | | | | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 108 223,98 | 0,00 | 54 115,98 | | | | | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 19 | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 |
|  | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2026 | Итого | 28 434,00 | - | 14 434,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 28 434,00 | - | 14 434,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 161 804,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 161 804,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 139 202,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | | | | | 29 344,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 197 | 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 35 | 31 | 0 |

».

1. Часть 8.2 муниципальной программы дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 01 | 28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |

».

12. Части 8.3.2, 8.3.3 и 8.3.4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

8.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.17 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 | 1399,80 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 773,91 | 0,00 | Итого | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 773,91 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 | 5035,90 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 386,09 | 0,00 | Итого | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 386,09 | 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул.Фрунзе, д.5, корп.1,2,3 | 1863 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 13 570,03 | 0,00 | Итого | 13 570,03 | 13 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 13 570,03 | 13 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 | 853,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 032,99 | 0,00 | Итого | 3 032,99 | 3 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 032,99 | 3 032,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 | 863,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 4 643,69 | 0,00 | Итого | 4 643,69 | 4 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 643,69 | 4 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 | 1 390,80 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 683,93 | 0,00 | Итого | 683,93 | 0,00 | 683,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 683,93 | 0,00 | 683,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 | 1 092,10 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 789,15 | 0,00 | Итого | 789,15 | 0,00 | 789,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 789,15 | 0,00 | 789,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А | 1 549,00 кв.м.\* | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 638,71 | 0,00 | Итого | 638,71 | 0,00 | 638,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 638,71 | 0,00 | 638,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Не распределено | | | | | | | Итого | 2 502,90 | 0,00 | 2 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 502,90 | 0,00 | 2 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 27 021,40 | 22 406,71 | 4 614,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 021,40 | 22 406,71 | 4 614,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* объем работ выполнен в рамках мероприятий 01.17, 01.29 II подпрограммы и мероприятия F2.01 II подпрограммы

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |

8.3.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 922,72 | 0,00 | Итого | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 561,50 | 0,00 | Итого | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 001,11 | 0,00 | Итого | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 287,85 | 0,00 | Итого | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, рп. Жилево, ул. Комсомольская, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 394,95 | 0,00 | Итого | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.60,62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 632,36 | 0,00 | Итого | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Московская область, г.о. Ступино, д. Госконюшня, ул. Почтовая, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 128,30 | 0,00 | Итого | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 023,37 | 0,00 | Итого | 2 023,37 | 0,00 | 2 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 023,37 | 0,00 | 2 023,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 400,80 | 0,00 | Итого | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 400,80 | 0,00 | Итого | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 400,80 | 0,00 | 3 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о.Ступино, г. Ступино, ул. Горького д.13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 306,16 | 0,00 | Итого | 7 306,16 | 0,00 | 7 306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 306,16 | 0,00 | 7 306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 382,65 | 0,00 | Итого | 3 382,65 | 0,00 | 3 382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 382,65 | 0,00 | 3 382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Ступино, п.Усады, ул.Пролетарская, д.11 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 835,52 | 0,00 | Итого | 3 835,52 | 0,00 | 3 835,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 835,52 | 0,00 | 3 835,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о.Ступино. р.п.Михнево. ул. Библиотечная, д.18 А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 639,65 | 0,00 | Итого | 2 639,65 | 0,00 | 2 639,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 639,65 | 0,00 | 2 639,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о.Ступино, с.Семеновское, ул. Школьная, д.8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 773,67 | 0,00 | Итого | 3 773,67 | 0,00 | 3 773,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 773,67 | 0,00 | 3 773,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 061,45 | 0,00 | Итого | 7 061,45 | 0,00 | 7 061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 061,45 | 0,00 | 7 061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3,46к4, 48 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 6 724,77 | 0,00 | Итого | 6 724,77 | 0,00 | 6 724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 724,77 | 0,00 | 6 724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.38 корп.1,2,3,4, д. 40 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 9 681,73 | 0,00 | Итого | 9 681,73 | 0,00 | 9 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 9 681,73 | 0,00 | 9 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 48 885,41 | 0,00 | 885,41 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 48 885,41 | 0,00 | 885,41 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 108 223,98 | 0,00 | 54 115,98 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 108 223,98 | 0,00 | 54 115,98 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |

».

8.3.4 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29 Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 827,84 | 0,00 | Итого | 2 827,84 | 0,00 | 2 827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 827,84 | 0,00 | 2 827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 443,66 | 0,00 | Итого | 1 443,66 | 0,00 | 1 443,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 443,66 | 0,00 | 1 443,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 5 325,06 | 0,00 | Итого | 5 325,06 | 0,00 | 5 325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 5 325,06 | 0,00 | 5 325,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о.Ступино, г. Ступино, ул. Горького д.13, 15, 17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 306,16 | 0,00 | Итого | 7 306,16 | 0,00 | 7 306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 306,16 | 0,00 | 7 306,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 382,65 | 0,00 | Итого | 3 382,65 | 0,00 | 3 382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 382,65 | 0,00 | 3 382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, п.Усады, ул.Пролетарская, д.11 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 835,52 | 0,00 | Итого | 3 835,52 | 0,00 | 3 835,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 835,52 | 0,00 | 3 835,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о.Ступино. р.п.Михнево. ул. Библиотечная, д.18 А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 639,65 | 0,00 | Итого | 2 639,65 | 0,00 | 2 639,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 639,65 | 0,00 | 2 639,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о.Ступино, с.Семеновское, ул. Школьная, д.8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 773,67 | 0,00 | Итого | 3 773,67 | 0,00 | 3 773,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 773,67 | 0,00 | 3 773,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 061,45 | 0,00 | Итого | 7 061,45 | 0,00 | 7 061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 061,45 | 0,00 | 7 061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3,46к4, 48 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 6 724,77 | 0,00 | Итого | 6 724,77 | 0,00 | 6 724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 724,77 | 0,00 | 6 724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.38 корп.1,2,3,4, д. 40 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 9 681,73 | 0,00 | Итого | 9 681,73 | 0,00 | 9 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 9 681,73 | 0,00 | 9 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 60 036,84 | 0,00 | 5 928,84 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 60 036,84 | 0,00 | 5 928,84 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 114 039,00 | 0,00 | 59 931,00 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 114 039,00 | 0,00 | 59 931,00 | 27 054,00 | 27 054,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 8.3 дополнить Частью 8.3.6 следующего содержания:

«

8.3.6 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.28 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций

Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект |  | Работы по благоустройству | 01.05.24-31.05.24 | 06.2024 | 2 827,84 | 0,00 | Итого | 1 822,55 | 0,00 | 1 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 822,55 | 0,00 | 1 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 1 822,55 | 0,00 | 1 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 822,55 | 0,00 | 1 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |

».

1. Часть 9 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. Адресный перечень дворовых территорий городского округа Ступино Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.Ступино, ул.Андропова, д.30/23 | 2025-2027 |
| 2 | г.Ступино, ул.Бахарева, д.8, 10а/39к1, 10а/39к2, ул.Чайковского, д.37 | 2025-2027 |
| 3 | г.Ступино, Горького д.22, д.24, д.24ак1, д.24ак2 | 2025-2027 |
| 4 | г.Ступино, Калинина,10,12, Крупской,3,12,14,18, Жуковского,14,18, Куйбышева, 7,9,13,15,17,19,21,25 | 2025-2027 |
| 5 | г.Ступино, Калинина,22\36,24 Крупской,15/32,17,19, 21, 23 | 2020 |
| 6 | г.Ступино, Калинина,30\59, Андропова,57 Крупской, 33 | 2025-2027 |
| 7 | г.Ступино, Комсомольская,15,17\16, Пр. Победы,14 | 2025-2027 |
| 8 | г.Ступино, Комсомольская, 19\27 | 2025-2027 |
| 9 | г.Ступино, Крупской, 26, 28, Чайковского 28/29, 30/26, Куйбышева, 29/28, 31, 33, 35, 37 | 2025-2027 |
| 10 | г.Ступино, Проспект Победы, д.32/48, 34, ул.Октябрьская, д.42, 44, 46 | 2022 |
| 11 | г.Ступино, Проспект Победы, д.38/22, к.1,к.2 | 2025-2027 |
| 12 | г.Ступино, Проспект победы, д.59,61/45, ул.Первомайская, д.47,д.49, д.51 | - |
| 13 | г.Ступино, пр.Победы д.26,28 | - |
| 14 | г.Ступино, Пр.Победы д.30/45,Октябрьская д.43 | 2025-2027 |
| 15 | г.Ступино, Пр.Победы д.33а/54,Тимирязева д.56 | 2025-2027 |
| 16 | г.Ступино, Пр.Победы д.36/43 Первомайская д.41 д.39д.37 д.35 | - |
| 17 | г.Ступино, Пр.Победы д.37,35,39, | 2021 |
| 18 | г.Ступино, Пр.Победы д.41,43 | 2025-2027 |
| 19 | г.Ступино, Пр.Победы д.45,47,49 | 2020 |
| 20 | г.Ступино, Пр.Победы д.53 д.55,57 | 2023 |
| 21 | г.Ступино, Тимирязева д.23,27,25 | 2022 |
| 22 | г.Ступино, ул.Акри, д.32 | - |
| 23 | г.Ступино, ул.Андропова,29\9 | - |
| 24 | г.Ступино, ул.Андропова,31,33 Пушкина,21 | 2021 |
| 25 | г.Ступино, ул.Андропова,35,37, 39, 41\8 | 2025-2027 |
| 26 | г.Ступино, ул.Андропова,47,49,51/20 | 2020 |
| 27 | г.Ступино, ул.Андропова, д.16/5, д.18, пер.Некрасова, д.11 | - |
| 28 | г.Ступино, ул.Андропова, д.17/3,19,2123, Тургенева, д.8\25 | - |
| 29 | г.Ступино, ул.Андропова, д.26/28 | 2019 |
| 30 | г.Ступино, ул.Андропова, д.40/4, ул.Проспект Победы, д.29/38, д.31, д.33/27, ул.Горького, д.29 | 2025-2027 |
| 31 | г.Ступино, ул.Андропова,д.60, д.58, д.60 к.2 | 2022 |
| 32 | г.Ступино, ул.Андропова, д.62, д.64 | 2019 |
| 33 | г.Ступино, ул.Андропова, д.69, д.71, ул.Бахарева, д.16/73 | 2023 |
| 34 | г.Ступино, ул.Андропова, д.72 | 2020 |
| 35 | г.Ступино, ул.Андропова, д.75, д.77, д.79 | - |
| 36 | г.Ступино, ул.Андропова, д.81, д.87 | 2025-2027 |
| 37 | г.Ступино, ул.Андропова, д.89, д.91, д.93 | 2022 |
| 38 | г.Ступино, ул.Бахарева,д.15, д.19 | 2021 |
| 39 | г.Ступино, ул.Бахарева, д.4, д.6, ул.Чайковского, д.35 | 2020 |
| 40 | г.Ступино, ул.Больничный городок, д.4,5,6 | 2025-2027 |
| 41 | г.Ступино, ул. Гоголя, д.13/8, д.15, ул.Овражная, д.17 | - |
| 42 | г.Ступино, ул.Горького, д.13, д.15, д.17 | 2025-2027 |
| 43 | г.Ступино, ул.Горького, д.33/25, д.35, ул.Андропова, д.42/15, д.44, д.46, д.48/22, ул.Куйбышева, д.24, д.37/26 | - |
| 44 | г.Ступино, ул.Достоевского, д.1, Лесной пер.д.6, ул.Горького, д.51, д.49, д.53/11 | - |
| 45 | г.Ступино, ул.Есенина, д.40, д.42 | 2021 |
| 46 | г.Ступино, ул.Есенина, д.60, д.62 | 2023 |
| 47 | г.Ступино, ул.Калинина, д.17 | 2019 |
| 48 | г.Ступино, ул.Калинина, д.19, д.21 | 2019 |
| 49 | г.Ступино, ул.Калинина, д.23, 25 | 2025-2027 |
| 50 | г.Ступино, ул.Калинина, д.27, д.29, | 2019 |
| 51 | г.Ступино, ул.Калинина д.34 | 2022 |
| 52 | г.Ступино, ул.Калинина, д.38к1, 38к2, 38к3, 38к4, Калинина, д.40 | 2025-2027 |
| 53 | г.Ступино, ул.Калинина, д.42, д.44, | 2025-2027 |
| 54 | г.Ступино, ул.Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3, 46к4, д.48 | - |
| 55 | г.Ступино, ул. Калинина, д.5/17, д.3, Чайковского, д.19, д.21, д.23 | 2019 |
| 56 | г.Ступино, ул.Калинина, д.9а, д.9, ул.Андропова, д.61/11, ул.Чайковского, д.38, д.40 | - |
| 57 | г.Ступино, ул.Кирова д.2, д.4, д.5, д.7, д.9 | 2025-2027 |
| 58 | г.Ступино, ул.Куйбышева 52,50,48,46 | - |
| 59 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.36,32 | 2025-2027 |
| 60 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.38,40,42,44 | - |
| 61 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.61 | - |
| 62 | г.Ступино, ул.Куйбышева, д.63 | - |
| 63 | г.Ступино, ул.Куйбышева,д.69 | 2025-2027 |
| 64 | г.Ступино, ул.Молодежная, д.1, д.3,д.5,д.7,д.9/67 | 2025-2027 |
| 65 | г.Ступино, ул.Некрасова, д.12/9, , ул.Горького, д.9, д.7/11, | 2020 |
| 66 | г.Ступино, ул.Некрасова, д.18, д.20, ул.Тургенева, д.16/22, д.18/19а | 2025-2027 |
| 67 | г.Ступино, ул.Овражная, д.6, д.8, д.10 | - |
| 68 | г.Ступино, ул.Первомайская, д.14а, д.18, д.18 а | 2019 |
| 69 | г.Ступино, ул.Первомайская, д.57, д.53, д.55/54 | - |
| 70 | г.Ступино, ул.Пристанционная, д.23, д.25 | 2019 |
| 71 | г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.20/36, д.22, ул.Андропова, д.34/7, ул.Центральный переулок, д.9 | 2025-2027 |
| 72 | г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.24/25, ул.Центральный переулок, д.13, ул.Горького, д.23/15 | 2025-2027 |
| 73 | г.Ступино, ул.Пушкина,17,19 Чайковского,2\11 | 2025-2027 |
| 74 | г.Ступино, ул.Пушкина, д.27/28, ул.Горького, д.19/29, ул.Некрасова, д.30 | 2019 |
| 75 | г.Ступино, ул.Пушкина, д.97, д.99, д.101 | 2019 |
| 76 | г.Ступино, ул.Садовая,10 | 2025-2027 |
| 77 | г.Ступино, ул.Садовая, 2\1, 4, 6 | - |
| 78 | г.Ступино, ул.Службина, д.12, д.14, д.16 | 2019 |
| 79 | г.Ступино, ул. Службина, д.2, д.4, д.6 | 2022 |
| 80 | г.Ступино, ул.Службина, д.8, д.10, д.18 | 2025-2027 |
| 81 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.11, д.13, д.15 | - |
| 82 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.19, д.19а | - |
| 83 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.1, д.3, д.5 | 2019 |
| 84 | г.Ступино, ул.Тимирязева д.62/28,60,Куйбышева д.30,34 | 2019 |
| 85 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.7, д.9 | 2025-2027 |
| 86 | г.Ступино, ул. Тургенева, д.16, д.20, ул.Овражная, д.19/22 | 2025-2027 |
| 87 | г.Ступино, ул.Тургенева, д.7, д.9, ул.Пушкина, д.24к1, д.24к2 | - |
| 88 | г.Ступино, ул.Фрунзе, д.3,к.1, к.2 | 2025-2027 |
| 89 | г.Ступино, ул.Чайковского,14, 18\12 | - |
| 90 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.25 | 2019 |
| 91 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 | 2021 |
| 92 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.29, 31, д.33 | - |
| 93 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.43, д.43А, д.45/1, д.61, пер.Приокский, д.1А | 2025-2027 |
| 94 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.46/10, д.44, ул.Бахарева,д.12, д.14 | 2021 |
| 95 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.48/5, д.50 | 2019 |
| 96 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.52 | 2025-2027 |
| 97 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.58, д.62 | 2025-2027 |
| 98 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.59, .Приокский пер. 3а, Приокский пер. д.5, Приокский пер. д.5а | - |
| 99 | г.Ступино, Центральный пер, д.4, ул. Чайковского, д.6,10 Центральный пер, 4-а | - |
| 100 | г.Ступино, Чайковского,22\1, 24,24-а,26\10 | - |
| 101 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.12/2, д.14/1, пр-д Новоселов, д.6,8,10,12 | 2025-2027 |
| 102 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.18/5, пр-д Новоселов | 2025-2027 |
| 103 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.27,д.29 ул. Луговая д.2 | 2019 |
| 104 | д. Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 | 2024 |
| 105 | д. Беспятово, ул. Лесная д. 25,27 | 2020 |
| 106 | г. Ступино, ул. Бахарева, д.23 | 2025-2027 |
| 107 | г. Ступино, ул. Домостроительная, д.4 | 2025-2027 |
| 108 | г. Ступино, ул. Калинина д.2,6,8, ул. Куйбышева д.3,5 | - |
| 109 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.61а, д.61б, корп.1, Калинина, д.34а | - |
| 110 | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.5, корп.1,2,3 | 2023 |
| 111 | д. Госконюшня, ул. Почтовая, д.4,6 | 2025-2027 |
| 112 | п. Малино, ул. Весенняя, д.7 | - |
| 113 | п. Малино, ул. Чапаева, д.27 | - |
| 114 | с.Березнецово, ул. Полевая, д.13 | - |
| 115 | д.Городище, ул.Молодежная, д.2, ул.Центральная, д.42, 44, 46, 48, 50 | 2025-2027 |
| 116 | д. Городище, ул.Молодежная, д.3, д.5, д.7, д.9 | - |
| 117 | д.Городище, ул.Молодёжная, 1, 1А | 2025-2027 |
| 118 | д.Дубнево,улНовые дома д.10,12 | - |
| 119 | д.Дубнево,улНовые дома д.1,3,5 | 2020 |
| 120 | д.Дубнево,улНовые дома д.14,16 | - |
| 121 | д.Дубнево,улНовые дома д.15,17 | 2024 |
| 122 | д.Дубнево,улНовые дома д.19,21 | 2024 |
| 123 | д.Дубнево,улНовые дома д.2,4 | - |
| 124 | д.Дубнево,улНовые дома д.6,8 | - |
| 125 | мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Преображенский проспект, д.9, 10, 11, 12 | 2025-2027 |
| 126 | мкр. Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 39, д. 41-1, д. 41-2 | - |
| 127 | мкр. Новое Ступино, ул. Николаевская, д. 65/13, д. 67/29 | 2025-2027 |
| 128 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 28, д. 30 | 2025-2027 |
| 129 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 29 к. 1; д. 29 к. 2; д. 29 к. 3 | - |
| 130 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, ул. Шаховская, д. 3, ул. Преображенский пр-т, д. 2.1 д. 2.2 | 2020 |
| 131 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 32, д. 34, д. 36 | 2025-2027 |
| 132 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 33; д. 35; ул. Шаховская, д. 7-2 | - |
| 133 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д. 13, д. 15 | 2025-2027 |
| 134 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 1-1; д. 1-2; д. 3; ул. Шаховская, д. 2 | - |
| 135 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 17, д. 19 - ул. Центральная, д. 1, д. 3 | 2020 |
| 136 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 21, д. 23 - ул. Центральная, д. 5 | - |
| 137 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 25, д. 27 - ул. Центральная, д. 9, д. 11 | 2020 |
| 138 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 4, д. 6, д. 7/1, д. 8 | 2025-2027 |
| 139 | мкр. Новое Ступино, ул. Спортивная, д. 1, ул. Олимпийская, д. 1, д. 3 | - |
| 140 | мкр. Новое Ступино, ул. Шаховская, д. 1, ул. Преображенский пр-т, д. 5.1 д. 5.2 | - |
| 141 | п. Михнево, ул. 9Мая, д.1,2,3 | - |
| 142 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 15,17 | 2020 |
| 143 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 16, 18 | 2025-2027 |
| 144 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 18А | - |
| 145 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20 | - |
| 146 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20А, 22, 24 | - |
| 147 | п. Михнево, ул. Больничная, д.4,6,8 | - |
| 148 | п. Михнево, ул. Больничная, д.5 | 2025-2027 |
| 149 | п. Михнево, ул. Кирова д.25, ул. Фрунзе д.24/23А | 2024 |
| 150 | п. Михнево, ул. Кооперативная. д.8 | 2025-2027 |
| 151 | п. Михнево, ул. Ленина д.15 | 2020 |
| 152 | п. Михнево, ул. Московская д.11,13 | 2019 |
| 153 | п. Михнево, ул. Московская д.15,15А | 2019 |
| 154 | п. Михнево, ул. Московская д.15Б | - |
| 155 | п. Михнево, ул. Московская д.25 | 2020 |
| 156 | п. Михнево, ул. Московская д.26 | 2025-2027 |
| 157 | п. Михнево, ул. Московская д.5 | - |
| 158 | п. Михнево, ул. Московская д.7 9 | 2025-2027 |
| 159 | п. Михнево, ул. Правды д. 4 | 2025-2027 |
| 160 | п. Михнево, ул. Сельхозтехника д.1 | - |
| 161 | п. Михнево, ул. Советская д. 21, 23, 25 | 2022 |
| 162 | п. Михнево, ул. Советская д. 27,29 | - |
| 163 | п. Михнево, ул. Советская д. 29А | - |
| 164 | п. Михнево, ул. Советская д.3 | - |
| 165 | п. Михнево, ул. Советская д. 33А | 2025-2027 |
| 166 | п. Михнево, ул. Строителей д. 1 | - |
| 167 | п. Михнево, ул. Строителей д. 2,3,4 | 2025-2027 |
| 168 | п. Михнево, ул. Тепличная д. 2, 4 | 2025-2027 |
| 169 | п. Михнево, ул. Тепличная д.2, 3 ул. Тимирязева д. 10 | 2022 |
| 170 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.3 | - |
| 171 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.4А | 2019 |
| 172 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.8А | 2019 |
| 173 | п. Михнево, ул. Чайковского д.1 | 2022 |
| 174 | п. Михнево, ул. Чайковского д.3, 5 | - |
| 175 | п. Михнево, ул. Юности д.2, 4, 6 | 2020 |
| 176 | п. Усады ул. Пролетарская д.11 | 2025-2027 |
| 177 | п. Усады ул. Пролетарская д.16,17,18,19,20 | 2019 |
| 178 | п. Усады ул. Пролетарская д. 2, 4 | 2025-2027 |
| 179 | п. Усады ул. Пролетарская д. 3,5,7,9 | - |
| 180 | п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 | 2023 |
| 181 | с. Татариново, ул. Колхозная д. 4, 6 | 2020 |
| 182 | с. Татариново, ул. Колхозная д.8А корп.1 | 2020 |
| 183 | с. Татариново, ул. Ленина д. 1,1А | 2025-2027 |
| 184 | с. Татариново, ул. Ленина д. 3,5,7 | 2025-2027 |
| 185 | с. Татариново, ул. Ленина д. 6 | - |
| 186 | с. Татариново, ул. Ленина д. 8,10,12,13,14 | - |
| 187 | п.Белопесоцкий, ул. Есенина, д.64, д.66 | 2025-2027 |
| 188 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1 | - |
| 189 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1а | - |
| 190 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3 | 2025-2027 |
| 191 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 5 | 2023 |
| 192 | п. Жилёво, ул. Северная, д. 37, ул. Первомайская, д. 36, ул. Первомайская, д. 38 | - |
| 193 | п. Жилёво, ул. Северная, д. 39, ул. Первомайская, д. 40 | 2025-2027 |
| 194 | п. Жилёво, ул. Советская, д. 38, ул. Первомайская, д. 35, ул. Первомайская, д. 37 | - |
| 195 | п. Жилёво, ул. Советская, д. 42, ул. Первомайская, д. 39 | 2025-2027 |
| 196 | п. Жилёво, ул. Центральная, д. 45-47 | - |
| 197 | п. Жилёво, ул. Центральная, д. 49 | 2025-2027 |
| 198 | п.Малино, ул.Весенняя д.9,11,13 | 2025-2027 |
| 199 | п.Малино, ул.Победы 1,3 | - |
| 200 | п.Малино,ул.Победы, 2, 4, 6 | 2025-2027 |
| 201 | п.Малино, ул.Полевая, д.13А, д.15 | 2020 |
| 202 | п.Малино, ул.Школьная 1,3 | 2025-2027 |
| 203 | п.Малино, ул.Школьная д.12,14 | 2019 |
| 204 | п. Малино, ул. Школьная, д.2, 4 | 2025-2027 |
| 205 | п.Малино, ул.Школьная д.6,6а,8 | - |
| 206 | п.Михнево-3, 71, 72, 73, 83, 136, 80 | - |
| 207 | рп.Малино, ул.Ленина, д.1, д.2 | 2019 |
| 208 | рп. Михнево, ул. Правды д.4а, 8а | 2025-2027 |
| 209 | рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.8, 8А | - |
| 210 | с. Аксиньино ул. Молодежная д. 1,3,3а,5 | 2025-2027 |
| 211 | с. Аксиньино, ул. Нагорная д. 1,3 | 2022 |
| 212 | с.Березнецово, ул.Полевая д.11, 11а, ул.Центральная, д. 3 | 2019 |
| 213 | с.Березнецово, ул.Садовая д.26,28,30,32,34,36,38 | 2022 |
| 214 | с.Березнецово, Центральный проезд 9 | 2022 |
| 215 | с. Большое Алексеевское ул. Кооперативная д. 15, Рябиновая д.2,4, Садовая д. 2а | 2019 |
| 216 | с. Большое Алексеевское, ул. Садовая д.1а, Школьная 3,5,7,9 | 2020 |
| 217 | с. Ивановское, ул. Мира д. 11,13 | 2020 |
| 218 | с. Ивановское, ул. Мира д. 2/9, 3,5 | 2020 |
| 219 | с. Ивановское, ул. Мира д. 4,6,7,9 | 2025-2027 |
| 220 | с. Ивановское, ул. Школьная д. 10-12 | - |
| 221 | с. Ивановское, ул. Школьная д. 2,4,6 | 2025-2027 |
| 222 | с. Леонтьево, ул. Новая, д.1,2,3,4,5,6,8 | 2025-2027 |
| 223 | с. Леонтьево, ул.Центральная, д.19,д.26,д.28 | 2020 |
| 224 | с. Леонтьево, ул. Центральная, д.22, д.24 | 2025-2027 |
| 225 | с.Лужники, ул.Дорожная, д.5 | - |
| 226 | с.Лужники, ул.Центральная, 19, 21, 23, 25 | 2019 |
| 227 | с.Лужники, ул.Центральная, 7, 9, 13, 15, 17 | 2025-2027 |
| 228 | с. Мещерино ул. Новая д. 15,17,18,19,21 | 2020 |
| 229 | с. Семёновское, ул. Совхозная д.3,5 | 2025-2027 |
| 230 | с. Семёновское, ул. Черемушки, д.4/1, д.6, д.8, д.10 | 2025-2027 |
| 231 | с.Семёновское, ул.Школьная, 14, 16, 18, 20 | 2025-2027 |
| 232 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 12а | - |
| 233 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 22 | - |
| 234 | с. Семёновское, ул. Школьная д.4-6 | 2025-2027 |
| 235 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 8-10 | 2025-2027 |
| 236 | с.Ситне-Щелканово, ул.Вишневая, д.8, ул.Мира, д.20 | 2019 |
| 237 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, 14, 16, 18 | 2025-2027 |
| 238 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, 8, 10, 12 | 2024 |
| 239 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, д.22 | 2025-2027 |
| 240 | с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д. 1,3,5,7,9,11 | 2025-2027 |
| 241 | с. Ситне-Щелканово, ул. Пролетарская, д. 4; ул. Дружбы, д. 3,5,10,12. | - |
| 242 | с.Ситне-Щелканово, ул.Спортивная, д.1а, д.3, д.5, ул.Первомайская улица, д.4/1 | 2025-2027 |
| 243 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.11 | 2022 |
| 244 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10 | 2025-2027 |
| 245 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.8 | 2025-2027 |
| 246 | Ступинский р-он, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.12, 14 | - |
| 247 | с. Хатунь, Спутник | - |
| 248 | с. Хатунь, ул. Почтовая, д.4 | - |
| 249 | с. Хатунь, ул. Советская, д.27 | 2025-2027 |
| 250 | с. Хатунь, ул. Советская д.31,33, Колхозный пр-д д.4 | - |
| 251 | с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 1/7 | - |
| 252 | с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 4-6, ул. Совхозная, д.7/5-5, Центральная, д.7 | 2025-2027 |
| 253 | с.Шугарово, ул.Совхозная, 2, 4, 6, ул.Шоссейная, 1, 4, ул.Центральная, 1/3 | 2020 |
| 254 | с.Шугарово, ул.Центральная, 8, 10/8, Комсомольская, 10, ул.Совхозная, 9, 11, ул.Вокзальная, 5 | 2025-2027 |
| 255 | с.Шугарово, ул.Шоссейная, д.6, ул.Вокзальная, д.3, ул.Совхозная, 10А, 12, 14 | 2022 |
| 256 | г.Ступино, пер.Приокский, д.7к1, 7к2, 9 | 2025-2027 |
| 257 | г.Ступино, ул. Левая Пойма, д. 19 | 2023 |

».

1. В Части 10 подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Пешеходная зона вдоль ул. Андропова на участке от ул. Бахарева до пл. Металлургов | 2025 |

».