
******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 № 307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 442 940,20 | 193 026,89 | 153 232,71 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 583 004,78 | 107 786,71 | 53 392,88 | 60 268,44 | 191 288,60 | 170 268,15 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 6 207 319,19 | 1 079 098,46 | 1 337 616,75 | 1 310 052,59 | 1 226 537,80 | 1 254 013,59 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по муниципальной программе**, в том числе по годам реализации | 7 337 760,17 | 1 409 032,06 | 1 596 980,34 | 1 489 639,63 | 1 417 826,40 | 1 424 281,74 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 442 940,20 | 193 026,89 | 153 232,71 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 546 258,01 | 81 011,04 | 52 108,88 | 54 269,34 | 189 945,60 | 168 923,15 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 318 789,82 | 260 819,15 | 404 532,46 | 256 387,23 | 201 042,63 | 196 008,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам реализации | 2 307 988,03 | 534 857,08 | 609 874,05 | 407 337,17 | 390 988,23 | 364 931,50 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 36 746,77 | 26 775,67 | 1 284,00 | 5 999,10 | 1 343,00 | 1 345,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 888 529,37 | 818 279,31 | 933 084,29 | 1 053 665,36 | 1 025 495,17 | 1 058 005,24 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II**, в том числе по годам реализации | 5 029 772,14 | 874 174,98 | 987 106,29 | 1 082 302,46 | 1 026 838,17 | 1 059 350,24 |

».

1. Части 3 и 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**3. Показатели муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Отраслевой показатель | Единица | 1 | 1 | 3 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики | 1.F2.01,  1.F2.03 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики | 1.И4.01,  1.И4.03,  1.И4.05 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | МКУ «Управление благоустройства»; | 1.И4.04 |
| 4. | Количество установленных детских, игровых площадок | | Отраслевой показатель  Обращение | Единица | 6 | 5 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 1.01.03 |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | | Отраслевой показатель | Процент | 88,98 | 88,48 | 90,40 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.04 |
| 6. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | | Отраслевой показатель | Процент | 36,56 | 36,52 | 36,97 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.04 |
| 7. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | | Приоритетный  Отраслевой показатель | Единица | - | - | - | 15 | 30 | 30 | МКУ «Управление благоустройства» | 1.01.23 |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | Отраслевой показатель | Процент | 20 | - | 30 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики | 1.F2.01,  1.F2.03,  1.01.04,  1.01.06,  1.01.20,  1.01.21,  1.01.22 |
| 9. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 4 | - | - | 4 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства»; | 1.01.20 |
| 2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Ступино Московской области | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Отраслевой показатель | | Единица | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.F2.01,  2.И4.01 |
| 2. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | | Квадратный метр | 1 005 | 16 498,44 | 29 869,57 | 12 586,87 | 10 000 | 10 000 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.01,  2.01.32 |
| 3. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Отраслевой показатель | | Процент | 100 | 134,25 | 114,52 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.01,  2.01.32 |
| 4. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Отраслевой показатель | | Единица | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.02,  2.01.33 |
| 5. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | | Единица | 0 | 3 | 1 | - | - | - | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.02,  2.01.28 |
| 6. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | | Единица | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.17,  2.01.29, |
| 7. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | | Тыс. квадратных метров | 3 405,52 | 3 405,52 | 3 493,91 | 3 493,91 | 3 493,91 | 3 493,91 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство»; МКУ ХЭС МУ | 2.01.15,  2.01.16,  2.01.18,  2.01.19 |
| 8. | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | | Единица | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.20,  2.01.34,  2.01.35 |
| 9. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный  Отраслевой показатель | | Единица | 0 | 1930 | 0 | 900 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.22 |
| 10. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный  Отраслевой показатель | | Единица | 70 | 52 | 18 | 35 | 0 | 0 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.23 |
| 11. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | | Единица | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление благоустройства» | 2.01.30  2.01.39,  2.01.40 |

1. **Методика расчета значений показателей муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».  С 2023 года достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 4. | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения Управление благоустройства | Ежеквартально |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто.  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 6. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто.  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 7. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 9. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства с 2025 года за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»  Базовое значение – оценка 2024 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 10. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 11. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 12. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Процент | Значение показателя определяется по формуле:  (Xдеф./Xплан.)\*100  Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.  Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 13. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории г.о. Ступино Московской области в отчетном периоде  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 14. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории г.о. Ступино Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 15. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 16. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства г.о. Ступино Московской области  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежегодно |
| 17. | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 18. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 19. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2022 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |
| 20. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год  Базовое значение – оценка 2023 года | Сводные сведения МКУ «Управление благоустройства» | Ежеквартально |

».

1. Части 7, 7.1 и 7.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7. Паспорт подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 442 940,20 | 193 026,89 | 153 232,71 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 546 258,01 | 81 011,04 | 52 108,88 | 54 269,34 | 189 945,60 | 168 923,15 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 318 789,82 | 260 819,15 | 404 532,46 | 256 387,23 | 201 042,63 | 196 008,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 2 307 988,03 | 534 857,08 | 609 874,05 | 407 337,17 | 390 988,23 | 364 931,50 |

## Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2024 | Итого | 772 660,61 | 351 634,61 | 421 026,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 119 291,59 | 67 182,71 | 52 108,88 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 307 109,42 | 91 425,01 | 215 684,41 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2024 | Итого | 632 202,85 | 347 796,21 | 284 406,64 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства»; Управление культуры и молодежной политики |
| Средства федерального бюджета | 346 259,60 | 193 026,89 | 153 232,71 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 116 451,18 | 64 342,30 | 52 108,88 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 169 492,07 | 90 427,02 | 79 065,05 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | | |
| 2 | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | - |
| 1.2 | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023 | Итого | 3 838,40 | 3 838,40 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | Управление культуры и молодежной политики (до 01.01.2024г Комитет культуры и молодежной политики) |
| Средства бюджета Московской области | 2 840,41 | 2 840,41 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 997,99 | 997,99 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.\* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | 0 | - | - | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | - |
| 1.3 | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2024 | Итого | 136 619,36 | 0,00 | 136 619,36 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 136 619,36 | 0,00 | 136 619,36 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Благоустроены скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | | |
| 2 | 0 | 2 | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | - |
| 2. | Основное мероприятие И4.  Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 766 292,70 | 0,00 | 0,00 | 197 934,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 299 046,23 | 269 311,50 |  |
| Средства федерального бюджета | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 | 96 680,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 380 648,09 | 0,00 | 0,00 | 21 779,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 945,60 | 168 923,15 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 288 964,01 | 0,00 | 0,00 | 79 475,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 100,63 | 100 388,35 |
| 2.1 | Мероприятие И4.01.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2026-2027 | Итого | 254 900,70 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 971,20 | 238 929,50 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 180 214,78 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 291,63 | 168 923,15 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 74 685,92 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 679,57 | 70 006,35 |
| Благоустроены общественные территории, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | | |
| 1 | - | - | - | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | 0 | 1 |
| 2.2 | Мероприятие И4.03.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2025-2026 | Итого | 190 246,00 | - | - | 12 446,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 800,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 134 503,92 | - | - | 8 799,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125 704,60 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 55 742,08 | - | - | 3 646,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 095,40 | 0,00 |
| Благоустроены скверы, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 1 | - | - | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 1 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие И4.04.  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2025-2026 | Итого | 230 000,00 | - | - | 155 106,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 893,03 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства федерального бюджета | 96 680,60 | - | - | 96 680,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 65 929,39 | - | - | 12 980,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 949,37 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 67 390,01 | - | - | 45 446,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 943,66 | 0,00 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  Квартал | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 1 | - | - | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие И4.05.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | Итого | 91 146,00 | - | - | 30 382,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 382,00 | 30 382,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 91 146,00 | - | - | 30 382,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 382,00 | 30 382,00 |
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  Квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 3 | - | - | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 3. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 769 034,72 | 183 222,47 | 188 848,05 | 209 402,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 942,00 | 95 620,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 46 318,33 | 13 828,33 | 0,00 | 32 490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 722 716,39 | 169 394,14 | 188 848,05 | 176 912,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 942,00 | 95 620,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 32 648,70 | 32 648,70 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | Управление благоустройства (до 31.01.2024) |
| Средства бюджета Московской области | 9 794,61 | 9 794,61 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 854,09 | 22 854,09 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 5 | 5 | - | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2024 | Итого | 72 330,39 | 13 445,75 | 58 884,64 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 4 033,72 | 4 033,72 | 0,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 68 296,67 | 9 412,03 | 58 884,64 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 16 | 4 | 12 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | - | | | | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023 | Итого | 8 982,50 | 8 982,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление физической культуры и спорта |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 982,50 | 8 982,50 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2025 | Итого | 45 000,00 | - | 0,00 | | 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и молодежной политики |
| Средства бюджета Московской области | 32 490,00 | - | 0,00 | | 32 490,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 510,00 | - | 0,00 | | 12 510,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки. ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 1 | - | 0 | | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2025 | Итого | 363 167,86 | 122 667,25 | 120 301,41 | | | | 120 199,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 363 167,86 | 122 667,25 | 120 301,41 | | | | 120 199,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | |
| 14 | 6 | 4 | | | | 4 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 4 | | | | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 4 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 2 | 1 | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | |
| 2 | - | 1 | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | |
| 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 1 | | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 13 343,64 | 3 681,64 | 9 662,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 13 343,64 | 3 681,64 | 9 662,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | Итого 2025 год | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 5 | 5 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | Итого 2025 год | | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 2 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023 | Итого | 1 796,63 | 1 796,63 | 0,00 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | Управление благоустройства (до 31.01.2024) |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 796,63 | 1 796,63 | 0,00 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 16 | 16 | 0 | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | - | - |
| 3.8 | Мероприятие 01.23.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2025-2027 | Итого | 231 765,00 | - | - | | | | 44 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 942,00 | 95 620,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231 765,00 | - | - | | | | 44 203,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 942,00 | 95 620,00 |
| Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | | | Итого 2025 год | | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 75 | - | - | | | | 15 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 15 | 30 | 30 |

\* *Благоустройство объекта Парка культуры и отдыха им. Н. Островского выполнено за счет реализации мероприятия F2.01.*

* 1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Единица | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий».  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 3 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 5 | И4 | 03 | Благоустроены скверы | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 6 | И4 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 7 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий в г.о. Ступино Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий в г.о. Ступино Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий |
| 8 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок |
| 9 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 10 | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 11 | 01 | 14 | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед. | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 12 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Единица | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Единица | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 13 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Единица | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Единица | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 14 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Единица | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 15 | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |

».

1. Часть 7.3.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 2026 год | 20 27 год |
| 1 | Территория расположенная на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино Московской области (сквер у Нового рынка, ул. Андропова д.56/30А) | 1 га | Работы по благоустройству | 15.04.2024 - 21.12.2024 | 18.12.2024 | 99 373,69 | 0,00 | Итого | 99 373,69 | 0,00 | 99 373,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 99 373,69 | 0,00 | 99 373,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Территория расположенная от ул. Андропова до ул. Пушкина д.29А, г. Ступино, Московской области (сквер у Дома культуры «Металлург») | 0,5 га | Работы по благоустройству | 15.04.2024 - 21.12.2024 | 18.12.2024 | 37 245,67 | 0,00 | Итого | 37 245,67 | 0,00 | 37 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 37 245,67 | 0,00 | 37 245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 136 619,36 | 0,00 | 136 619,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 136 619,36 | 0,00 | 136 619,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
| открываемых, ед. | 2 | 0 | 2 | - | - | - |

».

1. Часть 7.3.5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 20 26 год | 20  27 год |
| 1 | Стела «Ступино-город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством, городской округ Ступино | 1,2га | Работы по благоустройству | 01.02.22-31.10.22 | 11.2022 | 89 642,19 | 68 936,59 | Итого | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 936,59 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 20 705,60 | 20 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 85,70 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.10.23 | 11.2023 | 3 828,32 | 0,00 | Итого | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 828,32 | 3 828,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 3579,50 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 12 221,42 | 0,00 | Итого | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 221,42 | 12 221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 1906,92 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 27 702,50 | 0,00 | Итого | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 702,50 | 27 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д.1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 5 925,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 25 408,02 | 0,00 | Итого | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 25 408,02 | 25 408,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 1246,60 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 19 813,33 | 0,00 | Итого | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 19 813,33 | 19 813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Площадь Металлургов, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 10 800,00 кв.м. | Работы по благоустройству (авторский надзор) | 30.12.21-31.12.22 | 01.2023 | 134 344,83 | 134 113,54 | Итого | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 293,90 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 330,50 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 489,14 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231,29 | 231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 720,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.23-30.09.23 | 10.2023 | 3 922,86 | 0,00 | Итого | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 922,86 | 3 922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный) | 3 981,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.24 | 09.2024 | 60 802,98 | 0,00 | Итого | 60 802,98 | 2 833,91 | 50 357,67 | 7 611,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 60 802,98 | 2 833,91 | 50 357,67 | 7 611,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 714,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 30.05.24 | 06.2024 | 6 975,45 | 0,00 | Итого | 6 975,45 | 0,00 | 6 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 975,45 | 0,00 | 6 975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул.Тимирязева) | 2,4 га | Создание объекта благоустройства (Работы по благоустройству, проектные работы, строительный контроль, авторский надзор) | 01.07.23 - 31.08.24 | 09.2024 | 11 770,24 | 0,00 | Итого | 11 770,24 | 6 000,00 | 5 770,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 11 770,24 | 6 000,00 | 5 770,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 3 247 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 41 520,38 | 0,00 | Итого | 41 520,38 | 0,00 | 41 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 41 520,38 | 0,00 | 41 520,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы |  | Работы по благоустройству (устройство ограждения) | 15.04.24 – 31.11.24 | 12.2024 | 14 900,00 | 0,00 | Итого | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 588,00 | 0,00 | Итого | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь |  | Работы по благоустройству (Обследование объекта) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 100,00 | 0,00 | Итого | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул.Андропова до ул.Горького) |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 01.10.24 - 31.08.25 | 09.2025 | 14 663,23 | 0,00 | Итого | 14 663,23 | 0,00 | 89,67 | 14 573,56 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 663,23 | 0,00 | 89,67 | 14 573,56 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Территория расположенная на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино Московской области (сквер у Нового рынка, ул. Андропова д.56/30А) |  | Работы по благоустройству (устройство парковочного пространства) | 01.01.25 – 31.07.25 | 08.2025 | 2 490,23 | 0,00 | Итого | 2 490,23 | 0,00 | 0,00 | 2 490,23 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 490,23 | 0,00 | 0,00 | 2 490,23 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Благоустройство территории возле школы по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Домостроительная (близи территории школы г. Ступино, квартал "Надежда") |  | Работы по благоустройству | 01.01.25 – 01.04.25 | 04.2025 | 6 787,76 | 0,00 | Итого | 6 787,76 | 0,00 | 0,00 | 6 787,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 787,76 | 0,00 | 0,00 | 6 787,76 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 88 736,25 | 0,00 | 0,00 | 88 736,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 88 736,25 | 0,00 | 0,00 | 88 736,25 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 363 167,86 | 122 667,25 | 120 301,41 | 120 199,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 363 167,86 | 122 667,25 | 120 301,41 | 120 199,20 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |

».

1. Часть 7.3.7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7.3.7 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.14 Устройство сезонных ледяных катков**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20  23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н.Островского, адрес: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 1 |  | Работы по благоустройству | 01.12.2024- 31.03.2025 | 09.01.2025 | 45 000,00 | 0,00 | Итого | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 | 32 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |

».

1. Часть 7.3 муниципальной программы дополнить частями 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10 и 7.3.11 следующего содержания:

«

**7.3.8 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 20 25 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Михневский парк культуры | 3,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026 – 29.11.2027 | 15.10.2027 | 244 131,20 | 0,00 | Итого | 244 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 971,20 | 228 160,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 172 600,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 291,63 | 161 309,12 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 71 530,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,57 | 66 850,88 |
| 2 | Аллея Учителей в г.о. Ступино, г. Ступино, мкрн. Северо-Западный, ул. Калинина\* | 1,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027 – 29.11.2028 | 15.10.2028 | 164 619,50 | 0,00 | Итого | 10 769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 769,50 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 614,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614,03 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 155,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,47 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 254 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 971,20 | 238 929,50 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 180 214,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 291,63 | 168 923,15 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 74 685,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,57 | 70 006,35 |

*\*Завершение строительно-монтажных работ и открытие объекта запланировано на 2028 год (финансирование на 2028 год предусмотрено Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы)*

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| открываемых, ед. | 1 | - | - | - | 0 | 1 |

**7.3.9 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 20 27 год |
| 1 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д. 4 | 2,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025 – 29.11.2026 | 15.10.2026 | 190 246,00 | 0,00 | Итого | 190 246,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446,00 | 177 800,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 134 503,92 | 0,00 | 0,00 | 8 799,32 | 125 704,60 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 55 742,08 | 0,00 | 0,00 | 3 646,68 | 52 095,40 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 190 246,00 | 0,00 | 0,00 | 12 446,00 | 177 800,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 134 503,92 | 0,00 | 0,00 | 8 799,32 | 125 704,60 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 55 742,08 | 0,00 | 0,00 | 3 646,68 | 52 095,40 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | - | - | 1 | 0 |

**7.3.10 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.04 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 20 27 год |
| 1 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького) (город Ступино, городской округ Ступино) | 1,9 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 10.04.2025 – 01.11.2026 | 30.11.2026 | 230 000,00 | 0,00 | Итого | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 106,97 | 74 893,03 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 65 929,39 | 0,00 | 0,00 | 12 980,02 | 52 949,37 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 67 390,01 | 0,00 | 0,00 | 45 446,35 | 21 943,66 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 106,97 | 74 893,03 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 65 929,39 | 0,00 | 0,00 | 12 980,02 | 52 949,37 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 67 390,01 | 0,00 | 0,00 | 45 446,35 | 21 943,66 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |

**7.3.11 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Благоустройство территории по адресу: Московская область, г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, 7к.2, 7к.3 | 0,5 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 10.04.2025 – 01.11.2025 | 30.11.2025 | 30 382,00 | 0,00 | Итого | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 60 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 30 382,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 60 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 30 382,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 91 146,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 30 382,00 | 30 382,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 91 146,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 30 382,00 | 30 382,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| открываемых, ед. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |

*\*\* В рамках выполнения мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, 01.20, И4.01, И4.03, И4.04, И4.05 перечень видов работ по благоустройству общественных территорий может быть сформирован по следующим направлениям:*

*выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий; проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий; выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость; (на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект); разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия); благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов; благоустройство озелененных территорий, зеленых зон; благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок); благоустройство парковых проездов (дорог); благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта); благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.); благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов; благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас); благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения; благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства; благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок; благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления;*

*благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел; проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов; выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия); создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства; подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы; организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

».

1. Части 8, 8.1, 8.2, 8.3 и 8.3.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. **Паспорт подпрограммы II**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 36 746,77 | 26 775,67 | 1 284,00 | 5 999,10 | 1 343,00 | 1 345,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 888 529,37 | 818 279,31 | 933 084,29 | 1 053 665,36 | 1 025 495,17 | 1 058 005,24 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 5 029 772,14 | 874 174,98 | 987 106,29 | 1 082 302,46 | 1 026 838,17 | 1 059 350,24 |

## 8.1 Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | 2024  год | | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2024 | Итого | 18 978,86 | 13 866,02 | 5 112,84 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 718,02 | 3 605,18 | 5 112,84 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 18 978,86 | 13 866,02 | 5 112,84 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 718,02 | 3 605,18 | 5 112,84 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 6 | 3 | 3 | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие  И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | Итого | 268 040,00 | - | - | | 85 866,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 89 301,00 | 92 873,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 268 040,00 | - | - | | 85 866,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 89 301,00 | 92 873,00 |
| 2.1 | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | Итого | 268 040,00 | - | - | | 85 866,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 89 301,00 | 92 873,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 268 040,00 | - | - | | 85 866,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 89 301,00 | 92 873,00 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 15 | - | - | | 9 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 4 605 953,28 | 831 188,96 | 906 653,45 | | 964 096,46 | | | | | | | | | | | | | | | | 937 537,17 | 966 477,24 |  |
| Средства бюджета Московской области | 26 485,93 | 16 514,83 | 1 284,00 | | 5 999,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 343,00 | 1 345,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 579 467,35 | 814 674,13 | 905 369,45 | | 958 097,36 | | | | | | | | | | | | | | | | 936 194,17 | 965 132,24 |
| 3.1 | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 52 683,66 | 16 873,08 | 35 810,58 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 12 486,06 | 12 486,06 | 0,00 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 40 197,60 | 4 387,02 | 35 810,58 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 46 368,01 | 16 498,44 | 29 869,57 | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | Итого | 10 021,05 | 6 184,48 | 3 836,57 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 173,28 | 3 336,71 | 3 836,57 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 8 | 5 | 3 | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | - | - |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 3 | 3 | 0 | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 6 495,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | 1 342,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 343,00 | 1 345,00 | Администрация г.о. Ступино Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 6 495,00 | 1 181,00 | 1 284,00 | | 1 342,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 343,00 | 1 345,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Мероприятие 01.09.  Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2025 | Итого | 6 450,28 | - | 0,00 | | 6 450,28 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 4 657,10 | - | 0,00 | | 4 657,10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 793,18 | - | 0,00 | | 1 793,18 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 516,48 | - | 0 | | 516,48 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 516,48 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 975 636,91 | 315 082,29 | 144 931,40 | | 168 857,62 | | | | | | | | | | | | | | | | 170 882,80 | 175 882,80 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 975 636,91 | 315 082,29 | 144 931,40 | | 168 857,62 | | | | | | | | | | | | | | | | 170 882,80 | 175 882,80 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 2 550,85 | 2 958,73 | 2 854,67 | | 2 550,85 | | 2 550,85 | | | 2 550,85 | | | | | | 2 550,85 | | | | 2 550,85 | 2 854,67 | 2 854,67 |
| 3.6 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 564 141,78 | 146 370,73 | 351 522,25 | | 352 655,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 352 707,60 | 360 885,60 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 564 141,78 | 146 370,73 | 351 522,25 | | 352 655,60 | | | | | | | | | | | | | | | | 352 707,60 | 360 885,60 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 378,45 | 396,89 | 378,45 | | 378,45 | | 378,45 | | | 378,45 | | | | | | 378,45 | | | | 378,45 | 378,45 | 378,45 |
| 3.7 | Мероприятие 01.17.  Благоустройство дворовых территорий | 2023-2024 | Итого | 37 259,25 | 22 406,71 | 14 852,54 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 37 259,25 | 22 406,71 | 14 852,54 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 8 | 5 | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 293 909,50 | 15 697,70 | 45 504,80 | | 74 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 77 525,00 | 80 282,00 | МКУ ХЭС МУ; Управление культуры и молодежной политики; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 293 909,50 | 15 697,70 | 45 504,80 | | 74 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 77 525,00 | 80 282,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 260,79 | 49,91 | 260,79 | | 260,79 | | 260,79 | | | 260,79 | | | | | | 260,79 | | | | 260,79 | 260,79 | 260,79 |
| 3.9 | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2025 | Итого | 2 800,00 | - | - | | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 800,00 | - | - | | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 303,82 | - | - | | 303,82 | | 303,82 | | | 303,82 | | | | | | 303,82 | | | | 303,82 | - | - |
| 3.10 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2024 | Итого | 45 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 45 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 15 | 7 | 8 | | - | | - | | | - | | | | | | - | | | | - | - | - |
| 3.11 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 217 401,69 | 235 896,18 | 221 704,71 | | 229 800,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 260 000,00 | 270 000,00 | Администрация г.о. Ступино Московской области, МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 217 401,69 | 235 896,18 | 221 704,71 | | 229 800,80 | | | | | | | | | | | | | | | | 260 000,00 | 270 000,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 17 809 | 17 695 | 17 809 | | 17 809 | | 17 809 | | | 17 809 | | | | | 17 809 | | | | | 17 809 | 17 809 | 17 809 |
| 3.12 | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2025 | Итого | 80 357,29 | 43 487,29 | 0,00 | | 36 870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 80 357,29 | 43 487,29 | 0,00 | | 36 870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 2 830 | 1930 | 0 | | 900 | | 0 | | | 360 | | | | | 720 | | | | | 900 | 0 | 0 |
| 3.13 | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2025 | Итого | 34 043,05 | 12 080,71 | 3 734,34 | | 18 228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 34 043,05 | 12 080,71 | 3 734,34 | | 18 228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 105 | 52 | 18 | | 35 | | 0 | | | 14 | | | | | 28 | | | | | 35 | 0 | 0 |
| 3.14 | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024 | Итого | 1 142,35 | - | 1 142,35 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 142,35 | - | 1 142,35 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | | - | - | - |
| 3.15 | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024 | Итого | 43 769,78 | - | 43 769,78 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 43 769,78 | - | 43 769,78 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 8 | - | 8 | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - |
| 3.16 | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024 | Итого | 8 513,02 | - | 8 513,02 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 513,02 | - | 8 513,02 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - |
| 3.17 | Мероприятие 01.32.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2027 | Итого | 66 106,00 | - | - | 21 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 024,00 | 22 905,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 66 106,00 | - | - | 21 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 024,00 | 22 905,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 32 587 | - | - | 12 586,87 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 12 586,87 | | 10 000 | 10 000 |
| 3.18 | Мероприятие 01.33.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 2025-2027 | Итого | 21 245,00 | - | - | 6 806,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 078,00 | 7 361,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 21 245,00 | - | - | 6 806,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 078,00 | 7 361,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 9 | - | - | 3 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 3.19 | Мероприятие 01.34  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Итого | 44 160,50 | - | - | 14 147,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 44 160,50 | - | - | 14 147,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 |
| Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 12 | - | - | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | | 2 | | | | 2 | | 5 | 5 |
| Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 16 | - | - | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 6 | | 5 | 5 |
| Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 16 | - | - | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 6 | | 5 | 5 |
| 3.20 | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2027 | Итого | 44 160,50 | - | - | 14 147,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 44 160,50 | - | - | 14 147,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 |
| Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 16 | - | - | 6 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 6 | | 5 | 5 |
| 3.21 | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2027 | Итого | 44 075,25 | 0,00 | 0,00 | 12 970,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 247,49 | 15 857,39 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 44 075,25 | 0,00 | 0,00 | 12 970,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 247,49 | 15 857,39 |
| Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | |
| 3 | - | - | 1 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | - | 1 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 3.22 | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Итого | 5 605,52 | 0,00 | 0,00 | 2 944,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 304,28 | 1 356,45 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 5 605,52 | 0,00 | 0,00 | 2 944,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 304,28 | 1 356,45 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | - | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | - | 1 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | - | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2025 | Итого | 136 800,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | 32 340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 32 304,00 | 0,00 | 22 602,00 | 9 702,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2024 | Итого | 104 460,00 | 29 120,00 | 75 340,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 22 602,00 | 0,00 | 22 602,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Внебюджетные источники | 81 858,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | | |
| 131 | 37 | 94 | - | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 03.04.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах  (мероприятие не в рамках ГП МО, на решение ОМСУ) | 2025 | Итого | 32 340,00 | - | - | 32 340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 9 702,00 | - | - | 9 702,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 22 638,00 | - | - | 22 638,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | | | |
| 42 | - | - | 42 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 42 | | | | 0 | 0 |

**8.2 Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |
| 2 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Единица | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 3 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Квадратный метр | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде |
| 4 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории г.о. Ступино Московской области в отчетном периоде |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории г.о. Ступино Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 5 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 6 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Квадратные метры | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами г.о. Ступино Московской области |
| 7 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 8 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 9 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств бюджета г.о. Ступино Московской области |
| 10 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 11 | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. квадратных метров | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании г.о. Ступино, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа Ступино Московской области |
| 12 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 13 | 01 | 21 | Количество светильников | Единица | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 14 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 15 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 16 | 01 | 28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 17 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Единица | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории городского округа Ступино Московской области в отчетном периоде |
| 18 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 19 | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | Квадратные метры | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 20 | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Единица | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории г.о. Ступино Московской области в отчетном периоде |
| 21 | 01 | 34 | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Единица | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Единица | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Единица | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 22 | 01 | 35 | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Единица | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 23 | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Единица | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 24 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Единица | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Единица | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Единица | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 25 | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МКД | Единица | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023-2024гг. на территории городского округа Ступино в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 26 | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

**8.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20  25 год | 20  26 год | 20  27 год |
| 1 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Есенина, д.60, 62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 125,97 | 0,00 | Итого | 2 125,97 | 2 125,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 573,21 | 1 573,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 552,76 | 552,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино,п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 578,52 | 0,00 | Итого | 2 578,52 | 2 578,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 908,10 | 1 908,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 670,42 | 670,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.69, 71, ул.Бахарева, д.16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 9 161,53 | 0,00 | Итого | 9 161,53 | 9 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 779,53 | 6 779,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 382,00 | 2 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 387,32 | 0,00 | Итого | 2 387,32 | 0,00 | 2 387,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 387,32 | 0,00 | 2 387,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 644,84 | 0,00 | Итого | 1 644,84 | 0,00 | 1 644,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 644,84 | 0,00 | 1 644,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, рп. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А |  | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 080,68 | 0,00 | Итого | 1 080,68 | 0,00 | 1 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 080,68 | 0,00 | 1 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 18 978,86 | 13 866,02 | 5 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 260,84 | 10 260,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 718,02 | 3 605,18 | 5 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| открываемых, ед. | 6 | 3 | 3 | - | - | - |

**8.3.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г. Ступино от ул. Чайковского 62 вдоль д/с № 26 до ул. Андропова д.93 (54.886841, 38.052917; 54.886118, 38.050978) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 476,01 | 0,00 | Итого | 1 476,01 | 1 476,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 092,24 | 1 092,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 383,77 | 383,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 1) (54.891576, 38.076900; 54.892506, 38.077203) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 905,07 | 0,00 | Итого | 905,07 | 905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 669,75 | 669,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 235,32 | 235,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 2) (54.892692, 38.076955; 54.893657, 38.077118) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 729,39 | 0,00 | Итого | 729,39 | 729,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 539,74 | 539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 189,65 | 189,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Тимирязева, от д.56 вдоль школы №8, ДС №18, ДС №19 до спортивной школы Прогресс-Смена (участок 3) (54.892960, 38.077021; 54.893263, 38.077439) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 388,37 | 0,00 | Итого | 388,37 | 388,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 287,39 | 287,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100,98 | 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.29 до д.25 (54.883814, 38.063657; 54.883372, 38.064068) |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 349,53 | 0,00 | Итого | 349,53 | 349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 258,65 | 258,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 90,88 | 90,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Устройство тротуара вдоль детской поликлиники по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 410 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 306,69 | 0,00 | Итого | 1 306,69 | 1 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 306,69 | 1 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Устройство тротуара по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, в районе ТЦ Райпо | 186 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.09.23-30.10.23 | 11.2023 | 575,47 | 0,00 | Итого | 575,47 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 575,47 | 575,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Устройство тротуара по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Городище, вдоль ул. Молодежная | 25,2 кв.м. | Работы по благоустройству за счет средств г.о. Ступино | 01.09.23-30.10.23 | 11.2023 | 337,75 | 0,00 | Итого | 337,75 | 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 337,75 | 337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882193, 38.060306; 54.881876,38.059649) | 117,9 кв.м. | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 522,11 | 0,00 | Итого | 522,11 | 0,00 | 522,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 522,11 | 0,00 | 522,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пешеходная коммуникация, г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории ул.Андропова, д.47, 49, 51/20 до администрации, вдоль детского сада (54.886010, 38.075382; 54.886211, 38.072233) | 392 кв.м. | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 598,66 | 0,00 | Итого | 1 598,66 | 0,00 | 1 598,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 598,66 | 0,00 | 1 598,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Пешеходная коммуникация, г.о. Ступино, г.Ступино, от ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 до ул.Бахарева, д.4, 6, ул.Чайковского, д.35 и до автобусной остановки (54.882005, 38.062453; 54.882206,38.059690) | 344,6 кв.м. | Работы по благоустройству с проведением экспертизы | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 1 487,64 | 0,00 | Итого | 1 487,64 | 0,00 | 1 487,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 487,64 | 0,00 | 1 487,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Не распределено | | | | | | | Итого | 344,36 | 116,20 | 228,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 344,36 | 116,20 | 228,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 10 021,05 | 6 184,48 | 3 836,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 847,77 | 2 847,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 173,28 | 3 336,71 | 3 836,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 11 | 8 | 3 | - | - | - |
| открываемых, ед. | 11 | 8 | 3 | - | - | - |

».

1. Части 8.3.3, 8.3.4 и 8.3.5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**8.3.3 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Московская обл., г. о. Ступино, п. Усады, ул. Пролетарская, д. 6, 8, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 922,72 | 0,00 | Итого | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 922,72 | 1 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 69/71, ул. Бахарева, д. 16/73 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 561,50 | 0,00 | Итого | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 561,50 | 2 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Левая Пойма, д.19 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 001,11 | 0,00 | Итого | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 001,11 | 2 001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, Проспект Победы, д.53,55,57 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 287,85 | 0,00 | Итого | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 287,85 | 2 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Московская обл., г. о. Ступино, рп. Жилево, ул. Комсомольская, д. 5 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 3 394,95 | 0,00 | Итого | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 394,95 | 3 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.60,62 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 1 632,36 | 0,00 | Итого | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 632,36 | 1 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Московская область, г.о. Ступино, д. Госконюшня, ул. Почтовая, д. 4,6 |  | Работы по благоустройству | 01.03.23-15.10.23 | 10.2023 | 2 128,30 | 0,00 | Итого | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 128,30 | 2 128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.15, д.17  (воркаут) | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 025,57 | 0,00 | Итого | 2 025,57 | 0,00 | 2 025,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 025,57 | 0,00 | 2 025,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые дома, д.19, д.21 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 384,47 | 0,00 | Итого | 3 384,47 | 0,00 | 3 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 384,47 | 0,00 | 3 384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Кирова, 25, ул. Фрунзе 24/23А | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 414,84 | 0,00 | Итого | 3 414,84 | 0,00 | 3 414,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 414,84 | 0,00 | 3 414,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 407,28 | 0,00 | Итого | 4 407,28 | 0,00 | 4 407,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 407,28 | 0,00 | 4 407,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Ступино, ст.Кашира, ул.Новотроицкая | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 351,58 | 0,00 | Итого | 4 351,58 | 0,00 | 4 351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 351,58 | 0,00 | 4 351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Ступино, д.Кануново | 150 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 325,92 | 0,00 | Итого | 4 325,92 | 0,00 | 4 325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 325,92 | 0,00 | 4 325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Ступино, Ступино, ул.Тургенева 7,9, ул.Пушкина, д.24 (воркаут) | 100 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 610,26 | 0,00 | Итого | 2 610,26 | 0,00 | 2 610,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 610,26 | 0,00 | 2 610,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12 | 200 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 4 781,58 | 0,00 | Итого | 4 781,58 | 0,00 | 4 781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 781,58 | 0,00 | 4 781,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 745,61 | 0,00 | 745,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 745,61 | 0,00 | 745,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 45 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 45 975,90 | 15 928,79 | 30 047,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 15 | 7 | 8 | - | - | - |
| открываемых, ед. | 15 | 7 | 8 | - | - | - |

**8.3.4 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29 Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о.Ступино, г. Ступино, ул. Горького д.13, 15, 17 | 2 599 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 7 141,15 | 0,00 | Итого | 7 141,15 | 0,00 | 7 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 141,15 | 0,00 | 7 141,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино, д.Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 | 1 825,10 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 656,18 | 0,00 | Итого | 3 656,18 | 0,00 | 3 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 656,18 | 0,00 | 3 656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, п.Усады, ул.Пролетарская, д.11 | 1 320,50 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 766,95 | 0,00 | Итого | 3 766,95 | 0,00 | 3 766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 766,95 | 0,00 | 3 766,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о.Ступино. р.п.Михнево. ул. Библиотечная, д.18 А | 437,30 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 2 676,59 | 0,00 | Итого | 2 676,59 | 0,00 | 2 676,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 676,59 | 0,00 | 2 676,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о.Ступино, с.Семеновское, ул. Школьная, д.8,10 | 1 601,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 3 708,03 | 0,00 | Итого | 3 708,03 | 0,00 | 3 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 708,03 | 0,00 | 3 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о.Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Мира, д.8,10,12 | 2 727,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 6 713,58 | 0,00 | Итого | 6 713,58 | 0,00 | 6 713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 713,58 | 0,00 | 6 713,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3,46к4, 48 | 2 869,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 6 208,69 | 0,00 | Итого | 6 208,69 | 0,00 | 6 208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 208,69 | 0,00 | 6 208,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д.38 корп.1,2,3,4, д. 40 | 4 538,37 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.24-15.10.24 | 10.2024 | 9 898,61 | 0,00 | Итого | 9 898,61 | 0,00 | 9 898,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 9 898,61 | 0,00 | 9 898,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 43 769,78 | 0,00 | 43 769,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 43 769,78 | 0,00 | 43 769,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 8 | - | 8 | - | - | - |
| открываемых, ед. | 8 | - | 8 | - | - | - |

**8.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.30 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 2024 год | 20 25 год | 20 26 год | 20 27 год |
| 1 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Калинина, д. 44 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.02.2024- 16.10.2024 | 10.2024 | 8 386,64 | 0,00 | Итого | 8 386,64 | 0,00 | 8 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 386,64 | 0,00 | 8 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 126,38 | 0,00 | 126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 126,38 | 0,00 | 126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 8 513,02 | 0,00 | 8 513,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 8 513,02 | 0,00 | 8 513,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |
| открываемых, ед. | 1 | - | 1 | - | - | - |

».

1. Часть 8.3 муниципальной программы дополнить частями 8.3.7, 8.3.8 и 8.3.9 следующего содержания:

**«**

**8.3.7 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01 Ремонт дворовых территорий**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | - г.о.Ступино, д.Городище, ул.Молодежная, д.2, ул.Центральная, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50  - г.о.Ступино, р.п. Малино, территория Малино-1, д. 204, 191/12, 190/11, 175/10, 174/9  - г.о.Ступино, р.п. Малино, территория Малино-1, д. 8/171, 170/7, 5/155, 4/152  - г.о.Ступино, р.п. Малино, территория Малино-1, д. 202, 200, 15/197, 14, 13  - г.Ступино, ул.Андропова, д.30/23  - г.о.Ступино, д.Госконюшня, ул.Почтовая, д.4,д.6  - г.о.Ступино, с .Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, д.1,ул.Дружбы д. 10  - г.о.Ступино, с .Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, д.3,5, ул.Дружбы, д.12  - г.о.Ступино, с .Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, д.7,9,11 |  | Работы по благоустройству | 01.04.2025- 16.10.2025 | 10.2025 | 85 866,00 | 0,00 | Итого | 85 866,00 | 0,00 | 0,00 | 85 866,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 85 866,00 | 0,00 | 0,00 | 85 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 182 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 301,00 | 92 873,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 182 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 301,00 | 92 873,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 268 040,00 | 0,00 | 0,00 | 85 866,00 | 89 301,00 | 92 873,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 268 040,00 | 0,00 | 0,00 | 85 866,00 | 89 301,00 | 92 873,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| открываемых, ед. | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 |

**8.3.8 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | - г.о.Ступино с.Иван-Теремец  - г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Горького, д.13,15,17  - г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Калинина д.38 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, д.40  - г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Хвойная (воркаут)  - г.о.Ступино, д.Городище, ул.Молодёжная, д.1, д.1А (воркаут)  - г.о.Ступино, р.п.Малино, территория Малино-1 (воркаут) |  | Работы по благоустройству | 01.04.2025- 16.10.2025 | 10.2025 | 14 147,00 | 0,00 | Итого | 14 147,00 | 0,00 | 0,00 | 14 147,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 147,00 | 0,00 | 0,00 | 14 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 30 013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 712,50 | 15 301,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 30013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 712,50 | 15 301,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 44 160,50 | 0,00 | 0,00 | 14 147,00 | 14 712,50 | 15 301,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 44 160,50 | 0,00 | 0,00 | 14 147,00 | 14 712,50 | 15 301,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 |
| открываемых, ед. | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 |

**8.3.9 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.39 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.30/23 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.2025- 16.10.2025 | 10.2025 | 12 970,37 | 0,00 | Итого | 12 970,37 | 0,00 | 0,00 | 12 970,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 970,37 | 0,00 | 0,00 | 12 970,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 31 104,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 247,49 | 15 857,39 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 31 104,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 247,49 | 15 857,39 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 44 075,25 | 0,00 | 0,00 | 12 970,37 | 15 247,49 | 15 857,39 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 44 075,25 | 0,00 | 0,00 | 12 970,37 | 15 247,49 | 15 857,39 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| открываемых, ед. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |

».

1. Часть 9, 10 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. **Адресный перечень дворовых территорий городского округа Ступино Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.Ступино, ул.Андропова, д.30/23 | 2025 |
| 2 | г.Ступино, ул.Бахарева, д.8, 10а/39к1, 10а/39к2, ул.Чайковского, д.37 | 2026-2027 |
| 3 | г.Ступино, Горького д.22, д.24, д.24ак1, д.24ак2 | 2026-2027 |
| 4 | г.Ступино, Калинина,10,12, Крупской,3,12,14,18, Жуковского,14,18, Куйбышева, 7,9,13,15,17,19,21,25 | 2026-2027 |
| 5 | г.Ступино, Калинина,22\36,24 Крупской,15/32,17,19, 21, 23 | 2020 |
| 6 | г.Ступино, Калинина,30\59, Андропова,57 Крупской, 33 | 2026-2027 |
| 7 | г.Ступино, Комсомольская,15,17\16, Пр. Победы,14 | 2026-2027 |
| 8 | г.Ступино, Комсомольская, 19\27 | 2026-2027 |
| 9 | г.Ступино, Крупской, 26, 28, Чайковского 28/29, 30/26, Куйбышева, 29/28, 31, 33, 35, 37 | 2026-2027 |
| 10 | г.Ступино, Проспект Победы, д.32/48, 34, ул.Октябрьская, д.42, 44, 46 | 2022 |
| 11 | г.Ступино, Проспект Победы, д.38/22, к.1,к.2 | 2026-2027 |
| 12 | г.Ступино, Проспект победы, д.59,61/45, ул.Первомайская, д.47,д.49, д.51 | - |
| 13 | г.Ступино, пр.Победы д.26,28 | - |
| 14 | г.Ступино, Пр.Победы д.30/45,Октябрьская д.43 | 2026-2027 |
| 15 | г.Ступино, Пр.Победы д.33а/54,Тимирязева д.56 | 2026-2027 |
| 16 | г.Ступино, Пр.Победы д.36/43 Первомайская д.41 д.39д.37 д.35 | - |
| 17 | г.Ступино, Пр.Победы д.37,35,39, | 2021 |
| 18 | г.Ступино, Пр.Победы д.41,43 | 2026-2027 |
| 19 | г.Ступино, Пр.Победы д.45,47,49 | 2020 |
| 20 | г.Ступино, Пр.Победы д.53 д.55,57 | 2023 |
| 21 | г.Ступино, Тимирязева д.23,27,25 | 2022 |
| 22 | г.Ступино, ул.Акри, д.32 | - |
| 23 | г.Ступино, ул.Андропова,29\9 | - |
| 24 | г.Ступино, ул.Андропова,31,33 Пушкина,21 | 2021 |
| 25 | г.Ступино, ул.Андропова,35,37, 39, 41\8 | 2026-2027 |
| 26 | г.Ступино, ул.Андропова,47,49,51/20 | 2020 |
| 27 | г.Ступино, ул.Андропова, д.16/5, д.18, пер.Некрасова, д.11 | 2027 |
| 28 | г.Ступино, ул.Андропова, д.17/3,19,2123, Тургенева, д.8\25 | - |
| 29 | г.Ступино, ул.Андропова, д.26/28 | 2019 |
| 30 | г.Ступино, ул.Андропова, д.40/4, ул.Проспект Победы, д.29/38, д.31, д.33/27, ул.Горького, д.29 | 2026-2027 |
| 31 | г.Ступино, ул.Андропова,д.60, д.58, д.60 к.2 | 2022 |
| 32 | г.Ступино, ул.Андропова, д.62, д.64 | 2019 |
| 33 | г.Ступино, ул.Андропова, д.69, д.71, ул.Бахарева, д.16/73 | 2023 |
| 34 | г.Ступино, ул.Андропова, д.72 | 2020 |
| 35 | г.Ступино, ул.Андропова, д.75, д.77, д.79 | - |
| 36 | г.Ступино, ул.Андропова, д.81, д.87 | 2026-2027 |
| 37 | г.Ступино, ул.Андропова, д.89, д.91, д.93 | 2022 |
| 38 | г.Ступино, ул.Бахарева,д.15, д.19 | 2021 |
| 39 | г.Ступино, ул.Бахарева, д.4, д.6, ул.Чайковского, д.35 | 2020 |
| 40 | г.Ступино, ул.Больничный городок, д.4,5,6 | 2026-2027 |
| 41 | г.Ступино, ул. Гоголя, д.13/8, д.15, ул.Овражная, д.17 | - |
| 42 | г.Ступино, ул.Горького, д.13, д.15, д.17 | 2024-2025 |
| 43 | г.Ступино, ул.Горького, д.33/25, д.35, ул.Андропова, д.42/15, д.44, д.46, д.48/22, ул.Куйбышева, д.24, д.37/26 | - |
| 44 | г.Ступино, ул.Достоевского, д.1, Лесной пер.д.6, ул.Горького, д.51, д.49, д.53/11 | - |
| 45 | г.Ступино, ул.Есенина, д.40, д.42 | 2021 |
| 46 | г.Ступино, ул.Есенина, д.60, д.62 | 2023 |
| 47 | г.Ступино, ул.Калинина, д.17 | 2019 |
| 48 | г.Ступино, ул.Калинина, д.19, д.21 | 2019 |
| 49 | г.Ступино, ул.Калинина, д.23, 25 | 2026-2027 |
| 50 | г.Ступино, ул.Калинина, д.27, д.29, | 2019 |
| 51 | г.Ступино, ул.Калинина д.34 | 2022 |
| 52 | г.Ступино, ул.Калинина, д.38к1, 38к2, 38к3, 38к4, Калинина, д.40 | 2024-2025 |
| 53 | г.Ступино, ул.Калинина, д.42, д.44, | 2025-2027 |
| 54 | г.Ступино, ул.Калинина, д.46к1, 46к2, 46к3, 46к4, д.48 | 2024,  2026-2027 |
| 55 | г.Ступино, ул. Калинина, д.5/17, д.3, Чайковского, д.19, д.21, д.23 | 2019 |
| 56 | г.Ступино, ул.Калинина, д.9а, д.9, ул.Андропова, д.61/11, ул.Чайковского, д.38, д.40 | - |
| 57 | г.Ступино, ул.Кирова д.2, д.4, д.5, д.7, д.9 | 2026-2027 |
| 58 | г.Ступино, ул.Куйбышева 52,50,48,46 | - |
| 59 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.36,32 | 2026-2027 |
| 60 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.38,40,42,44 | - |
| 61 | г.Ступино, ул.Куйбышева д.61 | - |
| 62 | г.Ступино, ул.Куйбышева, д.63 | - |
| 63 | г.Ступино, ул.Куйбышева,д.69 | 2026-2027 |
| 64 | г.Ступино, ул.Молодежная, д.1, д.3,д.5,д.7,д.9/67 | 2026-2027 |
| 65 | г.Ступино, ул.Некрасова, д.12/9, , ул.Горького, д.9, д.7/11, | 2020 |
| 66 | г.Ступино, ул.Некрасова, д.18, д.20, ул.Тургенева, д.16/22, д.18/19а | 2026-2027 |
| 67 | г.Ступино, ул.Овражная, д.6, д.8, д.10 | - |
| 68 | г.Ступино, ул.Первомайская, д.14а, д.18, д.18 а | 2019 |
| 69 | г.Ступино, ул.Первомайская, д.57, д.53, д.55/54 | - |
| 70 | г.Ступино, ул.Пристанционная, д.23, д.25 | 2019 |
| 71 | г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.20/36, д.22, ул.Андропова, д.34/7, ул.Центральный переулок, д.9 | 2026-2027 |
| 72 | г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.24/25, ул.Центральный переулок, д.13, ул.Горького, д.23/15 | 2026-2027 |
| 73 | г.Ступино, ул.Пушкина,17,19 Чайковского,2\11 | 2026-2027 |
| 74 | г.Ступино, ул.Пушкина, д.27/28, ул.Горького, д.19/29, ул.Некрасова, д.30 | 2019 |
| 75 | г.Ступино, ул.Пушкина, д.97, д.99, д.101 | 2019 |
| 76 | г.Ступино, ул.Садовая,10 | 2026-2027 |
| 77 | г.Ступино, ул.Садовая, 2\1, 4, 6 | - |
| 78 | г.Ступино, ул.Службина, д.12, д.14, д.16 | 2019 |
| 79 | г.Ступино, ул. Службина, д.2, д.4, д.6 | 2022 |
| 80 | г.Ступино, ул.Службина, д.8, д.10, д.18 | 2026-2027 |
| 81 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.11, д.13, д.15 | - |
| 82 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.19, д.19а | - |
| 83 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.1, д.3, д.5 | 2019 |
| 84 | г.Ступино, ул.Тимирязева д.62/28,60,Куйбышева д.30,34 | 2019 |
| 85 | г.Ступино, ул.Тимирязева, д.7, д.9 | 2026-2027 |
| 86 | г.Ступино, ул. Тургенева, д.16, д.20, ул.Овражная, д.19/22 | 2026-2027 |
| 87 | г.Ступино, ул.Тургенева, д.7, д.9, ул.Пушкина, д.24к1, д.24к2 | - |
| 88 | г.Ступино, ул.Фрунзе, д.3,к.1, к.2 | 2026-2027 |
| 89 | г.Ступино, ул.Чайковского,14, 18\12 | - |
| 90 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.25 | 2019 |
| 91 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.27, ул.Службина, д.14, 20 | 2021 |
| 92 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.29, 31, д.33 | - |
| 93 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.43, д.43А, д.45/1, д.61, пер.Приокский, д.1А | 2026-2027 |
| 94 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.46/10, д.44, ул.Бахарева,д.12, д.14 | 2021 |
| 95 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.48/5, д.50 | 2019 |
| 96 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.52 | 2026-2027 |
| 97 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.58, д.62 | 2026-2027 |
| 98 | г.Ступино, ул.Чайковского, д.59, .Приокский пер. 3а, Приокский пер. д.5, Приокский пер. д.5а | - |
| 99 | г.Ступино, Центральный пер, д.4, ул. Чайковского, д.6,10 Центральный пер, 4-а | - |
| 100 | г.Ступино, Чайковского,22\1, 24,24-а,26\10 | - |
| 101 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.12/2, д.14/1, пр-д Новоселов, д.6,8,10,12 | 2026-2027 |
| 102 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.18/5, пр-д Новоселов | 2026-2027 |
| 103 | д. Алфимово ул. Новоселов, д.27,д.29 ул. Луговая д.2 | 2019 |
| 104 | д. Алфимово, ул. Новоселов, д.4,6 | 2024 |
| 105 | д. Беспятово, ул. Лесная д. 25,27 | 2020 |
| 106 | г. Ступино, ул. Бахарева, д.23 | 2026-2027 |
| 107 | г. Ступино, ул. Домостроительная, д.4 | 2026-2027 |
| 108 | г. Ступино, ул. Калинина д.2,6,8, ул. Куйбышева д.3,5 | - |
| 109 | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.61а, д.61б, корп.1, Калинина, д.34а | - |
| 110 | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.5, корп.1,2,3 | 2023 |
| 111 | д. Госконюшня, ул. Почтовая, д.4,6 | 2025 |
| 112 | п. Малино, ул. Весенняя, д.7 | - |
| 113 | п. Малино, ул. Чапаева, д.27 | - |
| 114 | с.Березнецово, ул. Полевая, д.13 | - |
| 115 | д.Городище, ул.Молодежная, д.2, ул.Центральная, д.42, 44, 46, 48, 50 | 2025 |
| 116 | д. Городище, ул.Молодежная, д.3, д.5, д.7, д.9 | - |
| 117 | д.Городище, ул.Молодёжная, 1, 1А | 2026-2027 |
| 118 | д.Дубнево,улНовые дома д.10,12 | - |
| 119 | д.Дубнево,улНовые дома д.1,3,5 | 2020 |
| 120 | д.Дубнево,улНовые дома д.14,16 | - |
| 121 | д.Дубнево,улНовые дома д.15,17 | 2024 |
| 122 | д.Дубнево,улНовые дома д.19,21 | 2024 |
| 123 | д.Дубнево,улНовые дома д.2,4 | - |
| 124 | д.Дубнево,улНовые дома д.6,8 | - |
| 125 | мкр. Новое Ступино, ул. Мещерская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Преображенский проспект, д.9, 10, 11, 12 | 2026-2027 |
| 126 | мкр. Новое Ступино, ул. Молодежная, д. 39, д. 41-1, д. 41-2 | - |
| 127 | мкр. Новое Ступино, ул. Николаевская, д. 65/13, д. 67/29 | 2026-2027 |
| 128 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 28, д. 30 | 2026-2027 |
| 129 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 29 к. 1; д. 29 к. 2; д. 29 к. 3 | - |
| 130 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 31, ул. Шаховская, д. 3, ул. Преображенский пр-т, д. 2.1 д. 2.2 | 2020 |
| 131 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 32, д. 34, д. 36 | 2026-2027 |
| 132 | мкр. Новое Ступино, ул. Олимпийская, д. 33; д. 35; ул. Шаховская, д. 7-2 | - |
| 133 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображенский пр-т, д. 13, д. 15 | 2026-2027 |
| 134 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 1-1; д. 1-2; д. 3; ул. Шаховская, д. 2 | - |
| 135 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 17, д. 19 - ул. Центральная, д. 1, д. 3 | 2020 |
| 136 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 21, д. 23 - ул. Центральная, д. 5 | - |
| 137 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 25, д. 27 - ул. Центральная, д. 9, д. 11 | 2020 |
| 138 | мкр. Новое Ступино, ул. Преображнеский пр-т, д. 4, д. 6, д. 7/1, д. 8 | 2026-2027 |
| 139 | мкр. Новое Ступино, ул. Спортивная, д. 1, ул. Олимпийская, д. 1, д. 3 | - |
| 140 | мкр. Новое Ступино, ул. Шаховская, д. 1, ул. Преображенский пр-т, д. 5.1 д. 5.2 | - |
| 141 | п. Михнево, ул. 9Мая, д.1,2,3 | - |
| 142 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 15,17 | 2020 |
| 143 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 16, 18 | 2026-2027 |
| 144 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 18А | 2024,  2026-2027 |
| 145 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20 | - |
| 146 | п. Михнево, ул. Библиотечная д. 20А, 22, 24 | - |
| 147 | п. Михнево, ул. Больничная, д.4,6,8 | - |
| 148 | п. Михнево, ул. Больничная, д.5 | 2026-2027 |
| 149 | п. Михнево, ул. Кирова д.25, ул. Фрунзе д.24/23А | 2024 |
| 150 | п. Михнево, ул. Кооперативная. д.8 | 2026-2027 |
| 151 | п. Михнево, ул. Ленина д.15 | 2020 |
| 152 | п. Михнево, ул. Московская д.11,13 | 2019 |
| 153 | п. Михнево, ул. Московская д.15,15А | 2019 |
| 154 | п. Михнево, ул. Московская д.15Б | - |
| 155 | п. Михнево, ул. Московская д.25 | 2020 |
| 156 | п. Михнево, ул. Московская д.26 | 2026-2027 |
| 157 | п. Михнево, ул. Московская д.5 | - |
| 158 | п. Михнево, ул. Московская д.7 9 | 2026-2027 |
| 159 | п. Михнево, ул. Правды д. 4 | 2026-2027 |
| 160 | п. Михнево, ул. Сельхозтехника д.1 | - |
| 161 | п. Михнево, ул. Советская д. 21, 23, 25 | 2022 |
| 162 | п. Михнево, ул. Советская д. 27,29 | - |
| 163 | п. Михнево, ул. Советская д. 29А | - |
| 164 | п. Михнево, ул. Советская д.3 | - |
| 165 | п. Михнево, ул. Советская д. 33А | 2026-2027 |
| 166 | п. Михнево, ул. Строителей д. 1 | - |
| 167 | п. Михнево, ул. Строителей д. 2,3,4 | 2026-2027 |
| 168 | п. Михнево, ул. Тепличная д. 2, 4 | 2026-2027 |
| 169 | п. Михнево, ул. Тепличная д.2, 3 ул. Тимирязева д. 10 | 2022 |
| 170 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.3 | - |
| 171 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.4А | 2019 |
| 172 | п. Михнево, ул. Тимирязева д.8А | 2019 |
| 173 | п. Михнево, ул. Чайковского д.1 | 2022 |
| 174 | п. Михнево, ул. Чайковского д.3, 5 | - |
| 175 | п. Михнево, ул. Юности д.2, 4, 6 | 2020 |
| 176 | п. Усады ул. Пролетарская д.11 | 2024, 2026 |
| 177 | п. Усады ул. Пролетарская д.16,17,18,19,20 | 2019 |
| 178 | п. Усады ул. Пролетарская д. 2, 4 | 2026-2027 |
| 179 | п. Усады ул. Пролетарская д. 3,5,7,9 | - |
| 180 | п. Усады ул. Пролетарская д. 6,8,10 | 2023 |
| 181 | с. Татариново, ул. Колхозная д. 4, 6 | 2020 |
| 182 | с. Татариново, ул. Колхозная д.8А корп.1 | 2020 |
| 183 | с. Татариново, ул. Ленина д. 1,1А | 2026-2027 |
| 184 | с. Татариново, ул. Ленина д. 3,5,7 | 2026-2027 |
| 185 | с. Татариново, ул. Ленина д. 6 | - |
| 186 | с. Татариново, ул. Ленина д. 8,10,12,13,14 | - |
| 187 | п.Белопесоцкий, ул. Есенина, д.64, д.66 | 2026-2027 |
| 188 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1 | - |
| 189 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 1а | - |
| 190 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 3 | 2026-2027 |
| 191 | п. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 5 | 2023 |
| 192 | п. Жилёво, ул. Северная, д. 37, ул. Первомайская, д. 36, ул. Первомайская, д. 38 | - |
| 193 | п. Жилёво, ул. Северная, д. 39, ул. Первомайская, д. 40 | 2026-2027 |
| 194 | п. Жилёво, ул. Советская, д. 38, ул. Первомайская, д. 35, ул. Первомайская, д. 37 | - |
| 195 | п. Жилёво, ул. Советская, д. 42, ул. Первомайская, д. 39 | 2026-2027 |
| 196 | п. Жилёво, ул. Центральная, д. 45-47 | - |
| 197 | п. Жилёво, ул. Центральная, д. 49 | 2026-2027 |
| 198 | п.Малино, ул.Весенняя д.9,11,13 | 2026-2027 |
| 199 | п.Малино, ул.Победы 1,3 | - |
| 200 | п.Малино,ул.Победы, 2, 4, 6 | 2026-2027 |
| 201 | п.Малино, ул.Полевая, д.13А, д.15 | 2020 |
| 202 | п.Малино, ул.Школьная 1,3 | 2026-2027 |
| 203 | п.Малино, ул.Школьная д.12,14 | 2019 |
| 204 | п. Малино, ул. Школьная, д.2, 4 | 2026-2027 |
| 205 | п.Малино, ул.Школьная д.6,6а,8 | - |
| 206 | п.Михнево-3, 71, 72, 73, 83, 136, 80 | - |
| 207 | рп.Малино, ул.Ленина, д.1, д.2 | 2019 |
| 208 | рп. Михнево, ул. Правды д.4а, 8а | 2026-2027 |
| 209 | рп. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.8, 8А | - |
| 210 | с. Аксиньино ул. Молодежная д. 1,3,3а,5 | 2026-2027 |
| 211 | с. Аксиньино, ул. Нагорная д. 1,3 | 2022 |
| 212 | с.Березнецово, ул.Полевая д.11, 11а, ул.Центральная, д. 3 | 2019 |
| 213 | с.Березнецово, ул.Садовая д.26,28,30,32,34,36,38 | 2022 |
| 214 | с.Березнецово, Центральный проезд 9 | 2022 |
| 215 | с. Большое Алексеевское ул. Кооперативная д. 15, Рябиновая д.2,4, Садовая д. 2а | 2019 |
| 216 | с. Большое Алексеевское, ул. Садовая д.1а, Школьная 3,5,7,9 | 2020 |
| 217 | с. Ивановское, ул. Мира д. 11,13 | 2020 |
| 218 | с. Ивановское, ул. Мира д. 2/9, 3,5 | 2020 |
| 219 | с. Ивановское, ул. Мира д. 4,6,7,9 | 2026-2027 |
| 220 | с. Ивановское, ул. Школьная д. 10-12 | - |
| 221 | с. Ивановское, ул. Школьная д. 2,4,6 | 2026-2027 |
| 222 | с. Леонтьево, ул. Новая, д.1,2,3,4,5,6,8 | 2026-2027 |
| 223 | с. Леонтьево, ул.Центральная, д.19,д.26,д.28 | 2020 |
| 224 | с. Леонтьево, ул. Центральная, д.22, д.24 | 2026-2027 |
| 225 | с.Лужники, ул.Дорожная, д.5 | - |
| 226 | с.Лужники, ул.Центральная, 19, 21, 23, 25 | 2019 |
| 227 | с.Лужники, ул.Центральная, 7, 9, 13, 15, 17 | 2026-2027 |
| 228 | с. Мещерино ул. Новая д. 15,17,18,19,21 | 2020 |
| 229 | с. Семёновское, ул. Совхозная д.3,5 | 2026-2027 |
| 230 | с. Семёновское, ул. Черемушки, д.4/1, д.6, д.8, д.10 | 2026-2027 |
| 231 | с.Семёновское, ул.Школьная, 14, 16, 18, 20 | 2026-2027 |
| 232 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 12а | - |
| 233 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 22 | - |
| 234 | с. Семёновское, ул. Школьная д.4-6 | 2026-2027 |
| 235 | с. Семёновское, ул. Школьная д. 8-10 | 2024,  2026-2027 |
| 236 | с.Ситне-Щелканово, ул.Вишневая, д.8, ул.Мира, д.20 | 2019 |
| 237 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, 14, 16, 18 | 2026-2027 |
| 238 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, 8, 10, 12 | 2024 |
| 239 | с.Ситне-Щелканово, ул.Мира, д.22 | 2026-2027 |
| 240 | с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д. 1,3,5,7,9,11, ул. Дружбы, д. 10,12 | 2025 |
| 241 | с. Ситне-Щелканово, ул. Пролетарская, д. 4; ул. Дружбы, д. 3,5 | - |
| 242 | с.Ситне-Щелканово, ул.Спортивная, д.1а, д.3, д.5, ул.Первомайская улица, д.4/1 | 2026-2027 |
| 243 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.11 | 2022 |
| 244 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.9, д.10 | 2026-2027 |
| 245 | с.Старая Ситня, ул.Советская, д.8 | 2026-2027 |
| 246 | Р.п. Михнево, ул. Сельхозтехники, д.12, 14 | - |
| 247 | с. Хатунь, Спутник | - |
| 248 | с. Хатунь, ул. Почтовая, д.4 | - |
| 249 | с. Хатунь, ул. Советская, д.27 | 2026-2027 |
| 250 | с. Хатунь, ул. Советская д.31,33, Колхозный пр-д д.4 | - |
| 251 | с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 1/7 | - |
| 252 | с. Шугарово, ул. Комсомольская, д. 4-6, ул. Совхозная, д.7/5-5, Центральная, д.7 | 2026-2027 |
| 253 | с.Шугарово, ул.Совхозная, 2, 4, 6, ул.Шоссейная, 1, 4, ул.Центральная, 1/3 | 2020 |
| 254 | с.Шугарово, ул.Центральная, 8, 10/8, Комсомольская, 10, ул.Совхозная, 9, 11, ул.Вокзальная, 5 | 2026-2027 |
| 255 | с.Шугарово, ул.Шоссейная, д.6, ул.Вокзальная, д.3, ул.Совхозная, 10А, 12, 14 | 2022 |
| 256 | г.Ступино, пер.Приокский, д.7к1, 7к2, 9 | 2026-2027 |
| 257 | г.Ступино, ул. Левая Пойма, д. 19 | 2023 |
| 258 | р.п. Малино, территория Малино-1, д. 204, 191/12, 190/11, 175/10, 174/9 | 2025 |
| 259 | р.п. Малино, территория Малино-1, д. 8/171, 170/7, 5/155, 4/152 | 2025 |
| 260 | р.п. Малино, территория Малино-1, д. 202, 200, 15/197, 14, 13 | 2025 |

1. **Адресный перечень общественных территорий городского округа Ступино Московской области для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, по адресу: ул. Чайковского вл. 1 | 2022-2023 |
| 2 | г. Ступино, бульвар Победы, Стела «Ступино-город трудовой доблести» прилегающее благоустройство | 2022-2023 |
| 3 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 2023 |
| 4 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 2023 |
| 5 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 2023 |
| 6 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д. 1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 2023 |
| 7 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 2023 |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 2023 |
| 9 | За границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный ) | 2024-2025 |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 2024 |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д. 19-27 по ул. Тимирязева) | 2023-2024 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 2024 |
| 13 | Территория расположенная на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино Московской области (сквер у Нового рынка, ул. Андропова д.56/30А) | 2024-2025 |
| 14 | Пешеходная зона вдоль ул. Андропова на участке от ул. Бахарева до пл. Металлургов | 2025-2026 |
| 15 | Территория расположенная от ул. Андропова до ул. Пушкина д.29А, г. Ступино, Московской области (сквер у Дома культуры «Металлург») | 2024 |
| 16 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы | 2024 |
| 17 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы | 2024-2026 |
| 18 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь | 2024-2027 |
| 19 | Благоустройство пляжной зоны, участок с кадастровым номером 50:33:0040243:671 | 2026-2027 |
| 20 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького) (город Ступино, городской округ Ступино) | 2025-2026 |
| 21 | Сквер на месте пустыря возле СК Михнево и Михневской школы по адресу: г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Правды, д.4 | 2025-2026 |
| 22 | Территория возле школы по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Домостроительная (близи территории школы г. Ступино, квартал "Надежда") | 2025 |
| 23 | Михневский парк культуры | 2026-2027 |
| 24 | Аллея Учителей в г.о. Ступино, г. Ступино, мкрн. Северо-Западный, ул. Калинина | 2027\* |
| 25 | Благоустройство территории по адресу: Московская область, г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, 7к.2, 7к.3 | 2025 |
| 26 | Пешеходная зона вдоль ул. Андропова от ул. Пушкина до пр. Победы в г. Ступино | 2025 |
| 27 | Пешеходная зона вдоль ул. Пушкина от сквера Полякова до ул. Горького в г. Ступино | 2025 |
| 28 | Пешеходная зона вдоль ул. Куйбышева до ул. Калинина (вдоль Сбер банка) в г. Ступино | 2025 |
| 29 | Сквер по ул. Бахарева, д.19 в г. Ступино | 2025 |

\* *Завершение строительно-монтажных работ и открытие объекта запланировано на 2028 год (финансирование на 2028 год предусмотрено Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы)*

».