
******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО**

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 № 307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 №4953-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г. Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

(далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее - муниципальная программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 гг. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфортности городской среды в городском округе Ступино Московской области.  2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах в городском округе Ступино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского округа Ступино Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика округа и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время. | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 442 940,20 | 193 026,89 | 153 232,71 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 806 753,73 | 107 786,71 | 53 392,88 | 194 679,31 | 280 626,68 | 170 268,15 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 6 207 233,43 | 1 079 098,46 | 1 337 616,75 | 1 272 942,69 | 1 263 561,94 | 1 254 013,59 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по муниципальной программе**, в том числе по годам реализации | 7 561 423,36 | 1 409 032,06 | 1 596 980,34 | 1 586 940,60 | 1 544 188,62 | 1 424 281,74 |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 442 940,20 | 193 026,89 | 153 232,71 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 756 245,89 | 81 011,04 | 52 108,88 | 182 519,34 | 271 683,48 | 168 923,15 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 313 636,84 | 260 819,15 | 404 532,46 | 216 697,77 | 235 579,11 | 196 008,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме I**, в том числе по годам реализации | 2 512 822,93 | 534 857,08 | 609 874,05 | 495 897,71 | 507 262,59 | 364 931,50 |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 50 507,84 | 26 775,67 | 1 284,00 | 12 159,97 | 8 943,20 | 1 345,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 893 596,59 | 818 279,31 | 933 084,29 | 1 056 244,92 | 1 027 982,83 | 1 058 005,24 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме II**, в том числе по годам реализации | 5 048 600,43 | 874 174,98 | 987 106,29 | 1 091 042,89 | 1 036 926,03 | 1 059 350,24 |

».

1. Часть 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7. Паспорт подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 442 940,20 | 193 026,89 | 153 232,71 | 96 680,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 756 245,89 | 81 011,04 | 52 108,88 | 182 519,34 | 271 683,48 | 168 923,15 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 313 636,84 | 260 819,15 | 404 532,46 | 216 697,77 | 235 579,11 | 196 008,35 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 2 512 822,93 | 534 857,08 | 609 874,05 | 495 897,71 | 507 262,59 | 1. 1,50 |

».

1. В Части 7.1 муниципальной программы:

3.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 858 257,34 | 183 222,47 | 188 848,05 | 297 962,74 | 92 604,08 | 95 620,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 174 568,33 | 13 828,33 | 0,00 | 160 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 683 689,01 | 169 394,14 | 188 848,05 | 137 222,74 | 92 604,08 | 95 620,00 |  |

».

3.2 Подпункты 3.6 и 3.7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 312 327,48 | 122 667,25 | 120 301,41 | | 68 696,74 | | | | | | | | | | | | 662,08 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 312 327,48 | 122 667,25 | 120 301,41 | | 68 696,74 | | | | | | | | | | | | 662,08 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 16 | 6 | 4 | | 6 | 1 | 2 | | | | | 6 | | | | 6 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 3 | 1 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 3 | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 18 406,64 | 3 681,64 | 9 662,00 | 5 063,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 18 406,64 | 3 681,64 | 9 662,00 | 5 063,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 5 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | | | 1  полугодие | | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 2 | 1 | | 0 | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 |

».

1. Части 7.3.5 и 7.3.6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**7.3.5 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 20  27 год |
| 1 | Стела «Ступино-город трудовой доблести» с прилегающим благоустройством, городской округ Ступино | 1,2га | Работы по благоустройству | 01.02.22-31.10.22 | 11.2022 | 89 642,19 | 68 936,59 | Итого | 20 705,60 | 20 705,60 | - | - | - | - |  |
| 68 936,59 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 20 705,60 | 20 705,60 | - | - | - | - |
| 2 | Сквер в границах улиц: Андропова, Горького, Центральный переулок, проспект Победы | 85,70 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.10.23 | 11.2023 | 3 828,32 | 0,00 | Итого | 3 828,32 | 3 828,32 | - | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 828,32 | 3 828,32 | - | - | - | - |
| 3 | Территория за границами участка (детский сад на 250 мест) по адресу: Московская обл., г. о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 3579,50 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 12 221,42 | 0,00 | Итого | 12 221,42 | 12 221,42 | - | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 12 221,42 | 12 221,42 | - | - | - | - |
| 4 | г. Ступино, ул. Андропова (пешеходная зона) от ул. Бахарева до ул. Калинина | 1906,92 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 27 702,50 | 0,00 | Итого | 27 702,50 | 27 702,50 | - | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 702,50 | 27 702,50 | - | - | - | - |
| 5 | Территория расположенная вблизи железнодорожного вокзала (ул. Привокзальная, д.1) г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 5 925,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.08.23 | 09.2023 | 25 408,02 | 0,00 | Итого | 25 408,02 | 25 408,02 | - | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 25 408,02 | 25 408,02 | - | - | - | - |
| 6 | Территория вблизи детской поликлиники, по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, д. 20/23 | 1246,60 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.04.23-31.08.23 | 09.2023 | 19 813,33 | 0,00 | Итого | 19 813,33 | 19 813,33 | - | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 19 813,33 | 19 813,33 | - | - | - | - |
| 7 | Площадь Металлургов, г. Ступино, г.о. Ступино, Московской области | 10 800,00 кв.м. | Работы по благоустройству (авторский надзор) | 30.12.21-31.12.22 | 01.2023 | 134 344,83 | 134 113,54 | Итого | 231,29 | 231,29 | - | - | - | - |
| 104 293,90 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 3 330,50 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 29 489,14 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231,29 | 231,29 | - | - | - | - |
| 8 | Сквер г.о. Ступино, п. Малино, ул. Ленина, д.1,2 | 720,00 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.23-30.09.23 | 10.2023 | 3 922,86 | 0,00 | Итого | 3 922,86 | 3 922,86 | - | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 922,86 | 3 922,86 | - | - | - | - |
| 9 | Благоустройство за границами участка (школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Юго-Западный) | 3 981,80 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.03.23 – 31.12.24 | 04.2025 | 60 930,67 | 0,00 | Итого | 60 930,67 | 2 833,91 | 50 357,67 | 7 739,09 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 60 930,67 | 2 833,91 | 50 357,67 | 7 739,09 | - | - |
| 10 | Сквер с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, возле ДК | 714,40 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 30.05.24 | 06.2024 | 6 975,45 | 0,00 | Итого | 6 975,45 | - | 6 975,45 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 975,45 | - | 6 975,45 | - | - | - |
| 11 | Бульвар Победы г. Ступино (вблизи д.19 - 27 по ул.Тимирязева) | 2,4 га | Создание объекта благоустройства (Работы по благоустройству, проектные работы, строительный контроль, авторский надзор) | 01.07.23 - 31.08.24 | 09.2024 | 11 770,24 | 0,00 | Итого | 11 770,24 | 6 000,00 | 5 770,24 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 11 770,24 | 6 000,00 | 5 770,24 | - | - | - |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Андропова (от Центрального переулка до ул. Пушкина) | 3 247 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 41 520,38 | 0,00 | Итого | 41 520,38 | - | 41 520,38 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 41 520,38 | - | 41 520,38 | - | - | - |
| 13 | Площадь Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших в г. Ступино, проспект Победы |  | Работы по благоустройству (устройство ограждения) | 15.04.24 – 31.11.24 | 12.2024 | 14 900,00 | 0,00 | Итого | 14 900,00 | - | 14 900,00 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 900,00 | - | 14 900,00 | - | - | - |
| 14 | Часовня Георгия Победоносца по адресу: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, Бульвар Победы |  | Работы по благоустройству (Проектные работы) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 588,00 | 0,00 | Итого | 588,00 | - | 588,00 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 588,00 | - | 588,00 | - | - | - |
| 15 | Пешеходный мост по адресу: Московская область, г.о. Ступино между д. Прудно и с. Хатунь |  | Работы по благоустройству (Обследование объекта) | 15.04.24 – 31.08.24 | 09.2024 | 100,00 | 0,00 | Итого | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| 16 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул.Андропова до ул.Горького) |  | Работы по благоустройству (экспертиза смет на проектные работы) | 01.10.24 - 31.12.24 | 12.2024 | 89,67 | 0,00 | Итого | 89,67 | - | 89,67 | - | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 89,67 | - | 89,67 | - | - | - |
| 17 | Территория расположенная на пересечении ул.Андропова и ул.Калинина г. Ступино Московской области (сквер у Нового рынка, ул. Андропова д.56/30А) и ул. Горького (территория «Новый Рынок») |  | Работы по благоустройству (устройство парковочного пространства) | 01.01.25 – 30.09.25 | 10.2025 | 2 966,13 | 0,00 | Итого | 2 966,13 | - | - | 2 966,13 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 966,13 | - | - | 2 966,13 | - | - |
| 18 | Благоустройство территории возле школы по адресу: Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Домостроительная (близи территории школы г. Ступино, квартал "Надежда") |  | Работы по благоустройству | 01.01.25 – 01.04.25 | 04.2025 | 6 771,52 | 0,00 | Итого | 6 771,52 | - | - | 6 771,52 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 771,52 | - | - | 6 771,52 | - | - |
| 19 | Благоустройство территории Дворца культуры по адресу: Московская область. г.о.Ступино, Проспект Победы, вл.18/43 |  | Работы по благоустройству (устройство парковочного пространства) | 01.01.25 – 01.08.25 | 08.2025 | 4 826,94 | 0,00 | Итого | 4 826,94 | - | - | 4 826,94 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 826,94 | - | - | 4 826,94 | - | - |
| 20 | Благоустройство территории в г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева напротив д.19 |  | Работы по благоустройству | 01.03.25 – 01.08.25 | 08.2025 | 5 150,01 | 0,00 | Итого | 5 150,01 | - | - | 5 150,01 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 5 150,01 | - | - | 5 150,01 | - | - |
| 21 | Пешеходная зона вдоль ул.Пушкина от сквера Полякова до ул.Горького в г.Ступино |  | Работы по благоустройству | 01.03.25 – 01.09.25 | 09.2025 | 10 759,09 | 0,00 | Итого | 10 759,09 | - | - | 10 759,09 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 10 759,09 | - | - | 10 759,09 | - | - |
| 22 | Пешеходная зона вдоль ул.Андропова от ул.Пушкина до пр.Победы д.20/36 в г.Ступино |  | Работы по благоустройству | 01.03.25 – 01.09.25 | 09.2025 | 27 471,96 | 0,00 | Итого | 27 471,96 | - | - | 27 471,96 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 27 471,96 | - | - | 27 471,96 | - | - |
| 23 | Благоустройство сквера по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Колхозная (пешеходная зона) |  | Работы по благоустройству | 01.03.25 – 01.09.25 | 09.2025 | 3 012,01 | 0,00 | Итого | 3 012,01 | - | - | 3 012,01 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 012,01 | - | - | 3 012,01 | - | - |
| 24 | Благоустройство Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького) (город Ступино, городской округ Ступино) | 1,9 га | Авторский надзор за выполнением работ | 10.04.2025 – 01.11.2026 | 30.11.2026 | 662,08 | 0,00 | Итого | 662,08 | - | - | - | 662,08 | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 662,08 | - | - | - | 662,08 | - |
| 25 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 172,73 | - | - | 172,73 | - | - |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 172,73 | - | - | 172,73 | - | - |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | | Итого | 312 327,48 | 122 667,25 | 120 301,41 | 68 696,74 | 662,08 | **-** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 312 327,48 | 122 667,25 | 120 301,41 | 68 696,74 | 662,08 | **-** |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 16 | 6 | 4 | 6 | - | - |
| открываемых, ед. | 16 | 6 | 4 | 6 | - | - |

**7.3.6 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета**

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о. Ступино, с. Березнецово, ул. Центральная, д.3, ул. Полевая, д.11 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 10.2023 | 607,14 | 0,00 | Итого | 607,14 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 607,14 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Чайковского д.3,5 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 10.2023 | 638,94 | 0,00 | Итого | 638,94 | 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 638,94 | 638,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Ступино, с. Семёновское, ул. Школьная, д.4 | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 10.2023 | 631,43 | 0,00 | Итого | 631,43 | 631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 631,43 | 631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Есенина, д.2 (клуб) | 300 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 10.2023 | 640,87 | 0,00 | Итого | 640,87 | 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 640,87 | 640,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Ступино, с. Лужники, ул. Центральная, д.д.7, 9, 13, 15, 17 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству (основания под ДИП) | 01.02.2023- 16.10.2023 | 10.2023 | 758,32 | 0,00 | Итого | 758,32 | 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 758,32 | 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Бахарева, д.10А/39 корп.1, корп.2, ул. Чайковского, д.37 | 200 кв.м. | Работы по благоустройству (устройство ДИП) | 01.05.2024- 30.09.2024 | 10.2024 | 6 100,00 | 0,00 | Итого | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. о. Ступино, с. Липитино, ул. Речная, | 150 кв.м. | Работы по благоустройству (устройство ДИП) | 01.08.2024-10.10.2024 | 10.2024 | 3 562,00 | 0,00 | Итого | 3 562,00 | 0,00 | 3 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 562,00 | 0,00 | 3 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Ступино, р.п.Малино, территория Малино-1, д. 174/9, д. 175/10, д. 190/11, д. 191/12, д. 204 | 200 кв.м. | Работы по благоустройству (устройство ДИП) | 01.05.2025- 31.08.2025 | 09.2025 | 5 063,00 | 0,00 | Итого | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 404,94 | 404,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 404,94 | 404,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 18 406,64 | 3 681,64 | 9 662,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 18 406,64 | 3 681,64 | 9 662,00 | 5 063,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |

».

1. Часть 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. **Паспорт подпрограммы II**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 гг. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 50 507,84 | 26 775,67 | 1 284,00 | 12 159,97 | 8 943,20 | 1 345,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 4 893 596,59 | 818 279,31 | 933 084,29 | 1 056 244,92 | 1 027 982,83 | 1 058 005,24 |
| Внебюджетные источники | 104 496,00 | 29 120,00 | 52 738,00 | 22 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по подпрограмме, в том числе по годам реализации | 5 048 600,43 | 874 174,98 | 987 106,29 | 1 091 042,89 | 1 036 926,03 | 1 059 350,24 |

».

1. В Части 8.1 муниципальной программы:
   1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Мероприятие И4.01  Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | Итого | 268 040,00 | - | - | 85 866,00 | | | | | 89 301,00 | 92 873,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 268 040,00 | - | - | 85 866,00 | | | | | 89 301,00 | 92 873,00 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 28 | - | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 |

».

* 1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 4 624 781,57 | 831 188,96 | 906 653,45 | 972 836,89 | 947 625,03 | 966 477,24 |  |
| Средства бюджета Московской области | 40 247,00 | 16 514,83 | 1 284,00 | 12 159,97 | 8 943,20 | 1 345,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 584 534,57 | 814 674,13 | 905 369,45 | 960 676,92 | 938 681,83 | 965 132,24 |

».

* 1. Подпункты 3.4, 3.5 и 3.6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Мероприятие 01.09.  Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2024-2027 | Итого | 26 051,19 | - | 0,00 | 15 301,25 | | | | | 10 749,94 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 18 418,17 | - | 0,00 | 10 817,97 | | | | | 7 600,20 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 7 633,02 | - | 0,00 | 4 483,28 | | | | | 3 149,74 | 0,00 |
| Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1699 | - | 0 | 1182,52 | 0 | 0 | 516,48 | 1182,52 | 516,48 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 969 493,40 | 315 082,29 | 144 931,40 | 163 376,19 | | | | | 170 220,72 | 175 882,80 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 969 493,40 | 315 082,29 | 144 931,40 | 163 376,19 | | | | | 170 220,72 | 175 882,80 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 550,85 | 2 958,73 | 2 854,67 | 2 550,85 | 2 550,85 | 2 550,85 | 2 550,85 | 2 550,85 | 2 854,67 | 2 854,67 |
| 3.6 | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 569 678,95 | 146 370,73 | 351 522,25 | 358 192,77 | | | | | 352 707,60 | 360 885,60 | МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «Благоустройство» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 569 678,95 | 146 370,73 | 351 522,25 | 358 192,77 | | | | | 352 707,60 | 360 885,60 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 378,45 | 396,89 | 378,45 | 378,45 | 378,45 | 378,45 | 378,45 | 378,45 | 378,45 | 378,45 |

».

* 1. Подпункты 3.11, 3.12 и 3.13 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 1 217 234,97 | 235 896,18 | 221 704,71 | 229 634,08 | | | | | 260 000,00 | 270 000,00 | Администрация г.о. Ступино Московской области, МКУ «Управление благоустройства»; МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 217 234,97 | 235 896,18 | 221 704,71 | 229 634,08 | | | | | 260 000,00 | 270 000,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 809 | 17 695 | 17 809 | 17 809 | 17 809 | 17 809 | 17 809 | 17 809 | 17 809 | 17 809 |
| 3.12 | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 80 357,29 | 43 487,29 | 0,00 | 36 870,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 80 357,29 | 43 487,29 | 0,00 | 36 870,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 830 | 1930 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 3.13 | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2025 | Итого | 34 043,49 | 12 080,71 | 3 734,34 | 18 228,44 | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 34 043,49 | 12 080,71 | 3 734,34 | 18 228,44 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 105 | 52 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |

».

* 1. Подпункты 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 и 3.22 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17 | Мероприятие 01.32.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2027 | Итого | 66 106,00 | - | - | 21 177,00 | | | | | | | | | | | | 22 024,00 | 22 905,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 66 106,00 | - | - | 21 177,00 | | | | | | | | | | | | 22 024,00 | 22 905,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 32 587,00 | - | - | 12 587,00 | | 0 | 0 | | | 12 587,00 | | | 12 587,00 | | | 10 000 | 10 000 |
| 3.18 | Мероприятие 01.33.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2027 | Итого | 21 245,00 | - | - | 6 806,00 | | | | | | | | | | | | 7 078,00 | 7 361,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 21 245,00 | - | - | 6 806,00 | | | | | | | | | | | | 7 078,00 | 7 361,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 15 | - | - | 9 | | 0 | 0 | | | 9 | | | 9 | | | 3 | 3 |
| 3.19 | Мероприятие 01.34  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Итого | 32 508,21 | - | - | 2 494,71 | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 32 508,21 | - | - | 2 494,71 | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 12 | - | - | 2 | 0 | | 0 | | | 2 | | | 2 | | | 5 | 5 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 15 | - | - | 5 | 0 | | 0 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 16 | - | - | 6 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 6 | | | 5 | 5 |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 16 | - | - | 6 | 0 | | 0 | | | 6 | | | 6 | | | 5 | 5 |
| 3.20 | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2027 | Итого | 55 812,79 | - | - | 25 799,29 | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 55 812,79 | - | - | 25 799,29 | | | | | | | | | | | | 14 712,50 | 15 301,00 |
| Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 16 | - | - | 6 | | 0 | 0 | | | 6 | | | 6 | | | 5 | 5 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 16 | - | - | 6 | | 0 | 0 | | | 6 | | | 6 | | | 5 | 5 |
| 3.21 | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2025-2027 | Итого | 44 075,25 | - | - | 12 970,37 | | | | | | | | | | | | 15 247,49 | 15 857,39 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 44 075,25 | - | - | 12 970,37 | | | | | | | | | | | | 15 247,49 | 15 857,39 |
| Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | - | 1 | | 0 | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 3 | - | - | 1 | | 0 | | 0 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 |
| 3.22 | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | Итого | 5 605,52 | - | - | 2 944,79 | | | | | | | | | | | | 1 304,28 | 1 356,45 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 5 605,52 | - | - | 2 944,79 | | | | | | | | | | | | 1 304,28 | 1 356,45 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание)в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 3 | - | - | 1 | | 0 | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |

».

1. Часть 8.3.8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

**8.3.8 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г.о.Ступино с.Иван-Теремец | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 31.08.2025 | 01.09.2025 | 4 969,15 | 0,00 | Итого | 4 969,15 | - | - | 4 969,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 969,15 | - | - | 4 969,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Горького, д.13,15,17 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 31.08.2025 | 01.09.2025 | 6 481,19 | 0,00 | Итого | 6 481,19 | - | - | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 6 481,19 | - | - | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Хвойная (воркаут) | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 209,14 | 0,00 | Итого | 3 209,14 | - | - | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 209,14 | - | - | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Калинина д.38 корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, д.40 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 31.08.2025 | 01.09.2025 | 4 994,06 | 0,00 | Итого | 4 994,06 | - | - | 4 994,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 4 994,06 | - | - | 4 994,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о.Ступино, д.Городище, ул.Молодёжная, д.1, д.1А (воркаут) | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 31.08.2025 | 01.09.2025 | 3 209,14 | 0,00 | Итого | 3 209,14 | - | - | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 3 209,14 | - | - | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о.Ступино, р.п.Малино, территория Малино-1 (воркаут) | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025- 31.08.2025 | 01.09.2025 | 2 936,27 | 0,00 | Итого | 2 936,27 | - | - | 2 936,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 2 936,27 | - | - | 2 936,27 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 30 013,84 | - | - | 0,34 | 14 712,50 | 15 301,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 30 013,84 | - | - | 0,34 | 14 712,50 | 15 301,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 55 812,79 | - | - | 25 799,29 | 14 712,50 | 15 301,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 55 812,79 | - | - | 25 799,29 | 14 712,50 | 15 301,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 |
| открываемых, ед. | 16 | - | - | 6 | 5 | 5 |

».

1. Часть8.3.10 муниципальной программы изложить в следующей редакции**:**

«

**8.3.10 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.33 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность /  прирост  мощности  объекта строительства (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Направление инвестирования (строительство/реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства /  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.25 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 20 23 год | 20 24 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, д.Дубнево, от дворовой территории г.о.Ступино, д.Дубнево,ул.Новые дома, д.1,3,5, до детского сада (Участок 2) (55.105869, 38.110472; 55.106339, 38.109555) | 162,8 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 837,92 | 0,00 | Итого | 837,92 | - | - | 837,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 837,92 | - | - | 837,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, д.Дубнево, от дворовой территории г.о.Ступино, д.Дубнево,ул.Новые дома, д.14, 16, до школы (Участок 1) (55.105730, 38.106445; 55.105565, 38.105600) | 111 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 608,53 | 0,00 | Итого | 608,53 | - | - | 608,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 608,53 | - | - | 608,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, д.Дубнево, от дворовой территории г.о.Ступино, д.Дубнево,ул.Новые дома, д.14, 16, до школы (Участок 2) (55.105757, 38.106484; 55.104875, 38.106694) | 199,3 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 1 046,98 | 0,00 | Итого | 1 046,98 | - | - | 1 046,98 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 046,98 | - | - | 1 046,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Чайковского, д.22/1, 24, 24 А, 26/10 до школы (54.885554, 38.075255; 54.884908, 38.074649) | 160 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 867,04 | 0,00 | Итого | 867,04 | - | - | 867,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 867,04 | - | - | 867,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории г.о.Ступино, г.Ступино, Калинина, д.10,12, 16, 18, 15/20, Крупской, д.3,12,14,18, Жуковского,14,18, Куйбышева, д.7,9,13,15,17,19,21,25, до детского сада (Участок 1) (54.883567, 38.068730; 54.883495, 38.069652) | 112,9 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 612,46 | 0,00 | Итого | 612,46 | - | - | 612,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 612,46 | - | - | 612,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории г.о.Ступино, г.Ступино, Калинина, д.10,12, 16, 18, 15/20, Крупской, д.3,12,14,18, Жуковского,14,18, Куйбышева, д.7,9,13,15,17,19,21,25, до детского сада (Участок 2) (54.883570, 38.068940; 54.883611, 38.069203) | 44,7 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 231,78 | 0,00 | Итого | 231,78 | - | - | 231,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 231,78 | - | - | 231,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Некрасова, д.12/9, ул.Горького, д.9, 7/11., до школы (54.888534, 38.091571; 54.888596, 38.090104) | 186 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 1 009,08 | 0,00 | Итого | 1 009,08 | - | - | 1 009,08 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 1 009,08 | - | - | 1 009,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Пешеходная коммуникация г.о. Ступино, г. Ступино, от дворовой территории г.о. Ступино, г.Ступино, ул. Пушкина, д.27/28, ул. Горького, д.19/29, ул. Некрасова, д.30, до школы (Участок 1) (54.888737, 38.082673, 54.888123, 38.082579) | 136 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 738,94 | 0,00 | Итого | 738,94 | - | - | 738,94 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 738,94 | - | - | 738,94 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Пешеходная коммуникация г.о.Ступино, г.Ступино, от дворовой территории г.о.Ступино, с.Старая Ситня, ул.Советская, д.11, до школы (54.942669, 38.135176; 54.943305, 38.135615) | 165 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.05.2025- 30.09.2025 | 10.2025 | 853,27 | 0,00 | Итого | 853,27 | - | - | 853,27 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 853,27 | - | - | 853,27 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Не распределено | | | | | | 0,00 | Итого | 14 439,00 | - | - | 0,00 | 7 078,00 | 7 361,00 |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 14 439,00 | - | - | 0,00 | 7 078,00 | 7 361,00 |
| ВСЕГО по мероприятию : | | | | | | | 0,00 | Итого | 21 245,00 | - | - | 6 806,00 | 7 078,00 | 7 361,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета г.о. Ступино Московской области | 21 245,00 | - | - | 6 806,00 | 7 078,00 | 7 361,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 15 | - | - | 9 | 3 | 3 |
| открываемых, ед. | 15 | - | - | 9 | 3 | 3 |

».