

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области, постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 16.12.2021 № 629/65 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 18.01.2022 №82-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ до 2026 года»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.12.2019 №3755-п (далее - Программа), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области Политову О.И.

Глава городского округа Ступино

Московской области С.Г.Мужальских

Приложение к постановлению

администрации

городского округа Ступино

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - муниципальная программа)

1.В паспорте муниципальной программы:

1.1.Позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего 3 807 024,14 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 113 175,47 тыс. руб.;  2021 год – 45 975,17 тыс. руб.;  2022 год – 1 432 072,00 тыс. руб.;  2023 год – 1 715 801,50 тыс. руб.;  2024 год – 400 000,00 тыс. руб.;  2025 год – 50 000,00 тыс. руб.;  2026 год – 50 000,00 тыс. руб.  Всего 3 807 024,14 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 3 132 765,37 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 107 230,96 тыс. руб.;  2021 год – 25 766,04 тыс. руб.;  2022 год – 1 311 945,00 тыс. руб.;  2023 год – 1 431 863,37 тыс. руб.;  2024 год – 255 960,00 тыс. руб.; |
|  | 2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 674 258,77 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 5 944,51 тыс. руб.;  2021 год – 20 209,13 тыс. руб.;  2022 год – 120 127,00 тыс. руб.;  2023 год – 283 938,13 тыс. руб.;  2024 год – 144 040,00 тыс. руб.;  2025 год – 50 000,00 тыс. руб.;  2026 год – 50 000,00 тыс. руб.  Внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам реализации:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб. |

».

2. Приложение №1к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы

городского округа Ступино Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2.3. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы | | | | | | | | |  |  |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | в том числе по годам муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** II |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **3 113 773,81** | 100 151,50 | 18 686,58 | 1 307 112,36 | 1 431 863,37 | 255 960,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | **673 259,22** | 5 571,91 | 19 836,53 | 119 872,65 | 283 938,13 | 144 040,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** III |  | **3 787 033,03** | 105 723,41 | 38 523,11 | 1 426 985,01 | 1 715 801,50 | 400 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет Московской области | **18 991,56** | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет городского округа Ступино | **999,55** | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** V |  | **19 991,11** | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Подпрограмма VI «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | Бюджет городского округа Ступино | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Всего по Подпрограмме** VI |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **Всего по муниципальной Программе** | **Всего:** | **3 807 024,14** | **113 175,47** | **45 975,17** | **1 432 072,00** | **1 715 801,50** | **400 000,00** | **50 000,00** | | **50 000,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Бюджет Московской области** | **3 132 765,37** | **107 230,96** | **25 766,04** | **1 311 945,00** | **1 431 863,37** | **255 960,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **Бюджет городского округа Ступино** | **674 258,77** | **5 944,51** | **20 209,13** | **120 127,00** | **283 938,13** | **144 040,00** | **50 000,00** | | **50 000,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |

».

4.В Приложении № 3 к муниципальной программе:

4.1.Позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | | Всего: 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Всего – 0,00 тыс. рублей, – в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет всего – 0 тыс. рублей  Бюджет Московской области всего – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб. |
|  | Бюджет городского округа Ступино Московской области, всего – 0,00 тыс. руб, в том числе по годам реализации:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего – 0,00 тыс. руб. | |

».

4.2 .Приложение №1 к Подпрограмме II изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Подпрограммы II «Строительство (реконструкция) объектов культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники  финансирования | Объём финансирования ( тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам реализации  (тыс.руб) | | | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие А1.01. «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | Выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению; Проведение конкурентных процедур:  ПИР, СМР | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, комитет культуры и молодежной политики, управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ, финансовое управление | Ввод в эксплуатацию объектов культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Подпрограмме II |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

4.3. Приложение №2 к Подпрограмме II изложить в следующей редакции:

«Планируемые результаты реализации Подпрограммы II «Строительство (реконструкция) объектов культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда» | 0,00 | 0,00 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед | Приоритетный  целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

4.4. Исключить Приложение №3 к Подпрограмме II

5. В Приложении №4 к муниципальной программе:

5.1. Позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 3 787 033,03 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год – 105 723,41 тыс. руб.;  2021 год – 38 523,11 тыс. руб.;  2022 год – 1 426 985,01 тыс. руб.;  2023 год – 1 715 801,50 тыс. руб.;  2024 год – 400 000,00 тыс. руб.;  2025 год – 50 000,00 тыс. руб.;  2026 год – 50 000,00 тыс. руб.  Всего 3 787 033,03 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;  Бюджет Московской области – 3 113 773,81 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год – 100 151,50 тыс. руб.;  2021 год – 18 686,58 тыс. руб.;  2022 год – 1 307 112,36 тыс. руб.;  2023 год – 1 431 863,37 тыс. руб.;  2024 год – 255 960,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 673 259,22 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год – 5 571,91 тыс. руб.;  2021 год – 19 836,53 тыс. руб.;  2022 год – 119 872,65 тыс. руб.;  2023 год – 283 938,13 тыс. руб.;  2024 год – 144 040,00 тыс. руб.;  2025 год – 50 000,00 тыс. руб.;  2026 год – 50 000,00 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |

».

5.2. Приложение №1 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансир ования | Объём финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. |  | Всего: | 350 978,78 | 0,00 | 11 269,97 | 183 099,48 | 156 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 241 284,91 | 0,00 | 8 227,08 | 126 250,27 | 106 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 693,87 | 0,00 | 3 042,89 | 56 849,21 | 49 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций. | Сроки реализации: 2020-2026 гг. | Всего: | 350 978,78 | 0,00 | 11 269,97 | 183 099,48 | 156 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 241 284,91 | 0,00 | 8 227,08 | 126 250,27 | 106 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 693,87 | 0,00 | 3 042,89 | 56 849,21 | 49 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организацион но-техническому и Аналитическому сопровождению – постоянно; Проведение конкурентных процедур:  ПИР -2020г; ПИР – 07.2021, СМР – 06.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 350 978,78 | 0,00 | 11 269,97 | 183 099,48 | 156 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ  «Ступинский центр закупок», финансовое  управление | Ввод в эксплуатацию в 2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 241 284,91 | 0,00 | 8 227,08 | 126 250,27 | 106 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 109 693,87 | 0,00 | 3 042,89 | 56 849,21 | 49 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организацион но-техническому и Аналитическому сопровождению – постоянно; Проведение конкурентных процедур:  ПИР, СМР | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ  «Ступинский центр закупок», финансовое  управление | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» |  | Всего: | 3 304 472,70 | 0,00 | 1 395,00 | 1 243 885,53 | 1 559 192,17 | 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 761 877,90 | 0,00 | 0,00 | 1 180 862,09 | 1 325 055,81 | 255 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 542 594,80 | 0,00 | 1 395,00 | 63 023,44 | 234 136,36 | 144 040,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Сроки реализации: 2020-2026 гг. | Всего: | 101 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 101 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1. 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино,  Квартал «Надежда» (дополнительное финансирование) | Выполнение работ по организацион но- техническому и аналитическо му сопровождению – постоянно; СМР – 11.2019-12.2021 | Всего: | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Сопровождение объекта |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. 2 | Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организацио нно- техническому и аналитическ ому сопровожде нию – постоянно; Проведение конкурентных процедур ПИР - 2024г; ПИР – до 12.2024, СМР – 2025, СМР – 2026 | Всего: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию в 2026 году |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.2 | Мероприятие 02.10. Капитальные вложения в общеобразоват  ельные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Сроки реализации: 2020-2023 гг. | Всего: | 2 257 805,70 | 0,00 | 0,00 | 1 203 885,53 | 1 053 920,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения –  2 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 2 159 124,90 | 0,00 | 0,00 | 1 155 422,09 | 1 003 702,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 98 680,80 | 0,00 | 0,00 | 48 463,44 | 50 217,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организацион но- техническому и аналитическо му сопровождению – постоянно; СМР – 11.2019-12.2023 | Всего: | 832 655,56 | 0,00 | 0,00 | 556 986,46 | 275 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию в 2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 805 232,32 | 0,00 | 0,00 | 540 867,97 | 264 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 27 423,24 | 0,00 | 0,00 | 16 118,49 | 11 304,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно- техническому и аналитическому сопровождению постоянно; Проведение конкурентных процедур ПИР 2020г; ПИР – до 05.2022, СМР – 07.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 1 425 150,14 | 0,00 | 0,00 | 646 899,07 | 778 251,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию в 2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 1 353 892,58 | 0,00 | 0,00 | 614 554,12 | 739 338,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 71 257,56 | 0,00 | 0,00 | 32 344,95 | 38 912,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 02.11. Капитальные вложения в объекты общего образования | Сроки реализации: 2020-2026 гг. | Всего: | 945 272,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 505 272,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - 2 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 602 753,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,00 | 321 353,00 | 255 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 342 519,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 | 183 919,00 | 144 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Строительство школы на 825 мест, г. Ступино, Центральный микрорайон (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно- техническому и аналитическому сопровождению постоянно; Проведение конкурентных  процедур: ПИР, СМР | Всего: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по адресу: г.о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, ул. Школьная, влад. 5 (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно- техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; Проведение конкурентных процедур: ПИР - 2024г; ПИР – до 12.2024, СМР 01.2025, СМР-12.2026 | Всего: | 905 272,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 505 272,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию в 2024 году |
| Средства бюджета Московской области | 575 753,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,00 | 321 353,00 | 228 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 329 519,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 | 183 919,00 | 131 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» |  | Всего: | 131 581,55 | 105 723,41 | 25 858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 110 611,00 | 100 151,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  Ступино | 20 970,55 | 5 571,91 | 15 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразоват ельные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Сроки реализации: 2020-2023 гг | Всего: | 131 581,55 | 105 723,41 | 25 858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | . |
| Средства бюджета Московской области | 110 611,00 | 100 151,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 20 970,55 | 5 571,91 | 15 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно- техническому и аналитическому сопровождению – постоянно; СМР – 11.2019-12.2023 | Всего: | 109 539,96 | 94 691,82 | 14 848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию в 2023 году (исполнение перенесено в основное мероприятие 02) |
| Средства бюджета Московской области | 89 692,00 | 89 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 19 847,96 | 4 999,82 | 14 848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. 1.1 | ПИР и строительство | Проведение конкурентных процедур 2020-2023 г | Всего: | 109 261,14 | 94 413,00 | 14 848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 89 692,00 | 89 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 19 569,14 | 4 721,00 | 14 848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. 1.2 | Стройконтроль, авторский надзор | Проведение конкурентных процедур 2020 г. | Всего: | 278,82 | 278,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 278,82 | 278,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. 2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго- Западный» (ПИР и строительство) | Выполнение работ по организационно- техническому и аналитическому сопровождению постоянно; Проведение конкурентных процедур ПИР 2020г; ПИР – до 05.2022, СМР – 07.2022, СМР – 12.2023 | Всего: | 22 041,59 | 11 031,59 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, управление образования, МКУ «Ступинский центр закупок», финансовое управление | Ввод в эксплуатацию в 2023 году (исполнение перенесено в основное мероприятие 02) |
| Средства бюджета Московской области | 20 919,00 | 10 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1 122,59 | 572,09 | 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. 2.1 | ПИР и строительство | Проведение конкурентных процедур 2020-2023 гг. | Всего: | 22 020,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 20 919,00 | 10 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1 101,00 | 550,50 | 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. 2.2 | Тех. присоединение | Проведение конкурентных процедур 2020 г. | Всего: | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 21,59 | 21,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме III | | | Всего: | 3 787 033,03 | 105 723,41 | 38 523,11 | 1 426 985,01 | 1 715 801,50 | 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 113 773,81 | 100 151,50 | 18 686,58 | 1 307 112,36 | 1 431 863,37 | 255 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 673 259,22 | 5 571,91 | 19 836,53 | 119 872,65 | 283 938,13 | 144 040,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |

».

5.3. Приложение №2 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Планируемые результаты реализации Подпрограммы III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования. | 109 693,87 | 241 284,91 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | 542 594,80 | 2 761 877,90 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | ед | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

».

5.4 Приложение №3 к Подпрограмме III изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | План финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатцию |
| Всего | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина | 250 | ПИР, СМР | 2021-2023 | 2023 | 350 978,78 | 0,00 | Итого: | 350 978,78 | 0,00 | 11 269,97 | 183 099,48 | 156 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 284,91 | 0,00 | 8 227,08 | 126 250,27 | 106 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 693,87 | 0,00 | 3 042,89 | 56 849,21 | 49 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Детский сад на 140 мест по адресу: Московская область, г.о. Ступино, мкр.Новое Ступино, с. Верзилово | 140 | ПИР, СМР |  |  | 246 167,69 | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 167,69 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 884,68 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 283,01 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 0,00 | Итого: | 350 978,78 | 0,00 | 11 269,97 | 183 099,48 | 156 609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 167,69 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 241 284,91 | 0,00 | 8 227,08 | 126 250,27 | 106 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 884,68 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 109 693,87 | 0,00 | 3 042,89 | 56 849,21 | 49 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 283,01 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| вводимых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.20 (тыс. руб.) | Источники финансирования | План финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатцию |
| Всего | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» | 550 | Экспертиза ОНС | 2021 |  | 1 395,00 | 0,00 | Итого: | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Пристройка спортзала к зданию СОШ №2 по адресу: г.Ступино, ул.Андропова, 32 | 5 053,7 кв.м. | ПИР, СМР | 2024-2026 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 0,00 | Итого: | 101 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 101 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| вводимых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.20 (тыс. руб.) | Источники финансирования | План финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатцию |
| Всего | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» | 550 | ПИР, СМР | 2022-2023 | 2023 | 977 195,22 | 0,00 | Итого: | 832 655,56 | 0,00 | 0,00 | 556 986,46 | 275 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 805 232,32 | 0,00 | 0,00 | 540 867,97 | 264 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 27 423,24 | 0,00 | 0,00 | 16 118,49 | 11 304,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Школа на 825 мест по адресу:  Московская область, г. Ступино,  мкр.  «Юго-Западный» | 825 | ПИР, СМР | 2022-2023 | 2023 | 1 447 182,14 | 0,00 | Итого: | 1 425 150,14 | 0,00 | 0,00 | 646 899,07 | 778 251,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 353 892,58 | 0,00 | 0,00 | 614 554,12 | 739 338,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 71 257,56 | 0,00 | 0,00 | 32 344,95 | 38 912,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 0,00 | Итого: | 2 257 805,70 | 0,00 | 0,00 | 1 203 885,53 | 1 053 920,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 159 124,90 | 0,00 | 0,00 | 1 155 422,09 | 1 003 702,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 98 680,80 | 0,00 | 0,00 | 48 463,44 | 50 217,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| вводимых | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.20 (тыс. руб.) | Источники финансирования | План финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатцию |
| Всего | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство школы на 825 мест,  г. Ступино, Центральный микрорайон | 825 | ПИР | 2024 |  | 1 169 390,00 | 0,00 | Итого: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 390,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 762 338,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 367 052,00 |
| 2. | Пристройка на 550 мест к зданию СОШ по  адресу:  г.о. Ступино,  с. Верзилово,  мкр. Новое Ступино,  ул. Школьная, влад. 5 | 550 | ПИР, СМР | 2022-2023 | 2024 | 905 272,00 | 0,00 | Итого: | 905 272,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 505 272,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 575 753,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,00 | 321 353,00 | 228 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 329 519,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 | 183 919,00 | 131 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 0,00 | Итого: | 945 272,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 505 272,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 390,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 602 753,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,00 | 321 353,00 | 255 960,00 | 0,00 | 0,00 | 762 338,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 342 519,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560,00 | 183 919,00 | 144 040,00 | 0,00 | 0,00 | 367 052,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| вводимых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | План финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатцию |
| Всего | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» | 550 | ПИР, СМР | 2019-2023 | 2024 | 977 195,22 | 34 999,70 | Итого: | 109 539,96 | 94 691,82 | 14 848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства перенесены в мероприятие 02. |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 89 692,00 | 89 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 19 847,96 | 4 999,82 | 14 848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» | 825 | ПИР, СМР | 2021-2023 | 2024 | 1 447 182,14 | 0,00 | Итого: | 22 041,59 | 11 031,59 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 20 919,00 | 10 459,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Ступино | 1 122,59 | 572,09 | 550,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 34 999,70 | Итого: | 131 581,55 | 105 723,41 | 25 858,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 146,13 | Средства бюджета Московской области | 110 611,00 | 100 151,50 | 10 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 853,57 | Средства бюджета городского округа Ступино | 20 970,55 | 5 571,91 | 15 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

6.В Приложении №5 к муниципальной программе:

6.1 В паспорте подпрограммы позицию «Источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего 19 991,11 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год – 7 452,06 тыс. руб.;  2021 год – 7 452,06 тыс. руб.;  2022 год – 5 086,99 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Всего 19 991,11 тыс. руб., в т.ч. по источникам:  Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.  Бюджет Московской области – 18 991,56 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год – 7 079,46 тыс. руб.;  2021 год – 7 079,46 тыс. руб.;  2022 год – 4 832,64 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 999,55 тыс. руб., в т. ч. по годам реализации:  2020 год – 372,60 тыс. руб.;  2021 год – 372,60 тыс. руб.;  2022 год – 254,35 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.  Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. |

».

6.2. Приложение №1 к Подпрограмме V изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий Подпрограммы V

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансир ования | Объём финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект  «Спорт - норма жизни» |  | Всего: | 19 991,11 | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, комитет  физической культуры и спорта, МКУ  «Ступинский центр закупок»,  финансовое управление |  |
| Средства бюджета Московской  области | 18 991,56 | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 999,55 | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие Р5.04.  Строительство (реконструкция)  муниципальных стадионов | Сроки реализации: 2020-2022 гг. | Всего: | 19 991,11 | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, комитет  физической культуры и спорта, МКУ  «Ступинский центр закупок»,  финансовое управление | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Средства бюджета Московской  области | 18 991,56 | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 999,55 | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Реконструкция стадиона  «Металлург»  (ПИР и  реконструкция), Московская область, Ступинский р-н, г.  Ступино, ул. Чайковского  , влад. 3/10 | Выполнение работ по организационно-техническому и  аналитическо  му сопровожде  нию  – постоянно; Проведение конкурентных процедур: ПИР | Всего: | 19 991,11 | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | управление строительства, комитет  физической культуры и спорта, МКУ  «Ступинский центр закупок»,  финансовое управление | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Средства бюджета Московской  области | 18 991,56 | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 999,55 | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | | | 19 991,11 | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской  области | | | 18 991,56 | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Ступино | | | 999,55 | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

6.3. Приложение №2 к Подпрограмме V изложить в следующей редакции:

«Планируемые результаты реализации Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов

физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№ п/п | | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс. руб. | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | |
| Бюджет городского округа Ступино | | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни». | 999,55 | 18 991,56 | | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | ед | | Приоритетный целевой показатель | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

».

6.4. Приложение №3 к Подпрограмме V изложить в следующий редакции:

«Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.04 Подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.20г. (тыс. руб.) | Источники финансирования | План финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток инвестиционной/ сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатцию |
| Всего | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Реконструкция Стадиона «Металлург», Московская область, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | 70 чел/см | ПИР, СМР | 2019-2027 | 2027 | 813 845,19 | 1 967,94 | Итого: | 19 991,11 | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 512,55 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 18 991,56 | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 336,93 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 999,55 | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 175,62 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 1 967,94 | Итого: | 19 991,11 | 7 452,06 | 7 452,06 | 5 086,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 512,55 |
| 1 869,54 | Средства бюджета Московской области | 18 991,56 | 7 079,46 | 7 079,46 | 4 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 336,93 |
| 98,40 | Средства бюджета городского округа Ступино | 999,55 | 372,60 | 372,60 | 254,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 175,62 |

».