АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ № ____________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

В  соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 №307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 13.02.2023 №381-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино					С.Г.Мужальских

Московской области

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект правового акта вносит:

| № п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузьмин А.С. | Директор МКУ «УАТС» |  |  |  |

Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по делопроизводству:

| № п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Горохова Л.Н. | Начальник управления делами |  |  |  |

Проект правового акта соответствует требованиям законодательства:

| № п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Драгомирова Ю.В. | Начальник управления по правовой и кадровой работы |  |  |  |

Проект правового акта согласован:

| № п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Жуков М.В. | Заместитель главы |  |  |  |
| 5 | Харитонов М.Е. | Заместитель главы - Начальник управления экономики |  |  |  |
| 6 | Калабина Т.Е. | Начальник финансового управления |  |  |  |

Разослано: в дело –1, УАТС–1, Бухг.-1, Фин. упр.-1, Упр. экономики-1

Конаичева Оксана Алексеевна

8496-64-2-28-80

Приложение

к постановлению администрации городского округа Ступино Московской области

от_______________ № ______________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – муниципальная программа)

- Часть 1  муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

- Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2029 |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Ступино Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг транспорта общего пользования на территории городского округа Ступино. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 563 791,17 | 129 459,57 | 206 700,60 | 75 877,00 | 75 877,00 | 75 877,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 3 474 568,86 | 651 658,53 | 725 808,03 | 699 034,10 | 699 034,10 | 699 034,10 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 4 038 360,03 | 781 118,10 | 932 508,63 | 774 911,10 | 774 911,10 | 774 911,10 |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 533 072,00 | 98 740,40 | 206 700,60 | 75 877,00 | 75 877,00 | 75 877,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 220 920,00 | 40 920,60 | 85 662,40 | 31 446,00 | 31 446,00 | 31 446,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме I, в том числе по годам | 753 993,00 | 139 661,00 | 292 363,00 | 107 323,00 | 107 323,00 | 107 323,00 |
| Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 719,17 | 30 719,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 989 409,03 | 564 505,50 | 598 359,53 | 608 848,00 | 608 848,00 | 608 848,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 3 020 128,20 | 595 224,67 | 598 359,53 | 608 848,00 | 608 848,00 | 608 848,00 |
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 180 948,77 | 28 822,77 | 25 316,00 | 42 270,00 | 42 270,00 | 42 270,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 180 948,77 | 28 822,77 | 25 316,00 | 42 270,00 | 42 270,00 | 42 270,00 |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 83 290,06 | 17 409,66 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 83 290,06 | 17 409,66 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 |

»

- Часть 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3.Показатели муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| N п/п | Наименование целевых показателей |  | Тип показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| - Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области |  | Показатель муниципальной программы, отраслевой показатель |  |  | % |  | 80,08 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | 1.02.04 |
| - Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |  |  | Показатель муниципальной программы, Региональный проект «Безопасность дорожного движения» |  | чел./100 тыс. населения |  | 19,4 |  | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | 1.05.03, 2.04.09, 3.01.02 |
| - Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Ступино Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  | Показатель муниципальной программы, Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  | % |  | 88,8 | 88,9 | 89 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | 2.03.01, 2.04.01, 2.04.03, 2.04.07,2.04.08, 2.04.18, 3.01.02 |

»

- Часть 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7. Паспорт подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 533 072,00 | 98 740,40 | 206 700,60 | 75 877,00 | 75 877,00 | 75 877,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 220 921,00 | 40 920,60 | 85 662,40 | 31 446,00 | 31 446,00 | 31 446,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по подпрограмме I, в том числе по годам | 753 993,00 | 139 661,00 | 292 363,00 | 107 323,00 | 107 323,00 | 107 323,00 |  |

»

- Часть 7.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7.1 Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2025-2029 | Итого | 753 993,00 | 139 661,00 |  |  |  |  | 292363,00 | 107 323,00 | 107 323,00 | 107 323,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 533 072,009,00 | 98 740,40 |  |  |  |  | 206700,60 | 75 877,00 | 75 877,00 | 75 877,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 220921,00 | 40 920,60 |  |  |  |  | 85662,40 | 31446,00 | 31446,00 | 31446,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2025-2029 | Итого | 753 993,00 | 139 661,00 |  |  |  |  | 292363,00 | 107 323,00 | 107 323,00 | 107 323,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 533 072,009,00 | 98 740,40 |  |  |  |  | 206700,60 | 75 877,00 | 75 877,00 | 75 877,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 220921,00 | 40 920,60 |  |  |  |  | 85662,40 | 31446,00 | 31446,00 | 31446,00 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год | 2027 год | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 80,96 | 80,98 | 80,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Основное мероприятие 05. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах | 2025-2029 | Средства бюджета городского округа Ступино | В пределах средств на финансирование деятельности МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета | 2025-2029 | Средства бюджета городского округа Ступино | В пределах средств на финансирование деятельности МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре, ед |  |  | Всего | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 322 | 82 | 22 | 42 | 62 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |

»

- Часть 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8. Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 30 719,17 | 30 719,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 989 409,03 | 564 505,50 | 598 359,53 | 608 848,00 | 608 848,00 | 608 848,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме II, в том числе по годам | 3 020 128,20 | 595 224,67 | 598 359,53 | 608 848,00 | 608 848,00 | 608 848,00 |

»

- Часть 8.1. муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2029 | Итого | 1765411,16 | 325411,63 |  |  |  |  | 359999,53 | 360000,00 | 360000,00 | 360000,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 1765411,16 | 325411,63 |  |  |  |  | 359999,53 | 360000,00 | 360000,00 | 360000,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01.Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2029 | Итого | 1765411,16 | 325411,63 |  |  |  |  | 359999,53 | 360000,00 | 360000,00 | 360000,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 1765411,16 | 325411,63 |  |  |  |  | 359999,53 | 360000,00 | 360000,00 | 360000,00 |  |
|  | Выполнение работ по ямочному ремонту, шт |  |  | Всего | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год | 2027 год | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29600,00 | 9600 | 3506 | 7900 | 9517 | 9600 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 04. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2025-2029 | Итого | 1254717,03 | 269813,03 |  |  |  |  | 238360,00 | 248848,00 | 248848,00 | 248848,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30719,17 | 30719,17 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 1223997,86 | 239093,86 |  |  |  |  | 238360,00 | 248848,00 | 248848,00 | 248848,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 04.07. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2029 | Итого | 43450,03 | 43450,03 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30719,17 | 30719,17 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 12730,86 | 12730,86 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,м2 |  |  | Всего | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год | 2027 год | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15340,26 | 15340,26 | 0,00 | 0,00 | 15340,26 | 15340,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2029 | Итого | 1211267,00 | 226363,00 |  |  |  |  | 238360,00 | 248848,00 | 248848,00 | 248848,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 1211267,00 | 226363,00 |  |  |  |  | 238360,00 | 248848,00 | 248848,00 | 248848,00 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения,м2 |  |  | Всего | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год | 2027 год | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 335917,10 | 73917,10 | 1680,00 | 0,00 | 49208,83 | 73917,10 | 65500,00 | 65500,00 | 65500,00 | 65500,00 |  |

»

- Часть 9 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«9. Паспорт подпрограммы III «Безопасность дорожного движения»:

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 180 948,77 | 28 822,77 | 25 316,00 | 42 270,00 | 42 270,00 | 42 270,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме III, в том числе по годам | 180 948,77 | 28 822,77 | 25 316,00 | 42 270,00 | 42 270,00 | 42 270,00 |

»

- Часть 9.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«9.1 Перечень мероприятий подпрограммы III «Безопасность дорожного движения»:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2025-2029 | Итого | 180948,77 | 28822,77 |  |  |  |  | 25316,00 | 42270,00 | 42270,00 | 42270,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 180948,77 | 28822,77 |  |  |  |  | 25316,00 | 42270,00 | 42270,00 | 42270,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2025-2029 | Итого | 180948,77 | 28822,77 |  |  |  |  | 25316,00 | 42270,00 | 42270,00 | 42270,00 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 180948,77 | 28822,77 |  |  |  |  | 25316,00 | 42270,00 | 42270,00 | 42270,00 |  |
|  | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки, км |  |  | Всего | Итого 2025 год | в том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2027 год | 2027 год | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 270,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |  |

»

- Часть 10 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»:

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2025-2029 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2028 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 83 290,06 | 17 409,66 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме V, в том числе по годам | 83 290,06 | 17 409,66 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 |

»

- Часть 10.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«10.1 Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2025-2029 | Средства бюджета городского округа Ступино | 83290,06 | 17409,66 | 16470,10 | 16470,10 | 16470,10 | 16470,10 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2025-2029 | Средства бюджета городского округа Ступино | В пределах средств на финансирование деятельности администрации городского округа Ступино |  |  |  |  |  | Сектор муниципального контроля в сфере благоустройства и автодорог |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2025-2029 | Средства бюджета городского округа Ступино | 83290,06 | 17409,66 | 16470,10 | 16470,10 | 16470,10 | 16470,10 | МКУ "УАТС" городского округа Ступино |

»