****

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**г. Ступино**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 №307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 №4544-п,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 13.02.2023 №381-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Жукова М.В.

Глава городского округа Ступино С.Г.Мужальских

Московской области

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проект правового акта вносит:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 1 | Кузьмин А.С. | Директор МКУ «УАТС» |  |  |  |

**Проект правового акта соответствует требованиям инструкции по делопроизводству:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 2 | Горохова Л.Н. | Начальник управления делами |  |  |  |

**Проект правового акта соответствует требованиям законодательства:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 3 | Кепова Н.Г. | И.о.начальника управления по правовой и кадровой работы |  |  |  |

**Проект правового акта согласован:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО | Должность | Дата поступления | Дата согласования | Подпись |
| 4 | Жуков М.В. | Заместитель главы |  |  |  |
| 5 | Харитонов М.Е. | Заместитель главы - Начальник управления экономики |  |  |  |
| 6 | Калабина Т.Е. | Начальник финансового управления |  |  |  |

Разослано: в дело –1, УАТС–1, Бухг.-1, Фин. упр.-1, Упр. экономики-1

Конаичева Оксана Алексеевна

8496-64-2-28-80

Приложение

к постановлению администрации городского округа Ступино Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее – муниципальная программа)

1. Часть 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. | | | | | |
| 2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| 3. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. | | | | | |
| 4. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | |
| 3.Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | |
| 4.Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг транспорта общего пользования на территории городского округа Ступино. | | | | | |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | |
| 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. | | | | | |
| 4. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 611550,17 | 127795,00 | 39891,00 | 161286,57 | 206700,60 | 75 877,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 965 310,99 | 352 226,21 | 528 394,08 | 659 848,57 | 725 808,03 | 699 034,10 |
|
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе,  в том числе по годам | 3 576 861,16 | 480 021,21 | 568 285,08 | 821 135,14 | 932 508,63 | 774 911,10 |
|
| Подпрограмма I  «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 493385,00 | 40349,00 | 39891,00 | 130567,40 | 206700,60 | 75 877,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 227 097,38 | 28155,38 | 27 723,00 | 54 110,60 | 85662,40 | 31446,00 |
|
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме I,  в том числе по годам | 720482,38 | 68504,38 | 67614,00 | 184678,00 | 292363,00 | 107323,00 |
|
| Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 118165,17 | 87446,00 | 0 | 30719,17 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 578 293,30 | 324 070,83 | 487 350,00 | 559 664,94 | 598 359,53 | 608 848,00 |
|
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме II,  в том числе по годам | 2 696 458,47 | 411 516,83 | 487 350,00 | 590 384,11 | 598 359,53 | 608 848,00 |
|
| Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 97 188,93 | - | - | 29 602,93 | 25 316,00 | 42 270,00 |
|
| Внебюджетные средства | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме III,  в том числе по годам | 97 188,93 | - | - | 29 602,93 | 25 316,00 | 42 270,00 |
|
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 62 731,38 | - | 13 321,08 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 |
|
| Внебюджетные средства | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме V,  в том числе по годам | 62 731,38 | - | 13 321,08 | 16 470,10 | 16 470,10 | 16 470,10 |
|

»

1. Часть 7.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7.1 Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 720482,38 | 68504,38 | 67614,00 | 184678,00 | | | | | 292363,00 | 107323,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 493385,00 | 40349,00 | 39891,00 | 130567,40 | | | | | 206700,60 | 75877,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 227097,38 | 28155,38 | 27723,00 | 54110,60 | | | | | 85662,40 | 31446,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 720482,38 | 68504,38 | 67614,00 | 184678,00 | | | | | 292363,00 | 107323,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 493385,00 | 40349,00 | 39891,00 | 130567,40 | | | | | 206700,60 | 75877,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 227097,38 | 28155,38 | 27723,00 | 54110,60 | | | | | 85662,40 | 31446,00 |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 96,63 | 80,08 | 100 | 80,96 | 80,98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 05. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Ступино | В пределах средств на финансирование деятельности МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Ступино | В пределах средств на финансирование деятельности МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | | | | | | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре, ед |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 361 | 85 | 74 | 82 | 22 | 42 | 62 | 82 | 60 | 60 |

»

1. Часть 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8. Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «УАТС» городского округа Ступино | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 118165,17 | 87446,00 | 0 | 30719,17 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 578 293,30 | 324 070,83 | 487 350,00 | 559 664,94 | 598 359,53 | 608 848,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по подпрограмме II,**  в том числе по годам | 2 696 458,47 | 411 516,83 | 487 350,00 | 590 384,11 | 598 359,53 | 608 848,00 |

»

1. Часть 8.1. муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«8.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2027 | Итого | 1 040  570,61 | - | - | 320 571,08 | | | | | 359999,53 | 360000,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1 040  570,61 | - | - | 320 571,08 | | | | | 359999,53 | 360000,00 |
|
| 1.1. | Мероприятие 03.01.Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2027 | Итого | 1 040  570,61 | - | - | 320 571,08 | | | | | 359999,53 | 360000,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1 040  570,61 | - | - | 320 571,08 | | | | | 359999,53 | 360000,00 |
|
|  | Выполнение работ по ямочному ремонту, шт |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 19500 | - | - | 9500 | 3506 | 7182 | 9000 | 9500 | 5000 | 5000 |
| 2 | Основное мероприятие 04. Ремонт капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 1655887,86 | 411516,83 | 487350,00 | 269813,03 | | | | | 238360,00 | 248848,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 118165,17 | 87446,00 | 0,00 | 30719,17 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 1537722,69 | 324070,83 | 487350,00 | 239093,86 | | | | | 238360,00 | 248848,00 |
| 2.1. | Мероприятие 04.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 219647,82 | 118171,00 | 101476,82 | - | | | | | - | - | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 87446,00 | 87446,00 | 0,00 | - | | | | | - | - |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 132201,82 | 30725,00 | 101476,82 | - | | | | | - | - |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения,м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 130492,72 | 76498,40 | 53994,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 04.03.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 40749,76 | 21322,16 | 19427,60 | - | | | | | - | - | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 40749,76 | 21322,16 | 19427,60 | - | | | | | - | - |
|
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения,м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 40111,20 | 16647,60 | 23463,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 04.07. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 43450,03 | - | - | 43450,03 | | | | | 0,00 | 0,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета Московской области | 30719,17 | - | - | 30719,17 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 12730,86 | - | - | 12730,86 | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 13888,00 | - | - | 13888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2024 | Итого | 571878,32 | 240021,32 | 331857,00 | - | | | | | - | - | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 571878,32 | 240021,32 | 331857,00 | - | | | | | - | - |
|
|  | Выполнение работ по ямочному ремонту, шт |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7355,00 | 3925,00 | 3430,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино Московской области и их элементов, км |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1114,84 | 1114,84 | 1114,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие 04.09. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2024 | Итого | 66590,93 | 32002,35 | 34588,58 | - | | | | | - | - | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 66590,93 | 32002,35 | 34588,58 | - | | | | | - | - |
|
|  | Выполнение работ нанесению дорожной разметки, км |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 118 | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Мероприятие 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 713571,00 | - | - | 226363,00 | | | | | 238360,00 | 248848,00 | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 713571,00 | - | - | 226363,00 | | | | | 238360,00 | 248848,00 |
|
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения,м2 |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | МКУ «УАТС» городского округа Ступино |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 204216,00 | - | - | 73216,00 | 1680,00 | 0,00 | 25500,00 | 73216,00 | 65500,00 | 65500,00 |

»