## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________№_________________

г. Ступино

О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Ступино

Московской области «Строительство и капитальный

ремонт объектов социальной инфраструктуры»,

утвержденную  постановлением администрации

городского округа Ступино Московской области

от 30.12.2022 № 4951-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 15.12.2023 №173/18 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4544-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа   Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 30.12.2022 № 4951-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Ступино Московской области Михалёва  Ю.М.

Глава городского округа Ступино

Московской области				                                           С.Г.Мужальских

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Ступино

Московской области

от «_____»________№_________

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу городского округа Ступино Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.)»          изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 95 453,396 | 25 213,100 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 151 497,224 | 1 329 275,630 | 4 822 221,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 260 221,830 | 271 467,521 | 988 754,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам | 7 507 172,450 | 1 625 956,251 | 5 881 216,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» |
| Средства федерального бюджета | 70 240,296 | 0,000 | 70 240,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 571 576,954 | 0,000 | 571 576,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 172 324,170 | 0,000 | 172 324,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам | 814 141,420 | 0,000 | 814 141,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |
| Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 475 660,620 | 1 329 275,630 | 4 146 384,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 039 570,480 | 271 467,521 | 768 102,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 6 540 444,200 | 1 625 956,251 | 4 914 487,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» |
| Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 104 259,650 | 0,000 | 104 259,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 48 327,180 | 0,000 | 48 327,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам | 152 586,830 | 0,000 | 152 586,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».

# 2. В части 6 муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной Подпрограммы, в том числе по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации ( тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 25 213,100 | 25 213,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 475 660,620 | 1 329 275,630 | 4 146 384,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 039 570,480 | 271 467,521 | 768 102,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам | 6 540 444,200 | 1 625 956,251 | 4 914 487,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

».

2.1.В части 6.1.«Перечень мероприятий Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

| 2 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2024 | Итого | 5 987 966,709 | 1 239 147,869 | 4 748 818,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 117 558,670 | 1 090 763,990 | 4 026 794,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 870 408,039 | 148 383,879 | 722 024,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2024 | Итого | 1 853 029,070 | 307 969,360 | 1 545 059,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 178 445,740 | 195 833,750 | 982 611,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 674 583,330 | 112 135,610 | 562 447,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2024 | Итого | 4 134 937,639 | 931 178,509 | 3 203 759,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление строительства и архитектуры администрации городского округа Ступино Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 939 112,930 | 894 930,240 | 3 044 182,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 195 824,709 | 36 248,269 | 159 576,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся- цев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |

».

2.2. Часть 6.5.муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6.5.Адресный перечень объектов Строительства, реконструкции и модернизации муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Направление инвестирования (строительство /реконструкция) | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства / работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта/ до завершения работ тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, квартал «Надежда» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -550 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.032019-20.122024 | 17.03.2025 | 2 327 569,040 | 255 152,380 | Итого: | 2 057 537,040 | 568 630,490 | 1 488 906,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 230 501,400 | Средства бюджета Московской области | 1 965 698,500 | 550 589,950 | 1 415 108,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 650,980 | Средства бюджета городского округа Ступино | 91 838,540 | 18 040,540 | 73 798,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Итого: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г. Ступино, мкр. «Юго-Западный» (ПИР и строительство) | Проектная мощность -825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021-12.08.2024 | 02.09.2024 | 2 651 884,200 | 574 568,160 | Итого: | 2 077 400,599 | 362 548,019 | 1 714 852,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 545 839,750 | Средства бюджета Московской области | 1 973 414,430 | 344 340,290 | 1 629 074,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 728,410 | Средства бюджета городского округа Ступино | 103 986,169 | 18 207,729 | 85 778,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | X | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 0,000 | Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета Московской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Всего по мероприятию: | 829 720,540 | Всего: | 4 134 937,639 | 931 178,509 | 3 203 759,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 776 341,150 | Средства бюджета Московской области | 3 939 112,930 | 894 930,240 | 3 044 182,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 53 379,390 | Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 195 824,709 | 36 248,269 | 159 576,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Х | X | кроме того: строительный контроль | X | X | X | 1 506,620 | Всего: | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 506,620 | Средства бюджета Московской области | 13 373,000 | 9 760,290 | 3 612,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | Средства бюджета городского округа Ступино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

».