### Заключение № 14.5.-3

### по результатам проверки использования средств бюджета сельского поселения Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области, направленных в 2010 году и первом полугодии 2011 года на жилищно-коммунальное хозяйство

г. Ступино 										10.10.2011 г.

### Проверка использования средств бюджета сельского поселения Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области, направленных в 2010 году и первом полугодии 2011 года на жилищно-коммунальное хозяйство проведена председателем контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района в соответствии с дополнительным Соглашением № 1 к Соглашению от 16.12.2010 г. о передаче Советом депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области  части полномочий по муниципальному финансовому контролю Совету депутатов Ступинского муниципального района Московской области. Проверяемый период:  2010 год и 1-е полугодие 2011 г.

### Предмет проверки:

### формирование и использование средств бюджета сельского поселения Аксиньинское, направленных в 2010 году и первом полугодии 2011 года на адресные программы Московской области:

### «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории  Московской области в 2010-2011 годах», утверждена постановлением Правительства Московской области от 31 марта 2010 г. № 194/14, далее по тексту – Адресная программа от 31 марта 2010 г. № 194/14);

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных  образований Московской области, в 2010-2011 годах» - утверждена постановлением Правительства Московской области от 9 сентября 2010 г. № 756/42 (далее по тексту – Адресная программа от 9 сентября 2010 г. № 756/42).

Проверкой установлено.

В рамках Адресной программы от 31.03.2010 г. № 194/14 сельскому поселению Аксиньинское предоставлена финансовая поддержка на капитальный ремонт двух многоквартирных домов (далее по тексту - МКД), расположенных по адресу: д.25 и .27, ул. Лесная, д.Беспятово, сельское поселение Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области, в общей сумме 2 400 916,91 руб., в т.ч.: за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 982 531,00 руб., за счет средств бюджета Московской области в сумме 253 764,00 руб., за счет средств бюджета сельского поселения Аксиньинское в сумме 44 575,00 руб., за счет средств собственников помещений в сумме  120 046,91 руб. Уменьшены объемы бюджетных ассигнований по Адресной программе от 31.03.2010 г. № 194/14: на 85 587,00 руб. (004 11 02 0980101 010 251) – субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; на 10 955,00 руб. (004 1102 0980201 251) – субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Управляющей организацией ООО УК «ИнтеллектСервис» соблюдены не в полном объеме требования, предусмотренные ч.6 ст.20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: в администрацию сельского поселения Аксиньинское не направлена утвержденная общим собранием членов товарищества собственников помещений в многоквартирном доме смета расходов на капитальный ремонт (пункт 3 части 6 части 20 Закона № 185-ФЗ). В этой связи, при перечислении средств на проведение капитального ремонта МКД по Адресной программе от 31.03.2010 г. № 194/14 администрацией сельского поселения Аксиньинское не в полном объеме соблюдены требования части 6 статьи 20 Закона № 185-ФЗ.

Администрацией сельского поселения Аксиньинское не в полном объеме соблюдены требования части 7 статьи 20 Закона № 185-ФЗ: средства в общей сумме 1 779 052,26 руб. (средства Фонда – 1 545 640,26 руб., средства бюджета Московской области – 264 719,00 руб., средства местного бюджета – 34 873,00 руб.) в Управляющую компанию перечислены 04.10.10 г. – в срок свыше 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных в части 6 статьи 20 Закона № 185-ФЗ.

Согласно Отчета о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных, в т.ч. расположенных на территории монопрофильных городов, переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. с учетом необходимости развития малоэтажного строительства и стимулирования развития рынка жилья, по состоянию на 01.07.2011 г. по Адресной программе от 31.03.2010 г. № 194/14 остаток средств Фонда составил в сумме 10 005,00 руб., средств бюджета Московской области – 1 281,00 руб., средств бюджета сельского поселения Аксиньинское – 2 149,00 руб.

В 2010 г. в рамках реализации Адресной программы от 31.03.2010 г. 3 194/14, Управляющей организацией ООО УК «ИнтеллектСервис» заключено 4 договора и перечислены денежные средства в общей сумме 2 388 799,21  руб.

Планируемые показатели Адресной программы от 31.03.2010 г. № 194/14 выполнены.

В рамках Адресной программы от 09.09.2010 г. № 756/42 сельскому поселению Аксиньинское предоставлена финансовая поддержки на капитальный ремонт двух МКД, расположенных по адресу: д.№15, ул.Кооперативная и д.№7, ул.Школьная, с.Большое Алексеевское, сельское поселение Аксиньинское Ступинского муниципального района, в общей сумме 4 023 821 руб. руб., в т.ч.: за счет средств от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3 322 630,00 руб., за счет средств бюджета сельского поселения Аксиньинское в сумме 500 000,00 руб., за счет средств собственников помещений в сумме 201 191,00 руб.

Администрацией в целях реализации Адресной программы от 09.09.2010 г. № 756/42 в Управляющую компанию перечислены: средства Фонда в сумме 3 322 630,00 руб., средства бюджета сельского поселения Аксиньинское в сумме 500 000,00 руб. На счет Управляющей компании поступили средства собственников помещений в общей сумме 201 191,00 руб.

Согласно Отчета о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных, в т.ч. расположенных на территории монопрофильных городов, переселению из аварийного жилищного фонда, в т.ч. с учетом необходимости развития малоэтажного строительства и стимулирования развития рынка жилья, по состоянию на 01.07.2011 г. по Адресной программе от 09.09.2010 г. № 756/42 остаток средств Фонда составил в сумме 1 045 103,00 руб. , средств бюджета сельского поселения Аксиньинское – 157 272,00 руб. Остаток средств по состоянию на 01.07.2011 г. на счете Управляющей компании -  1 218 760,47 руб.

В проверяемом периоде в рамках реализации Адресной программы от 09.09.2010 г. N 756/42 Управляющей компанией заключены 5 договоров. В оплату актов выполненных работ перечислены денежные средства в общей сумме 1 595 795,82 руб. , в т.ч. оплачена экспертиза сметной документации на капитальный ремонт МКД (ул.Новая, д.21) в размере 9 750,00 руб.

Капитальный ремонт МКД по адресу ул.Новая, д.21 в рамках реализации Адресной программы от 09.09.2010 г. № 756/42 не предусмотрен. В этой связи, ООО «ИнтеллектСервис» оплачены работы на сумму 9 750,00 руб., не относящиеся к Адресной программе от 09.09.2010 г. N 756/42.

Планируемые показатели Адресной программы от 09.09.2010 г. N 756/42 выполнены.

Председатель контрольно-счетной 					О.Г.Ло

палаты Ступинского муниципального

района

# Text boxes

# контрольно-счетная палата

# Ступинского муниципального района

# Московской области

142800, г. Ступино Московской области, ул. Андропова 43а/2                                                     			 Тел. 8-49664-2-44-96