от 17 октября 2012 г.                                                                                                     №КСП-14.5.-3

## ИНФОРМАЦИЯ

## ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка отдельных вопросов организации жилищно-коммунального хозяйства и использования средств бюджета городского поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской области на жилищно-коммунальное хозяйство за 2011 и 1-е полугодие 2012 года»

Контрольно-счетная палата Ступинского муниципального района в соответствии с п. 1.5. плана работы контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района на 2-е полугодие 2012 года, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района от 03.08.2012 г. №1, провела контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов организации жилищно-коммунального хозяйства и использования средств бюджета городского поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской области на жилищно-коммунальное хозяйство за 2011 и 1-е полугодие 2012 года».

Цель контрольного мероприятия:

- проверить исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» городским поселением Жилево Ступинского муниципального района Московской области (далее – Городское поселение Жилево) в части реализации адресных программ Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011-2012 годах» - утверждена постановлением Правительства Московской области от 18 августа 2011 г. №871/31, и «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году» - утверждена постановлением Правительства Московской области от 22 марта 2012 г. №349/10;

- установление достоверности отчетности об исполнении адресных программ Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 18 августа 2011 г. №871/31, и «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22 марта 2012 г. №349/10 при расходовании средств бюджета городского поселения Жилево;

- установление законности, целевого назначения и эффективности использования средств бюджета городского поселения Жилево, направленных в 2011 году и 1-м полугодии 2012 года на реализацию указанных адресных программ Московской области.

Объекты контрольного мероприятия: администрация городского поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской области, ООО «Межмуниципальная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Ступинского муниципального района».

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

1. Условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Московской области городским поселением Жилево выполнены. Объем долевого финансирования средств бюджета городского поселения Жилево осуществлен по адресной программе Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 18 августа    2011 г. №871/31, в сумме 237 233,0 руб., по адресной программе Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 22 марта 2012 г. №349/10, в сумме 123 736,0 руб., что соответствует доле средств бюджета муниципального образования установленной в размере 25%.

2. Администрацией городского поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской области не соблюдены установленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Порядком движения и контроля расходования денежных средств, направляемых Фондом содействия реформированию ЖКХ и городским поселением Жилево Ступинского муниципального района Московской области на долевое финансирование адресных программ городского поселения Жилево по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденного постановлением главы городского поселения Жилево от 30.12.2011 г. №410-П, сроки:

- принятия решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете городского поселения Жилево на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

- уведомления товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о распределении средств;

- перечисления средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Администрацией городского поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской области ненадлежащим образом исполнены контрольные функции, предусмотренные разделом 9.4 постановления Правительства МО от 18.08.2011 г. №871/31 (ред. от 19.06.2012 г.) «Об утверждении адресной программы Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011-2012 годах» и разделом 10 постановления Правительства МО от 22.03.2012 г. №349/10 «Об утверждении адресной программы Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году», в связи с чем, ООО «Межмуниципальная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Ступинского муниципального района» установлен авансовый платеж в размере 70% по договору №216-НЭП-12 от 16.06.2012 г. и №270-НЭП-12 от 26.06.2012 г. с ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» на оказание услуг по экспертизе сметной документации в нарушение требований п. 11 ст.20 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, п. 10 Порядка расходования средств на проведение капитального ремонта МКД.

4. Администрацией городского поселения Жилево Ступинского муниципального района Московской области ненадлежащим образом исполнены контрольные функции, предусмотренные п. 9.4 постановления Правительства Московской области от 18.08.2011 г. №871/31 (ред. от 19.06.2012 г.) «Об утверждении адресной программы Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011-2012 годах» и п. 10 постановлением Правительства Московской области от 22.03.2012 г. №349/10 «Об утверждении адресной программы Московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году», в связи с чем, договора №216-НЭП-12 от 16.06.2012 г. и №270-НЭП-12 от 26.06.2012 г. на оказание услуг по экспертизе сметной документации ООО «Межмуниципальная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Ступинского муниципального района» с ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс» заключены в нарушение требований п.5 ст.15 Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден приказом председателя контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального района      «17» октября 2012 г.

Председатель контрольно-счетной палаты

Ступинского муниципального района                                                                         О.Г. Ло